

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СУВОРОВСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от | № |

**«О подготовке к отопительному сезону 2024-2025гг.»**

В соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 41 Устава муниципального образования Суворовский район, администрация муниципального образования Суворовский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию председателя комитета жизнеобеспечения и муниципального контроля о задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2024-2025 принять к сведению.

 2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений муниципального образования Суворовский район:

 2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2024-2025 годов.

 Срок: до 01 сентября 2024 года.

 2.2. Завершить комиссионную проверку и оформление паспортов готовности к работе в отопительном сезоне 2024-2025годов жилищного фонда, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, тепловых пунктов, котельных.

 Срок: до 01 сентября 2024 года.

2.3. Подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства и жилой фонд в соответствии с Приказом Минэнерго РФ «Об утверждении оценки готовности к отопительному периоду» №103 от 12.03.2013, Приказа Министерства строительства и ЖКХ Тульской области № 35 от 27.03.2020 «О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Тульской области к отопительному сезону 2024-2025 годов».

2.4. Обеспечить создание аварийного запаса материально-технических ресурсов.

Срок: до 1 сентября 2024 года.

 3. Комитету жизнеобеспечения и муниципального контроля администрации муниципального образования Суворовский район подготовить пакет документации для передачи в Приокское управление по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов по МО г. Суворов.

 Срок: до 01 октября 2024года.

 4. Администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района подготовить пакет документации для передачи в Приокское управление по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов по МО Северо-Западное Суворовского района.

 Срок: до 01 октября 2024 года.

 5. Управлению образования, культуры, молодёжи и спорта (Агафоновой Е.В):

 5.1. Обеспечить выполнение актов обследования систем теплоснабжения объектов социальной сферы и образовательных учреждений, тепловых пунктов и котельных.

 Срок: до 1 сентября 2024г.

 6. Рекомендовать ГУЗ «Суворовская ЦРБ», ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат», ООО «Санаторий (курорт) «Краинка» подготовить подведомственные учреждения к отопительному периоду 2024-2025 гг.

7. Рекомендовать Филиалу «Черепетская ГРЭС им.Д.Г.Жимерина АО «Интер РАО Электрогенерации», АО «Энергия-1» завершить работу по замене ветхих тепловых сетей в рамках выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2024-2025гг.

Срок: до 15 сентября 2024г.

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования Булейко Е.Л.

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Суворовский район** |  | **Г.В. Сорокин** |

Исп.: Забелина Т.Н.

Тел:2-43-31