|  |
| --- |
|  |
|

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** |
| **ЮГО-ВОСТОЧНОЕ СУВОРОВСКОГО РАЙОНА** |
|  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
| **от 06.03.2024 г.** | **№ 6** |

 |
|  |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района от 23.03.2023 №27 "Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района»**

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района от 23.03.2023 №27 "Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района» следующие изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района в сети интернет по адресу: <https://yugovostochnoe.tulobl.ru>.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации****муниципального образования****Юго-Восточное Суворовского****района** | **О.А. Грибкова** |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

от 06.03.2024 № 6

**Паспорт муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района»(далее- муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района |
| Цель муниципальной программы | Сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта |
| Целевые показатели муниципальной программы | Комплекс работ по содержанию дорог общего пользования местного значенияРемонт автомобильных дорогПроверка сметной документации |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий | Ремонт и содержание автомобильных дорог, проверка сметной документации |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования составляет **149 046,12570** тыс. руб. в том числе по годам:**2020г.**– 23 567,80000 тыс.руб. за счет средств бюджета МО Суворовский район**2021г.** – 24 640,94951 тыс.руб. за счет средств бюджета МО Суворовский район**2022г.** – 23 820,07619 тыс.руб. за счет средств бюджета МО Суворовский район**2023г.** – 27 017,30000 тыс.руб. за счет средств бюджета МО Суворовский район**2024г.** – 24 000,00000 тыс.руб. за счет средств бюджета МО Суворовский район**2025г.** – 26 000,00000 тыс.руб. за счет средств бюджета МО Суворовский район |
| Ожидаемые результатыреализации программы | Выполнить ремонт дорог общего пользования местного значения площадью 198161,39 кв.м.Обеспечить содержание дорог общего пользования местного значения на 95% к концу 2025 года. |

**1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно – техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требует больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

- снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижение износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расходов ГСМ);

- повышение комфортных условий проживания граждан.

В основном все автомобильные дороги общего пользования в МО Юго-Восточном Суворовского района являются грунтовыми, наличие асфальтобетонного покрытия всего 18% от общего количества дорог. Ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины и т.д., на грунтовых дорогах образование рытвин, ям, слякоти в не погоду.

**2. Основные цели и задачи программы**

Целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующей задачи:

Повышение уровня содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта

**3. Срок выполнения программы**

Реализация программы осуществляется в один этап 2020-2025 годы

**4. Финансовое обеспечение программных мероприятий**

Всего на реализацию мероприятий программы - 149 046,12570 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета МО Суворовского района из средств дорожного фонда.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться.

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию программы приведено в Приложении 1 к настоящей программе.

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

Реализация Программы позволит:

- отремонтировать муниципальные автомобильные дороги;

 - обеспечить комплекс работ по содержанию дорог общего пользования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к постановлению администрациимуниципального образованияЮго-Восточное Суворовского районаот 06.03.2024 № 6 |

 **ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ****по реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района» по годам:** **2020 г**

| **Наименование мероприятий** | **Протяженность, м** | **Объем финансирования****(тыс. руб.)** | **Ответст-****венные за выполне-****ние мероприя-****тий** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет МО Суворовский район (Дорожный фонд)**  |
| 1. **Ремонт дорог, в том числе:**
 |  |  | Администрация МО Юго-Восточное Суворовского района |
| Участок дороги по д.Борисово | 268 | 289,09016 |
| Участок дороги по д.Марково | 488 | 616,12343 |
| Дорога по д.Андреевка | 853 | 1104,51732 |
| Участок дороги с.Кулешово (от моста п.Матюхинский) | 500 | 542,04407 |
| Ремонт участков дорог по п.Южно Ватцевский | 524 | 657,68014 |
| Участок дороги от ост. с.Мишнево (у моста ч/з р.Упа)- п.Оматы | 581 | 632,38472 |
| Участок дороги п.Ханино ул.Школьная | 440 | 476,99880 |
| Участок дороги по д.Зябрево | 762 | 826,07513 |
| Участок дороги по д.Михайловка | 245 | 265,60160 |
| Участок дороги от д.Андрееска до д.Марково | 200 | 232,90190 |
| Участок дороги от п.Глубоковский до д.Суворово | 880 | 1150,44058 |
| Дорога д.Новое Ханино- Ханинское лесничество до д.Новоалександровка | 241 | 267,08724 |
| Участок дороги по д.Новоалександровка | 90 | 97,89872 |
| Участок дороги от п.Старое Ханино до д.Матюково-1 | 850 | 921,47489 |
| Участок автоподъезда от д.76 в д.Желтиково до региональной дороги Суворов-Ханино | 600 | 758,86168 |
| Дорога от ул.Чекалина в п.Ханино до кладбища | 348 | 347,35656 |
| Участок подъезда к н.п. с.Березово по ул.Кирова от д.№ 34 до д.№1 ул.Романова | 1000 | 4023,09936 |
| Участок дороги от н.п. Платово до н.п. Михайловка | 600 | 650,45286 |
| Участок дороги от д.Зябрево до п.Глубоковский | 300 | 352,22644 |
| Ремонт участка дороги по от автомобильной дороги г.Суворов-с.Мишнево по с.Мишнево | 800 | 957,61112 |
| Участок дороги от ост.с.Мишнево (у моста через р.Упа) до с.Ближнерусаново от дороги к Храму с.Мишнево | 500 | 542,04407 |
| Участок от ост. д.Безово (а/д с.Березово-г.Суворов) до д.№13 | 760 | 816,67967 |
| Участок дороги в д Шмарово ( от поворота Якутуголь до водонапорной башни) | 175 | 194,60438 |
| Участок дороги д.Своино-д.Воробьево | 200 | 216,81766 |
| Участок дороги от д.№5 по ул.Советская до ул.Строителей в п.Ханино | 500 | 2009,79700 |
| Участок дороги по д.Полагино | 100 | 108,40880 |
| Уасток дороги от д.2 до д.2в по ул.Чекалина в п.Ханино | 215 | 926,79005 |
| Участок дороги от с.Богданово до д.Бутырки | 300 | 314,54659 |
| Участок дороги от д.Желтиково до с.Шмарово | 300 | 344,98506 |
| Выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения |  | 77,4000 |
| **Всего ремонт дорог** | **13620** | **20722,0000** |
| 1. **Содержание дорог**
 |  | **2745,8000** |
| 1. **Проверка сметной документации**
 |  | **100,00000** |
| **Итого 2020** |  | **23567,80000** |  |

 |

**2021 год**

| **Наименование мероприятий** | **Протяженность, м** | **Объем финансирования****(тыс. руб.)** | **Ответственные за выполнение мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет МО Суворовский район (Дорожный фонд)** |
| 1. **Ремонт дорог, в том числе:**
 |  |  | **Администрация МО Юго-Восточное Суворовского района** |
| Участки дороги по с.Кулешово | 7400 | 8920,27915 |
| Участок дороги по с.Красное Михайлово | 750 | 904,08238 |
| Участок дороги п.Ханино ул.Чекалина от д.4 (до бывшей казармы) | 260 | 843,92447 |
| Участок дороги до д.Точна | 240 | 287,81659 |
| Участок дороги по д.Колонтаево | 200 | 242,12208 |
| Участок дороги до п.Оматы | 500 | 602,72159 |
| Участок дороги по д.Малиновка | 790 | 952,30008 |
| Участок дороги п.Ханино ул.Свободы | 182 | 220,96783 |
| Дорога от а/д Черепеть-Мишнево (с.Кулешово ул.40 лет Победы) до моста через р.Упа | 1467 | 1768,38505 |
| Участок дороги п.Ханино ул.Советская (центр) | 10 | 83,88791 |
| Участок дороги п.Ханино ул.Октябрьская | 707 | 852,24830 |
| Участок дороги п.Ханино ул.Луговая | 902 | 1047,93184 |
| Участок дороги по д.Новоалександровка | 429 | 517,13509 |
| Участок дороги до д.Косторово | 491,2 | 592,11370 |
| Участок дороги от д.Малиновка до д.Исаково | 400 | 582,14008 |
| Участок дороги п.Ханино ул.Зеленая | 404 | 486,99902 |
| Ремонт аварийных участков струйно-инъекционным методом |  | 33,54346 |
| Выполнение работ по ремонту участка дороги с укладкой водопропускной трубы в с.Кулешово |  | 54,44129 |
| Оплата задолженности за 2020г |  | 619,05908 |
| **Всего ремонт** | **15132,2** | **19578,55553** |
| 1. **Содержание дорог**
 |  | **4 920,73498** |  |
| 1. **Проверка сметной документации**
 |  | **141,659000** |
| **ИТОГО 2021** |  | **24640,94951** |  |

**2022 год**

| **Наименование мероприятий** | **Протяженность, м** | **Объем финансирования****(тыс. руб.)** | **Ответственные за выполнение мероприя-****тий** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет МО Суворовский район (Дорожный фонд)** |
| 1. **Ремонт дорог в том числе:**
 |  |  | **Администрация МО Юго-Восточное Суворовского района** |
| Ремонт дороги п.Ханино ул.Набережная | 1742 | 2872,66651 |
| Ремонт дороги п.Ханино ул.Лесная | 850 | 1346,49487 |
| Ремонт дороги п.Ханино ул.Зеленая | 250 | 433,05834 |
| Ремонт участка дороги от а/д Суворов-Березово до д.126 ул.Кирова | 600 | 1030,88935 |
| Ремонт участка дороги по с.Березово от д.164 до д.185 ул.Кирова | 1350 | 2211,31338 |
| Ремонт участка дороги по с.Березово от а/д с.Березово-с.Кулешово до д.13 | 1250 | 1972,32737 |
| Ремонт дороги до с.Красное Михайлово | 400 | 735,83358 |
| Оплата выполненных работ за 2021 |  | 6820,98401 |
| **Всего ремонт дорог** | **6442** | **17423,56741** |
| 1. **Содержание дорог**
 |  | **6 273,25778** |
| 1. **Проверка сметной документации**
 |  | **123,25100** |
| **Итого 2022 год** |  | **23820,07619** |  |

**2023 год**

| **Наименование мероприятий** | **Протяженность, м** | **Объем финансирования****(тыс. руб.)** | **Ответственные за выполнение мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет МО Суворовский район (Дорожный фонд)** |
| 1. **Ремонт дорог в том числе:**
 |  |  | **Администрация МО Юго-Восточное Суворовского района** |
| Ремонт участка дороги в с.Березово от региональной а/д в районе д.99 до д.116 по ул.Кирова | 740 | 1504,94939 |
| Ремонт участка дороги по с.Березово от д.47 до д.№34 по ул.Кирова | 340 | 691,46155 |
| Ремонт участка дороги в с.Березово (от речки) в районе д.32 до д.17 по ул.Кирова | 640 | 1301,57746 |
| Ремонт участка дороги в с.Березово от региональной а/д в районе д.82 до д.94 | 540 | 1174,79192 |
| Ремонт участка дороги в с.Березово от региональной а/д в районе д.34 до д.134 по ул.Романова | 1700 | 3191,38351 |
| ремонт участка дороги в с.Березово от региональной а/д в районе д.72 до д.66 по ул.Кирова | 200 | 406,74392 |
| Ремонт участка дороги от а/д Суворов-Мишнево до д.25 с.Мишнево | 1100 | 1993,04522 |
| Ремонт участка дороги по с.Мишнево от д.64 до д.56-94 | 800 | 1626,97568 |
| Ремонт участка дороги по с.Мишнево от д.64 до водонапорной башни. | 650 | 1321,91773 |
| Ремонт участка дороги от поворота в районе д.4 до домов 38-55по д.Безово | 1000 | 2026,30675 |
| Ремонт участков а/д Суворов-Березово в Суворовском районе, Тульской области | 401,34 | 2707,19615 |
| Ремонт участка дороги по с.Березово от д.№56 до д.№60 по ул.Кирова | 200 | 406,74392 |
| Ремонт аварийных участков струйно-инъекционным методом |  | 157,88356 |
| **Всего ремонт** | **8311,34** | **18510,97676** |
| 1. **Содержание дорог**
 |  | **8460,96024** |
| 1. **Проверка сметной документации**
 |  | **45,36300** |
| **Итого 2023** |  | **27017,30000** |  |

**на 2024 год**

| **Наименование мероприятий** | **Протяженность м** | **Объем финансирования****(тыс. руб.)** | **Ответственные за выполнение мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет МО Суворовский район (Дорожный фонд)** |
| 1. **Ремонт дорог, в том числе:**
 |  |  |  |
| Ремонт участка дороги по н.п. д.Юрово | 335 | 656,26427 | **Администрация МО Юго-Восточное Суворовского района** |
| Ремонт дороги в н.п. с.Богданово, ул.Новая от д.1 до д.20 | 639 | 3603,90283 |
| Ремонт участка дороги в п.Ханино, ул.Школьная д.5- ул.Колхозная д.1 | 403 | 781,47517 |
| Ремонт участка дороги в п.Ханино по ул.Строителей  | 696 | 3336,69510 |
| Ремонт участка дороги от н.п. п.Старое Ханино до н.п. д.Матюково-1  | 270 | 1289,72963 |
| Ремонт участков дороги по с.Шмарово до д.45,46 | 520 | 1015,85393 |
| Ремонт участков дороги Суворов-Березово | 387 | 992,36863 |
| Ремонт участка дороги до н.п. п.Льва Толстого | 2000 | 4388,45926 |
| Ремонт участка дороги в д.Борисово от д.7 до д.1 | 240 | 472,89426 |
| Ремонт аварийных участков | 1122 | 2462,35692 |
| **Всего ремонт дорог** | **6612** | 19000,00000 |
| 1. **Содержание дорог**
 |  | **4900,00000** |
| 1. **Проверка сметной документации**
 |  | **100,00000** |
| **Итого 2024 год** |  | **24000,00000** |  |

**2025 год**

| **Наименование мероприятий** | **Протяженность м** | **Объем финансирования****(тыс. руб.)** | **Ответственные за выполнение мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет МО Суворовский район (Дорожный фонд)** |
| 1. **Ремонт дорог в том числе:**
 |  |  | **Администрация МО Юго-Восточное Суворовского района** |
| Ремонт аварийных участков | 6500 | 21 000,00000 |
| **Всего ремонт дорог** |  | **21 000,00000** |
| 1. **Содержание дорог**
 |  | **4900,00000** |
| 1. **Проверка сметной документации**
 |  | **100,00000** |
| **Итого 2025 год** |  | **26000,00000** |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к постановлению администрациимуниципального образованияЮго-Восточное Суворовского районаот 06.03.2024 № 6 |

**Перечень**

**показателей (индикаторов) муниципальной программы и их значений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи муниципальной программы | Целевые показатели муниципальной программы | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) | Значения показателей по годам реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя на день окончания действия муниципальной программы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель: Сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Задача: Повышение уровня содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта | Ремонт автомобильных дорог, м2 | 47670 | 47670 | 52962,7 | 22547 | 29089,69 | 23142 | 22750 | 198161,39 |
| Комплекс работ по содержанию дорог общего пользования местного значения,% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| проверка сметной документации, шт | 30 | 30 | 18 | 10 | 14 | 10 | 11 |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к постановлению администрациимуниципального образованияЮго-Восточное Суворовского районаот 06.03.2024 № 6 |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**Паспорт показателя: «Комплекс работ по содержанию дорог общего пользования местного значения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Дьякова А.И – инструктор сектора ЖКХ, тел. 8-48763-2-71-02, Ased\_mo\_yugovostochnoe@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Комплекс работ по содержанию дорог общего пользования местного значения |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя 1 | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя  | На основании отчетных данных |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | На основании отчетных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**Паспорт показателя: «Ремонт автомобильных дорог»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Дьякова А.И – инструктор сектора ЖКХ, тел. 8-48763-2-71-02, Ased\_mo\_yugovostochnoe@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Ремонт дорог общего пользования местного значения |
| 3 | Единица измерения | м2. |
| 4 | Тип показателя 1 | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя 2 | На основании отчетных данных  |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | На основании отчетных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**Паспорт показателя: «Проверка сметной документации»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Дьякова А.И – инструктор сектора ЖКХ, тел. 8-48763-2-71-02, Ased\_mo\_yugovostochnoe@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Проверка сметной документации |
| 3 | Единица измерения | шт |
| 4 | Тип показателя  | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя  | На основании отчетных данных |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | На основании отчетных данных |