АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ СУВОРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 февраля 2023 года                                                           № 19

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от 03.10.2017 № 195 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2018-2024 годы»

В целях улучшения условий проживания населения муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114, администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от 03.10.2017 № 195 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2018-2024 годы» следующие изменения:

1.1. Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объём финансирования Программы составляет: 2019 - 2024 г.г. – 1224,81089 тыс. руб., Объём финансирования Программы составляет: 2019 г. - 171,950 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – _____ тыс. руб.; бюджет Тульской области – _______ тыс. руб.; бюджет МО Северо-Западное – 171,950 тыс. руб. Объём финансирования Программы составляет: 2020 г.-235,835 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – _____ тыс. руб.; бюджет Тульской области – _______ тыс. руб.; бюджет МО Северо-Западное – 235,835 тыс. руб. Объём финансирования Программы составляет: 2021 г.- 381,534 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – _____ тыс. руб.; бюджет Тульской области – _______ тыс. руб.; бюджет МО Северо-Западное – 381,534 тыс. руб. Объём финансирования Программы составляет: 2022 г.- 99,155 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – _____ тыс. руб.; бюджет Тульской области – _______ тыс. руб.; бюджет МО Северо-Западное – 99,155 тыс. руб. Объём финансирования Программы составляет: 2023 г.- 108,98132 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – _____ тыс. руб.; бюджет Тульской области – _______ тыс. руб.; бюджет МО Северо-Западное – 108,98132 тыс. руб. Объём финансирования Программы составляет: 2024 г.- 227,35557 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – _____ тыс. руб.; бюджет Тульской области – _______ тыс. руб.; бюджет МО Северо-Западное – 227,35557 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Северо-Западное Суворовского района на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте муниципального образования Северо-Западное Суворовского района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Заместитель главы администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района | В.Б. Муштараули |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий по реализации Программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования Северо-Западное

Суворовского района на 2018-2024 годы»

| Наименование мероприятий | Сроки | Ответствен ный исполнитель | Всего | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федераль ный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | 2019 г. |
| Задача 1: Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | % | 100 |
| 1.Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по адресам: - п. Черепеть, ул. Молодежная д. №3; - п. Черепеть, ул. Молодежная д. №11; -п. Черепеть ул. Молодежная д. №7; -п. Центральный, ул. Ленина д. №№ 22, 24; -с. Рождествено, д. №№ 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 | 2019 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района | - |  | - | 171,950 | Асфальтирование дворовой территории установка бордюрного камня установка тротуарного камня установка лавочек | кв.м п.м. п.м. шт. | 4113 763,8 261 30 |
| Задача 2: благоустройство территорий общего пользования МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Благоустройство территорий общего пользования: | 2019 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  | Площадь благоустроенных территорий | кв. м. | - |
| ИТОГО: |  |  | - | - | - | 171,950 |  |  | - |
| Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный исполнитель | Всего | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |
|  |  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | 2020г. |
| Задача 1: Благоустройство дворовых территорий МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | % | 100 |
| 1.Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по адресам: - п. Центральный ул. Ленина д. №№ 19, 23; - п. Центральный, ул. Машиностроителей, № 2; - п. Центральный, ул. Маяковского № 7 | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района | - | - | - | 235,835 | асфальтирование дворовой территории установка бордюрного камня установка тротуарного камня установка светильников установка лавочек | кв.м п.м. п.м. шт. шт. | 3739,0 464 156 5 18 |
| Задача 2: благоустройство территорий общего пользования МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Благоустройство территорий общего пользования по адресу: | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района | - | - | - | - | асфальтирование дворовой территории установка бордюрного камня | - | - |
| ИТОГО: |  |  | - | - | - | 235,835 |  | - | - |
| Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный исполни тель | Всего | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |
|  |  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | 2021г. |
| Задача 1: Благоустройство дворовых территорий МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | % | 100 |
| 1. Благоустройство придомовой территории по адресам: - п. Центральный ул. Ленина д. №№ 28,50,52,54,31 п. Черепеть, ул. Механизаторов д.7,14 | 2021 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района | - | - | - | 153,378 | асфальтирование дворовой территории установка бордюрного камня установка светильников установка лавочек | кв.м п.м. шт. шт. | 3531 180 5 8 |
| Задача 2: благоустройство территорий общего пользования МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Благоустрой ство территорий общего пользования по адресу: - с. Рождествено СЦКиД | 2021 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района | - | - | - | 228,206 | асфальтирование дворовой территории установка бордюрного камня | кв. м. п.м. | 1973,0 170 |
| ИТОГО: |  |  | - | - | - | 381,534 |  |  | - |
| Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный исполни тель | Всего | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |
|  |  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | 2022г. |
| Задача 1: Благоустройство дворовых территорий МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | % | 100 |
| 1. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по адресам: п.Центральный, ул. Машиностроителей д. №№ 4, 6; -п. Центральный, ул.Ленина №№ 43, 45; п.Центральный, ул.Сидорова № 24; - п.Черепеть, ул.Ленинская, д. № 126 | 2022 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района | - | - | - | 99,155 | асфальтирование дворовой территории установка бордюрного камня установка тротуарного камня установка светильников установка лавочек | кв.м п.м. п.м. шт. шт. | 2577,0 394 89 0 16 |
| Задача 2: благоустройство территорий общего пользования МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Благоустройство территорий общего пользования по адресу: с. Рождествено СЦКиД | 2022 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района | - | - | - | - | -укладка тротуарной плитки, бордюрного камня, - ремонт ступеней; -установка парковых фонарей в аллеи; -установка облицовочной плитки на мемориале павшим войнам в ВОВ; -установка видеонаблюдения. | кв. м. шт. шт. шт. | 356 8 58 2 |
| ИТОГО: |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный исполнитель | Всего | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |
|  |  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | 2023г. |
| Задача 1: Благоустройство дворовых территорий МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | % | 100 |
| 1. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по адресам: - п. Центральный, ул.Ленина д. №№ 33,39,41,56-а, 56-б; - п. Центральный, ул.Советская, д.№1; п.Центральный, ул. Машиностроителей 5- а. | 2023 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района | - | - | - | 108,98132 | асфальтирование дворовой территории установка бордюрного камня 100.30.15. установка бордюрного камня 100.20.8. установка светильников установка лавочек | кв.м п.м. п.м. шт. шт. | 3900,0 1200 682 14 29 |
| Задача 2: благоустройство территорий общего пользования МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Благоустройство территорий общего пользования по адресу: с. Рождествено СЦКиД | 2023 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района | - | - | - | 0,0 | - оборудование мест отдыха (установка лавочек, урн) -установка бордюрного камня -установка ограждения; - замена ж/б блоков | шт. п.м. | 15 - |
| ИТОГО: |  |  | - | - | - | 108,98132 |  | - | - |
| Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный исполни тель | Всего | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |
|  |  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | 2024г. |
| Задача 1: Благоустройство дворовых территорий МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | % | 100 |
| 1. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по адресам: - п. Черепеть, ул.Ленинская д. № 73; -п. Центральный, ул.Маяковского, д. № 9; - п. Центральный, ул.Свободы, д. №№ 1, 3; | 2024 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района | - | - | - | 227,35557 | Асфальтирование дворовой территории установка бордюрного камня установка тротуарного камня установка лавочек | кв.м п.м. п.м. шт. | 1550 763,8 261 30 |
| Задача 2: благоустройство территорий общего пользования МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Благоустройство территорий общего пользования: - п. Центральный ул. Ленина (сквер и обелиск). Благоустройство территорий общего пользования: - п. Центральный ул.Ленина (тротуар) | 2024 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района | - | - | - | - | асфальтирование дорожек установка бордюрного камня 100.30.15. установка светильников | кв. м. п.м. шт. | 1001,0 331 3 |
| ИТОГО: |  |  | - | - | - | 227,35557 |  | - | - |
| ИТОГО: |  |  | - | - | - | 1224,81089 |  |  | - |

_____________