АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ СУВОРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2025 года                                                                                        №23

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

от 05 августа 2021 года № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, Градостроительным Кодексом Российской Федерации Устава муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от 05.08.2021 № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» следующее изменение:

приложение изложить в новой редакции (приложение).

2.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

Северо-Западное

Суворовского района 							И.Л.Чекмарева

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Северо-Западное

Суворовского района

от 19.03.2025 № 23

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района»

| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ -Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». -Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». -Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». -Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» -Генеральный План развития муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Соисполнители муниципальной программы (при наличии) | -Служба ЖКХ и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района -МБУК «КДО» Черепетское», -МКП «Город» |
| Мероприятия муниципальной программы | «Развитие и модернизация водоснабжения» «Развитие и модернизация водоотведения» «Развитие и модернизация теплоснабжения» «Развитие и модернизация газоснабжения» |
| Цель муниципальной программы | -Повышение эффективной работы жилищно-коммунального комплекса в целях повышения комфортных условий проживания граждан муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. -Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг. -Улучшение качества предоставления коммунальных услуг и создание условий для удовлетворения спроса населения на услуги в коммунальной сфере. |
| Задачи муниципальной программы | -Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в системах водоснабжения и водоотведения, увеличение уровня водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. -Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, снижение нерациональных затрат при производстве тепловой энергии. -Повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района. -Создание условий для получения услуг в сфере коммунального хозяйства отдельными категориями граждан -Обновление основных фондов в сфере коммунального хозяйства. |
| Уровень газификации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района | 2021г-29% 2022г-34% 2023г-35% 2024г-36% 2025г-2030-45% |
| Целевые показатели муниципальной программы | - -Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования: ремонт водопроводных сетей, (км.). -Создание новых объектов инфраструктуры ЖКХ: изготовление ПСД (ед.) и строительство внутрипоселковых газовых сетей. -Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг. -Реконструкция существующих объектов водоснабжения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы: перечень основных мероприятий | -Ремонт водопроводных сетей; -Изготовление ПСД на газификацию населенных пунктов; -Строительство внутрипоселковых распределительных газовых сетей. -Изготовление проекта на строительство очистных сооружений п. Черепеть и строительство очистных сооружений п. Черепеть |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 1 этап-2021год 2этап-2022 год 3 этап-2023год 4этап-2024 год 5этап-2025-2030год |
| Объем финансирования программы, в том числе по годам | 243502,59879 тыс. руб., в том числе: по годам: 2021 – 71805,98531 тыс. руб. 2022 – 39128,15933 тыс. руб. 2023 – 26916,28649 тыс. руб. 2024 – 49698,51804 тыс. руб. 2025 – 32953,64962тыс.руб. 2026- 11500,00000руб. 2027- 11500,00000руб. 2028-2030- 0,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета Тульской области – 110777,29062 тыс. руб, в том числе по годам: 2021 – 30364,72446 тыс. руб. 2022 –21947,95424 тыс. руб. 2023 –9004,63778 тыс. руб. 2024 –32779,32452 тыс. руб. 2025 - 16680,64962 тыс .руб. 2026-0,00000руб, 2027-0,00000руб, 2028-2030- 0,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета МО Суворовский район – 107725,30817 тыс. руб. в том числе по годам: 2021 – 16441,26085тыс. руб. 2022 – 17180,20509тыс. руб. 2023 – 17911,64871 тыс. руб. 2024 – 16919,19352 тыс. руб. 2025 – 16273,00000 тыс. руб. 2026- 11500,00000 тыс. руб. 2027- 11500,00000 тыс. руб. 2028-2030-0,00000тыс. руб. За счет средств бюджета МО Северо-Западное- 25000,00000 тыс. руб. в том числе по годам: 2021 – 25000,00000 тыс. руб. 2022 – 0,00000 тыс. руб. 2023 - 0,00000 тыс. руб. 2024 -2030- 0,00000 тыс. руб. |
| Источники финансирования Программы | -Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств местно бюджета и бюджета Тульской области Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы и показатели социально-экономической эффективности | Практическая реализация мероприятий Программы позволит: -снизить показатели среднего износа водопроводных сетей до 30%. -снизить долю канализационных сетей, требующих замену-до 20%. -снизить показатели среднего износа оборудования котельных до 50% -модернизировать котельную-1ед. -повысить уровень газификации населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района до 45%. -повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям. |

- 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

сферы реализации муниципальной программы

Одним из важнейших направлений социально-экономических преобразований в стране является реформирование и развитие коммунальной сферы, создающей необходимые условия для проживания и жизнедеятельности человека.

В настоящее время основной проблемой коммунального комплекса является износ его основных фондов.

Средний износ водопроводных сетей муниципального образования Северо-Западное Суворовского района составляет 58%, канализационных сетей - 98%, тепловых сетей - 60%.

При этом требуют замены 80.1 км водопроводных сетей, 24,5 километров канализационных сетей, 3,2 километра тепловых сетей, башня с. Кипеть и д. Крюковка. Две башни водонапорные в  с. Доброе и пос. Черепеть заменены в 2024г.

Основное и вспомогательное оборудование котельной (п. Центральный), артезианских скважин, водопроводных насосных станций и канализационных сетей  находится в эксплуатации более 30 лет. Оно устарело морально и физически и работает неэффективно, что приводит к излишнему расходованию энергетических ресурсов.

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением из 81 сельских населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, составляет 62%, при этом в 31 населенном пункте водоснабжение населения осуществляется из колодцев и родников.

Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района (далее по тексту - муниципальное образование) составляет в среднем  41%. Основными причинами нынешнего столь плачевного состояния коммунальной сферы можно назвать отсутствие на протяжении довольно длительного времени должного финансирования мероприятий, направленных на обновление и модернизацию коммунального хозяйства муниципального образования.

Муниципальная программа «Комплексного развитие  систем коммунальной инфраструктуры   муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» на 2021-2030 годы (далее - Программа) разработана в целях повышения качества предоставления -коммунальных услуг и создания условий для удовлетворения спроса населения на услуги в коммунальной сфере.

Программа определяет цели, задачи по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает как решение задач устранения сверхнормативного износа основных фондов, внедрения ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое применение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения вопросов надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Все это значительно повысит качество коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы коммунальной инфраструктуры.

- 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Показатели нынешнего состояния систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования указывают на то, что решение вопроса обеспечения муниципального образования эффективной и безопасной коммунальной инфраструктурой является одним из приоритетных направлений.

Целью Программы является улучшение качества предоставления коммунальных услуг и создание условий для удовлетворения спроса населения на услуги в коммунальной сфере.

Для достижения этой цели решаются следующие задачи:

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций в системах водоснабжения и водоотведения, увеличение уровня водоснабжения населенных пунктов муниципального образования;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования, снижение нерациональных затрат при производстве тепловой энергии;

- повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов в муниципальном образовании;

- создание условий для получения услуг в сфере коммунального хозяйства отдельными категориями граждан;

- обновление основных фондов организаций в сфере коммунального хозяйства.

Срок реализации Программы: 2021-2030годы.

Программа реализуется в V этапов:

I этап -    2021 год;

II этап -  2022год;

III этап -  2023год;

IV этап -  2024год;

V этап –   2025-2030 год

- 3. Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» (далее «Программа»)   включает в себя следующие мероприятия:

- «Развитие и модернизация водоснабжения", которые  ориентированы на реализацию комплекса мероприятий по модернизации систем водоснабжения с целью снижения риска возникновения в них аварийных ситуаций, а также увеличения уровня водоснабжения населенных пунктов муниципального образования;

-«Развитие и модернизация водоотведения", которые ориентированы на реализацию комплекса мероприятий по модернизации систем водоотведения с целью снижения риска возникновения в них аварийных ситуаций, а также увеличения уровня водоснабжения населенных пунктов муниципального образования;

- «Развитие и модернизация теплоснабжения»,     включающие мероприятия по модернизации котельной, запланированных в рамках мероприятий, которые должны обеспечить снижение риска возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования, а также снижение нерациональных затрат при производстве тепловой энергии;

- «Развитие и модернизация газоснабжения»     , которые реализуются в целях повышения уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов в муниципальном образовании путем выполнения работ по газификации населенных пунктов.

Информация об основных мероприятиях Программы и указанных мероприятиях приведена ниже.

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района" |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия "Развитие и модернизация водоснабжения" |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие: Осуществление работ по строительству, модернизации, капитальному (текущему) ремонту объектов водоснабжения | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |  | 2021 | 2030 | Снижение показателя среднего износа водопроводных сетей до 30% |
| 2 | Мероприятия "Развитие и модернизация водоотведения" |  |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие: Осуществление работ по строительству, модернизации, капитальному (текущему) ремонту объектов водоотведения | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |  | 2021 | 2030 | Снижение доли канализационных сетей, требующих замены-до 70%; |
| 3 | Мероприятия "Развитие и модернизация теплоснабжения" |  |  |  |  |  |
| 31 | Основное мероприятие: Реконструкция, модернизация котельной | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |  | 2021 | 2030 | Снижение показателя среднего износа оборудования котельной до 50%. Количество модернизированной котельной - 1 ед. |
| 4 | Мероприятия "Развитие и модернизация газоснабжения" |  |  |  |  |  |
| 41 | Основное мероприятие: Повышение уровня газификации на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |  | 2021 | 2030 | Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования до 45% |

- 4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Показателями реализации муниципальной программы являются:

- средний износ водопроводных сетей:

2021 год – 58%;

2022год- 40%

2023год-35%;

2024 год-35%

2025-2030год-30%

- количество сельских населенных пунктов, оборудованных централизованной системой водоснабжения:

2021 год -60%;

2022 год-62%;

2023год-62%;

2024год-65%;

2025-2030год-70%.

- доля канализационных сетей, требующих замены:

2021год -0 %;

2022год-2,0%;

2023год-5,%;

2024год-5,5%;

2025-2030год-5,5%.

- количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения:

2021 год -2 ед;

2022год- 1ед;

2023год- 1ед;

2024год- 0ед;

2025-2030год- 0ед.

- средний износ оборудования котельной:

2021 год- 60%;

2022год-55%;

2023год-53%;

2024год-51%;

2025-2030год- 50%

- повышение уровня газификации населенных пунктов в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района:

2021 год- 29%;

2022год-34 %;

2023год-35%;

2024год-36%;

2025-2030год-45%.

- 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- изменение условий реализации Программы;

- изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты;

- природно-климатические факторы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- регулярный анализ показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

- 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Программы

Исходя из планируемого к реализации в рамках Программы перечня работ, требуются следующие объемы финансовых ресурсов.

- Объем финансовых ресурсов муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района»

по следующим мероприятиям:

Приложение №1

к муниципальной программе

РАЗДЕЛ 1. Мероприятия, предусмотренные Программой

1.1. Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| - Наименование мероприятия |  | - Срок исполнения |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Всего |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Бюджета Тульской области |  |  |  | Бюджет МО Суворовский район |  |  | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района |  | Внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение анализов воды |  | 2021 | 81,12000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 81,12000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение работ по ремонту участка водопровода с. Кипеть Суворовского района |  | 2021 | 1219,60000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 1219,60000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение глубинных насосов в с. Доброе, д. Крюковка, д. Цепинка |  | 2021 | 145,45800 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 145,45800 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 8-40-60 1 шт.п. Агеево |  | 2021 | 83,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 83,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-65-65 - 1 шт. п. Центральный |  | 2021 | 99,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 99,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110 - 2 шт. п. Зеленино, п. Песоченский |  | 2021 | 87,30000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 87,30000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Замена труб водоснабжения диаметром 50 мм ПНД по ул. Ленина п .Песоченский - 0,1 км. |  | 2021 | 100,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 100,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Устройство шахтных колодцев в д. Косолапово, д. Камышенка, д. Добринка |  | 2021 | 73,90000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 73,90000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Замена насоса марки ЭЦВ 6-16-90 п. Северо-Агеевский |  | 2021 | 49,19400 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 49,19400 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Изготовление проекта по строительству водопровода в д. Западное Суворовского района |  | 2021 | 879,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 879,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы по объекту: «Станция водоподготовки п. Центральный» |  | 2021 | 574,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 574,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство станции водоподготовки в пос. Центральный Суворовского района Тульской области» (проектирование объекта капитального строительства) |  | 2021 | 1732,50000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1732,50000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Аварийный ремонт водопроводных сетей на территории муниципального образования (услуги экскаватора) |  | 2021 | 500,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 500,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение глубинных насосов в кол-ве 2 шт. марки ЭЦВ 8-25-125 |  | 2021 | 119,30000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 119,30000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение агрегата погружного ЭЦВ 10-65-65 нрк-2шт |  | 2021 | 177,22800 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 177,22800 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение эл. двигателя АИР 160 М2 |  | 2021 | 35,70000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 35,70000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение кольца стенового КС 15-9ч и плиты перекрытия с люком 15 |  | 2021 | 9,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 9,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение работ по ремонту участка водопровода с. Кипеть Суворовского района |  | 2021 | 0,70000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,70000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение работ по установке водозаборной колонки-2шт. |  | 2021 | 45,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 45,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение работ по ремонту участка наружного водопровода с. Кипеть (доп. работы) |  | 2021 | 78,50000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 78,50000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение глубинных насосов |  | 2021 | 185,30000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 185,30000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение шкафа управления погружным насосом 15 кВт |  | 2021 | 137,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 137,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение двигателя АИР 225 |  | 2021 | 115,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 115,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение труб ПНД (питьевая) |  | 2021 | 30,70000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 30,70000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2021год: |  |  | 6557,50000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1732,50000 |  |  |  | 4825,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение анализов воды |  | 2022 | 21,37361 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 21,37361 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение глубинных насосов |  | 2022 | 342,10000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 342,10000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение комплексной услуги по передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности в сфере водоснабжения, в концессию |  | 2022 | 500,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 500,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Ремонт аварийных участков водопровода (услуги экскаватора) |  | 2022 | 499,20000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 499,20000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение перекачного насоса в сборе с эл. двигателем на насосную д. Гущино |  | 2022 | 62,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 62,80000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| «Выполнение работ по ремонту наружного водопровода по адресу: Тульская область, Суворовский район, с. Кипеть». Мероприятие «Чистая вода Тульской области» |  | 2022 | 2652,93783 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 2499,06743 |  |  | 153,87040 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение преобразователя частоты 90кВт |  | 2022 | 320,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 320,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Проведение государственной экспертизы ПСД объекта «Строительство водопровода в д. Западное Суворовского района» |  | 2022 | 61,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 61,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение работ по разработке ПСД объекта «Строительство водопровода в д. Западное Суворовского района» |  | 2022 | 879,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 879,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение преобразователя частоты 90кВт |  | 2022 | 320,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 320,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Подготовка комплекта документов для оформления права пользования участками недр (лицензионное дело) с целью геологического изучения: -пос. Центральный; -пос. Агеево. |  | 2022 | 140,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 140,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Оказание услуги по разработке и согласованию проекта организации зоны санитарной охраны водозабора в д. Западное. |  | 2022 | 65,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 65,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Оплата за проверку смет |  | 2022 | 23,84500 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 23,84500 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение земляных работ по ремонту аварийных водопроводов |  | 2022 | 203,45662 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 203,45662 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Чистка колодцев |  | 2022 | 66,64000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 66,64000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Санитарно-бактериологические и санитарно-химические исследования воды из артскважин. |  | 2022 | 46,23790 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 46,23790 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Санитарно-химические исследования воды (колодец д. Косолапово) |  | 2022 | 3,36502 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 3,36502 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение трубы ПЭ 100 63 (3,8) |  | 2022 | 30,70000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 30,70000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборов |  | 2022 | 213,13158 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 213,13158 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Поставка электродвигателя АИР 1601 М2 |  | 2022 | 35,70000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 35,70000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Ремонт водопровода с. Кипеть |  | 2022 | 78,49457 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 78,49457 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение трубы ПЭ 100 63 |  | 2022 | 81,70000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 81,70000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение автоматики на водонапорную башню д. Бряньково |  | 2022 | 132,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 132,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение Насос ЭЦВ 8-25-125, Насос ЭЦВ 6-16-110, Насос Pedrollo 4SR. |  | 2022 | 152,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 152,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Поставка электродвигателя АИР 225 М2 У2 |  | 2022 | 114,16000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 114,16000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Проверка смет ремонтов водопроводов |  | 2022 | 37,7190 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 37,7190 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Анализ воды |  | 2022 | 4,13218 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 4,13218 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Установка ЧРП и пусконаладочные работы на водозаборе в д. Бряньково Суворовского района |  | 2022 | 105,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 105,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение агрегата с электродвигателем на насосную станцию с. Кипеть |  | 2022 | 195,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 195,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение преобразователей частоты |  | 2022 | 295,50000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 295,50000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение глубинных насосов |  | 2022 | 112,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 112,80000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Ремонт аварийных участков водопровода (услуги экскаватора) |  | 2022 | 246,83139 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 246,83139 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2022 год: |  | 2022 | 7458,3747 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2499,06743 |  |  |  | 4959,30727 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение анализов воды |  | 2023 | 320,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 320,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Услуги экскаватора по ремонту водопроводных сетей |  | 2023 | 210,60000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 210,60000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Приобретение глубинных насосов |  | 2023 | 590,96000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 590,96000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Приобретение ЧРП |  | 2024 | 317,20000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 317,20000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Приобретение насосов для МКП «Город» |  | 2023 | 625,10000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 625,10000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Приобретение насосов для ООО «ССК» |  | 2023 | 143,96700 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 143,96700 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Создание аварийного запаса для устранения порывов на аварийных участках водопровода (приобретение труб ПНД, муфт, задвижек) |  | 2023 | 54,99000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 54,99000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Ремонт аварийных участков водопровода (услуги экскаватора) |  | 2023 | 800,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 800,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Создание аварийного запаса: приобретение труб кранов |  | 2023 | 300,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 300,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Создание аварийного запаса: приобретение труб, кранов |  | 2023 | 80,60000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 80,60000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Выполнение работ по разработке ПСД объекта «Строительство водопровода в д. Западное Суворовского района» |  | 2023 | 878,75000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 878,75000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Проведение государственной экспертизы ПСД объекта «Строительство водопровода в д. Западное Суворовского района» |  | 2023 | 700,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 700,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Оказание услуги по разработке и согласованию проекта зоны санитарной охраны водозабора в д. Западное |  | 2023 | 65,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 65,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Приобретение агрегата 1К 100-65-250М с электродвигателем АИР 225М2 55кВт |  | 2023 | 295,50000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 295,50000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Санитарно-химические исследования воды, определение запаха |  | 2023 | 4,50046 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 4,50046 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Исследование питьевой воды из колодца д. Косолапово |  | 2023 | 4,50046 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 4,50046 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Приобретение агрегата К45\30 с электродвигателем |  | 2023 | 44,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 44,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Приобретение насоса ЭЦВ6-10-110 |  | 2023 | 94,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 94,0000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Поставка агрегата погружного ЭЦВ 6-10-110 |  | 2023 | 112,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 112,80000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Установка ЧРП водозабор д. Бряньково, проведение пусконаладочных работ |  | 2023 | 105,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 105,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Проверка сметной документации. Ремонт водопровода. |  | 2023 | 73,17900 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 73,17900 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Приобретение эл.двигателя |  | 2023 | 21,60000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 21,60000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Монтаж и пуско-наладочные работы поставляемого товара(ЧРП) |  | 2023 | 210,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 210,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Итого 2023год: |  | 2023 | 5447,24692 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 5447,24692 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение анализов воды |  |  | 2024 |  |  | 467,68151 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 467,68151 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Ремонт аварийных участков водопровода (услуги экскаватора) |  |  | 2024 |  |  | 400,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 400,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение глубинных насосов |  |  | 2024 |  |  | 484,26000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 484,26000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение ЧРП |  |  | 2024 |  |  | 1050,48800 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1050,48800 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение насосов для МКП «Город» |  |  | 2024 |  |  | 640,56000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 640,56000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Создание аварийного запаса труб, кранов, запорной арматуры |  |  | 2024 |  |  | 266,20000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 266,20000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Создание аварийного запаса для устранения порывов на участках водопроводов 9приобретение муфт, задвижек, труб ПНД) |  |  | 2024 |  |  | 76,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 76,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Ремонт водопроводов обслуживаемых МКП «Город» |  |  | 2024 |  |  | 216,35177 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 216,35177 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Установка понижающего клапана на водопроводе в с. Машковичи для регулирования воды в системе |  |  | 2024 |  |  | 170,87913 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 17087913 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Проверка смет |  |  | 2024 |  |  | 20,18797 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 20,18797 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Выполнение работ по ремонту водонапорной башни, расположенной по адресу: Тульская область, Суворовский район, пос. Черепеть |  |  | 2024 |  |  | 1795,000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 1795,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Выполнение работ по ремонту водонапорной башни, расположенной по адресу: Тульская область, Суворовский район, с. Доброе/д. Болото |  |  | 2024 |  |  | 2243,42297 |  |  |  |  |  | 0,00 | 2243,42297 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Замена водонапорной башни, расположенной по адресу: Тульская область, Суворовский район, пос. Черепеть |
| Строительный контроль скважина с. Жеремино |  |  | 2024 |  |  | 30,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 30,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительный контроль по ремонту водопроводов д. Белое, д. Веретье |  |  | 2024 |  |  | 36,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 36,0000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Размывка скважины д. Герасимово |  |  | 2024 |  |  | 293,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 293,0000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Проведение анализов воды 2023г |  |  | 2024 |  |  | 165,74246 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 165,74246 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Проведение анализов воды 2023г |  |  | 2024 |  |  | 47,84916 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 47,84916 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение ЧРП |  |  | 2024 |  |  | 164,60000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 164,60000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение ЧРП |  |  | 2024 |  |  | 152,60000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 152,60000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение эл. двигателя |  |  | 2024 |  |  | 21,60000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 21,60000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительный контроль башни в п. Черепеть и с. Доброе |  |  | 2024 |  |  | 86,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 86,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Пусконаладочные работы |  |  | 2024 |  |  | 210,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 210,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого 2024г: |  |  | 2024 |  |  | 9038,42297 |  |  |  |  |  | 0,00 | 4038,42297 |  |  | 5000,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение анализов воды |  |  | 2025 |  |  | 500,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 500,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Ремонт аварийных участков водопровода (услуги экскаватора) |  |  | 2025 |  |  | 400,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 400,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение глубинных насосов |  |  | 2025 |  |  | 800,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 800,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение ЧРП |  |  | 2025 |  |  | 800,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 800,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Создание аварийного запаса труб ПНД и кранов шаровых, фланцевых |  |  | 2025 |  |  | 400,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 400,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Кипеть Суворовского района по программе Чистая вода Тульской области |  |  | 2025 |  |  | 3022,90320 |  |  |  |  |  | 0,00 | 3022,90320 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Выполнение работ по ремонту участка водопровода по адресу :Тульская область, Суворовский район, д. Зеленино по программе Чистая вода Тульской области |  |  | 2025 |  |  | 3954,83665 |  |  |  |  |  | 0,00 | 3954,83665 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Выполнение работ по ремонту участука водопровода по адресу: Тульская область, Суворовский район, д. Варушицы по программе Чистая вода Тульской области |  |  | 2025 |  |  | 2474,31913 |  |  |  |  |  | 0,00 | 2474,31913 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Создание аварийного запаса для устранения порывов на аварийных участках водопроводов (приобретение муфт, задвижек, труб ПНД) |  |  | 2025 |  |  | 300,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 300,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Проверка смет |  |  | 2025 |  |  | 50,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00000 |  |  | 50,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительный контроль по ремонту водопроводов и установке башни д. Зеленино, д. Варушицы, с. Кипеть |  |  | 2025 |  |  | 200,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 200,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Ремонт водопровода п. Песоченский ул. Футбольная |  |  | 2025 |  |  | 500,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 500,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Промывка и телескопия скважин д. Западное, с. Жеремино |  |  | 2025 |  |  | 400,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 400,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Ремонт водопровода с. Рождествено |  |  | 2025 |  |  | 339,16910 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 339,16910 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Обустройство колодца шахтного в с. Жеремино и д. Герасимово |  |  | 2025 |  |  | 200,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 200,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Ремонт водопроводов в с. Рождествено |  |  | 2025 |  |  | 216,35177 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 216,35177 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Поставка насосов 2024г |  |  | 2025 |  |  | 390,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 390,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Поставка труб 2024г |  |  | 2025 |  |  | 106,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 106,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Установка регулятора давления с. Машковичи |  |  | 2025 |  |  | 65,67913 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 65,67913 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение труб 2024г |  |  | 2025 |  |  | 160,20000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 160,20000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение труб 2024 |  |  | 2025 |  |  | 76,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 76,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение ЧРП 2024г |  |  | 2025 |  |  | 453,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 453,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение насосов |  |  | 2025 |  |  | 243,60000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 243,60000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого 2025г: |  |  |  |  |  | 16052,05898 |  |  |  |  |  | 0,00 | 9452,05898 |  |  | 6600,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт водопровода |  |  | 2026 |  |  | 4000,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 4000,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Итого 2026г: |  |  | 2026 |  |  | 4000,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 4000,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт водопроводов |  |  | 2027 |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Итого 2027: |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2028-2030 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| - Наименование мероприятий - по водоснабжению | - Срок исполнения |  |  |  | Объем финансирования - (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Всего |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Бюджета Тульской области |  |  | Бюджет МО Суворовский район |  |  | Бюджет городских и сельскихпоселений МО Суворовский район |  |  |  |  |  | Внебюджетных источников |  |  |
|  | 2021 |  |  |  | 6557,50000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 1732,50000 |  |  | 4825,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  | 2022 |  |  |  | 7458,37470 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 2499,06743 |  |  | 4959,30727 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  | 2023 |  |  |  | 5447,24692 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  | 5447,24692 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  | 2024 |  |  |  | 9038,42297 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 4038,42297 |  |  | 5000,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  | 2025 |  |  |  | 16052,05898 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 9452,05898 |  |  | 6600,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  | 2026 |  |  |  | 4000,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  | 4000,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  | 2027 |  |  |  | 4000,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  | 4000,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
|  | 2028-2030 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |
| Итого по разделу 1.1. |  |  |  |  | 52443.60357 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 17722.04938 |  |  | 34831.55419 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |

1.2. Развитие водоотведения населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| - Наименование объекта |  | - Срок исполнения |  |  | Объем финансирования - (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Всего |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  | Бюджет МО Суворовский район |  |  | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  | Внебюджетных источников |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение изыскательских работ по объекту «Реконструкция сети наружной канализации по адресу: Тульская область, Суворовский район, н.п. Зеленино, д.№73,75,77,79,81,83,85. |  |  | 2021 | 170,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 170,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2021 год: |  |  | 2021 | 170,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 170,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализации д. Зеленино |  |  | 2022 |  |  |  | 365,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 388,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение бетонных плит перекрытия и люков для замены на «каменных» колодцах, диаметром 1м в количестве 30 шт., п. Центральный |  |  | 2022 |  |  |  | 162,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 162,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение работ по ремонту канализационных сетей с. Рождествено |  |  | 2022 |  |  |  | 128,02179 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 128,02179 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Поставка насоса СД80/18 |  |  | 2022 |  |  |  | 81,70000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 81,70000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение кольца стенового-2 шт |  |  | 2022 |  |  |  | 6,60000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 6,60000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение насоса К45/30 |  |  | 2022 |  |  |  | 44,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 44,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Проведение экспертной оценки сметной документации по объекту «Реконструкция сети наружной канализации по адресу : Тульская область, Суворовский район, н.п. Зеленино» |  |  | 2022 |  |  |  | 2,07821 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2,07821 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2022 год: |  |  | 2022 |  |  |  | 789,40000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 789,40000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение бетонных плит перекрытия и люков для замены на «каменных» колодцах, диаметром 1м в количестве 30шт., п. Центральный |  |  | 2023 |  |  | 25,50000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 25,50000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение кольца стенового |  |  | 2023 |  |  | 6,60000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 6,60000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Проверка экспертной оценки по объекту «Реконструкция сети наружной канализации в д. Зеленино» |  |  | 2023 |  |  | 2,02000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2,02000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2023 год: |  |  | 2023 |  |  | 34,12000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 34,12000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение бетонных плит перекрытия с люками |  |  | 2024 |  |  |  | 94,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 94 |  |  | 100,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение агрегатов для КНС |  |  | 2024 |  |  |  | 887,62800 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 887,62800 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2024 год: |  |  | 2024 |  |  |  | 981,628 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 981,628 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение бетонных плит перекрытия с люками | 2025 |  |  | 100,00000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение агрегатов для КНС | 2025 |  |  | 900,00000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 900,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2025 год: | 2025 |  |  | 1000,00000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1000,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт сетей канализации | 2026 |  |  | 2000,00000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2000,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2026г: |  |  |  | 2000,00000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2000,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт сетей канализации | 2027 |  |  | 2000,00000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2000,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2027г: |  |  |  | 2000,00000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2000,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2028-2030г |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 6975.14800 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 6975.14800 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| - Наименование мероприятия - по водоотведению | - Срок исполнения |  |  | Объем финансирования - (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Бюджета Тульской области |  |  |  | Бюджет МО Суворовский район |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений МО Суворовский район |  |  |  | Внебюджетных источников |  |
|  | 2021 |  |  | 170,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 170,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 2022 |  |  | 789,40000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 789,40000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 2023 |  |  | 34,12000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 34,12000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 2024 |  |  | 981,62800 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 981,628000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 2025 |  |  | 1000,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1000,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 2026 |  |  | 2000,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2000,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 2027 |  |  | 2000,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2000,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 2028-2030 |  |  | 0.00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| Итого по разделу 1.2. |  |  |  | 6975.14800 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6975.14800 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |

1.3. Развитие теплоснабжения населенных пунктов на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| - Наименование объекта |  |  | - Срок исполнения |  |  |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Всего |  | - Федеральный бюджет |  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  | Бюджет МО Суворовский район |  |  | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  | Внебюджетных источников |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение испытаний и наладки сетей теплоснабжения котельной «Стадион» п. Центральный |  |  | 2021 |  |  | 184,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 184,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение очередных режимно-наладочных испытаний установки ХВО ВХР котлов котельной «Стадион» п. Центральный |  |  | 2021 |  |  | 95,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 95,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение очередных режимно-наладочных испытаний котлов КСВа-2,5 в количестве 3 единиц, установленных в котельной «Стадион» п. Центральный |  |  | 2021 |  |  | 126,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 126,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Замена агрегата КМ 100-80-160т с двигателем 15 кВт (1 контура отопления) 2 шт. |  |  | 2021 |  |  | 305,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 305,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Замена подогревателя водоводяного 14-273*4000/ПВ1-273х4-Г-1,0-20,56-Т 2 шт |  |  | 2021 |  |  | 290,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 290,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| ППУ (пенополиуретановый утеплитель) диаметром 108*5,0 мм 0,2км |  |  | 2021 |  |  | 90,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 90,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение листа плоского 4мм 1,5м*6м. 2шт. |  |  | 2021 |  |  | 64,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 64,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1154,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1154,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение листа стального толщиной 4мм размером 1,5*6м для ремонта накопительного бака-аккумуляторов в количестве 4шт |  |  | 2022 |  |  | 54,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 54,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение скорлупы ППУ фольгированная (пенополиуретановый утеплитель) |  |  | 2022 |  |  | 250,38500 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 250,38500 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение очередных режимно-наладочных работ испытаний котлов котельной «Стадион» |  |  | 2022 |  |  | 377,13200 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 377,13200 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение подогревателя водоводяного |  |  | 2022 |  |  | 512,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 512,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Оказание услуг по проведению ЭПБ внутреннего газопровода среднего давления: п. Центральный, котельная «Стадион» |  |  | 2022 |  |  | 33,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 33,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение наддувной газовой блочной горелки ГГБ-4,1-ГД-65 (для котла КСВа-2,5) |  |  | 2022 |  |  | 1065,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1065,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение работ по профилактическому испытанию электрооборудования, электросетей и заземляющих устройств на котельной «Стадион» в п. Центральный |  |  | 2022 |  |  | 25,01500 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 25,01500 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности двух котлов в котельной «Стадион» пос. Центральный |  |  | 2022 |  |  | 60,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 60,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности сооружения на опасном производственном объекте |  |  | 2022 |  |  | 65,90000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 65,90000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 2022 |  |  | 2443,23200 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2443,23200 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение труб для замены тепловой сети |  |  | 2023 |  |  | 310,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 310,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение отводов стальных |  |  | 2023 |  |  | 17,50000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 17,50000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение скорлупы ППУ для утепления тепловой сети |  |  | 2023 |  |  | 439,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 439,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение подогревателя водоводяного- 6 шт |  |  | 2023 |  |  | 568,816000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 568,81600 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение листа стального толщиной 4мм размером 1,5*6 м для ремонта накопительного бакеа-аккумуляторов-4шт |  |  | 2023 |  |  | 48,50000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 48,50000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение и поставка материалов для утепления труб (кред. задолженность за 2022г) |  |  | 2023 |  |  | 310,52400 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 310,52400 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Проведение профилактических испытаний электрооборудования, электросетей и заземляющих устройств котельной «Стадион» |  |  | 2023 |  |  | 35,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 35,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Проведение технического обследования дымовых и вентиляционных каналов котельной «Стадион» |  |  | 2023 |  |  | 38,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 38,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Поставка водоподогревателя водоводяного 14-273-*4000/ПВ-273х4-Г-1,0-20,56-Т(кред. задолженность за 2022г) |  |  | 2023 |  |  | 228,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 228,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение агрегата СМ 80-50-200-2АИР 160М2 18,5кВт |  |  | 2023 |  |  | 240,09600 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 240,09600 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2023 год: |  |  | 2023 |  |  | 2235,43600 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2235,43600 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена тепловой сети |  |  | 2024 |  |  | 276,77995 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 276,77995 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение отводов стальных |  |  | 2024 |  |  | 118,44000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 118,44000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение подогревателя водоводяного |  |  | 2024 |  |  | 1280,13002 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1280,13002 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение баков аккумуляторов для котельной «Стадион» |  |  | 2024 |  |  | 2368,54750 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2368,54750 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение очередных режимно-наладочных испытаний котлов котельной «Стадион», строительный контроль |  |  | 2024 |  |  | 192,66000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 192,66000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2024 год: |  |  | 2024 |  |  | 4236,55747 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4236,55747 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение очередных режимно-наладочных испытаний котлов котельной «Стадион» |  |  | 2025 |  |  | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение насосов, запорной арматуры, труб |  |  | 2025 |  |  | 505,44000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 505,44000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Замена тепловой сети |  |  | 2025 |  |  | 1000,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1000,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение подогревателей водоводяных и агрегатов |  |  | 2025 |  |  | 444,56000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 444,56000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Проведение профилактических испытаний электрооборудования, электросетей и заземляющих устройств котельной «Стадион» |  |  | 2025 |  |  | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Проведение технического обследования дымовых и вентканалов |  |  | 2025 |  |  | 50,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 50,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2025 год: |  |  | 2025 |  |  | 2200,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2200,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт теплосетей |  |  |  |  | 1500,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1500,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2026 год |  |  |  |  | 1500,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1500,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт теплосетей |  |  |  |  | 1500,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1500,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2027 год: |  |  |  |  | 1500,00000 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 1500,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего 2028-2030 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого по разделу 1.3. |  |  |  |  | 15269,22547 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15269,22547 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| - Наименование мероприятия - по теплоснабжению |  | - Срок исполнения |  |  | Объем финансирования - (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Всего |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Бюджета Тульской области |  |  |  | Бюджет МО Суворовский район |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений МО Суворовский район |  |  |  |  | Внебюджетных источников |
|  |  | 2021 |  |  | 1154,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1154,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 2022 |  |  | 2443,23200 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2443,23200 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 2023 |  |  | 2235,43600 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2235,43600 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 2024 |  |  | 4236,55747 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 4236,55747 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 2025 |  |  | 2200,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2200,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 2026 |  |  | 1500,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1500,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 2027 |  |  | 1500,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1500,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 2028-2030 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| Итого по разделу 1.3 |  |  |  |  | 15269,22547 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 15269,22547 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| - Наименование мероприятия - по теплоснабжению и водоотведению | Объем финансирования - (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Всего |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Бюджета Тульской области |  |  |  | Бюджет МО Суворовский район |  |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений МО Суворовский район |  |  | Внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1.2 | 6975,14800 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6975,14800 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1.3 | 15269,22547 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 15269,22547 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 22244,37347 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 22244,37347 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

1.4. Развитие газификации населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

Содержание и техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования всего, тыс. руб. | Сумма финансированиятыс. руб. |  | Предполагаемый источник финансирования | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов МО Северо-Западное | 2021 | 3426,00000 | 3426,00000 |  | Бюджет МО Суворовский район | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого 2021год: | 2021 | 3426,00000 | 3426,00000 |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов МО Северо-Западное | 2022 | 4498,63541 | 4498,63541 |  | Бюджет МО Суворовский район | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого: | 2022 | 4498,63541 | 4498,63541 |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов МО Северо-Западное | 2023 | 5427,08803 | 5494,99021 |  | Бюджет МО Суворовский район | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого 2023 год: | 2023 | 5427,08803 | 5427,08803 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов МО Северо-Западное | 2024 | 3205,87189 |  | 3205,87189 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого 2024 год: | 2024 | 3205,87189 |  | 3205,87189 |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов МО Северо-Западное | 2025 | 4472,91126 |  | 4472,91126 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого 2025 год: |  | 4472,91126 |  | 4472,91126 |  |  |
| Итого 2026год: |  | 4000,00000 |  | 4000,00000 |  |  |
| Итого 2027год: |  | 4000,00000 |  | 4000,0000 |  |  |
| Итого 2028-2030 год |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
| Всего: |  | 29030,50659 |  | 29030,50659 |  |  |

Развитие газификации населенных пунктов на территории муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района

| Наименование мероприятия | Срок исполнения |  |  |  | Всего |  |  | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджета Тульской области |  | Бюджета МО Суворовский район |  |  | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  | Внебюджетных |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объекта «Газификация д. Варушицы Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 7967,36862 |  |  | 7505,26124 |  |  |  | 462,10738 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газификация д. Варущицы Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 39,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 39,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Технический надзор за строительством объекта «Газификация д. Варущицы Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 200,70000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 200,70000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительство объекта «Газификация д. Гущино Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 4562,99098 |  |  | 4298,33750 |  |  |  | 264,65348 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газификация д. Гущино Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 29,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 29,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Технический надзор за строительством объекта «Газификация д. Гущино Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 128,20000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 128,20000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительство объекта «Газопровод с. Кипеть Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 15498,03314 |  |  | 14599,14722 |  |  |  | 898,88592 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газопровод с. Кипеть Суворовского района Тульской области | 2021 |  |  | 42,00000 |  |  | 0,0 |  |  |  | 42,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Технический надзор за строительством объекта «Газопровод с. Кипеть Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 348,97705 |  |  | 0,00 |  |  |  | 348,97705 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Оплата потребления газа | 2021 |  |  | 21,96453 |  |  | 0,00 |  |  |  | 21,96453 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Изготовление ПСД по объекту «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 848,25000 |  |  | 799,05150 |  |  |  | 49,19850 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Изготовление ПСД по объекту «Газификация п. Збродовский Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 806,25000 |  |  | 759,48750 |  |  |  | 46,7625 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Изготовление ПСД по объекту «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 712,25000 |  |  | 670,93950 |  |  |  | 41,31050 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Прохождение государственной экспертизы по объекту «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 467,01589 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 467,01589 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Замена сильфонных компенсаторов Ду 25 на газопроводе в п. Шахтерский | 2021 |  |  | 246,24489 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 246,24489 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Пуск газа д. Гущино Суворовского района | 2021 |  |  | 30,15962 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 30,15962 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Пуск газа д. Варушицы Суворовского района | 2021 |  |  | 33,48439 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 33,48439 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Пуск газа с. Кипеть Суворовского района | 2021 |  |  | 24,86347 |  |  | 0,00 |  |  |  | 24,86347 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Прохождение экспертизы по объекту «Газификация д. Ившино Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 764,98411 |  |  | 0,00 |  |  |  | 764,98411 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Прохождение экспертизы по объекту «Газификация д. Герасимово Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 450,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 450,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Прохождение экспертизы по объекту «Газопровод с. Кипеть Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 405,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 405,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Доработка проекта «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 1300,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 1300,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение манометров на ГРПШ | 2021 |  |  | 100,00115 |  |  | 0,00 |  |  |  | 100,00115 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Прохождение государственной экспертизы по объекту «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 345,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 345,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Оказание услуг на расчет максимального часового расхода газа с. Жеремино | 2021 |  |  | 20,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 20,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Выполнение строительно-монтажных работ по адресу: Тульская область Суворовский район, п. Песоченский, ул. Кирова, д.8 | 2021 |  |  | 10,03547 |  |  | 0,00 |  |  |  | 10,03547 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Расчет тепла и топлива для ПДК п. Центральный, ул. Ленина, д.29а | 2021 |  |  | 35,70000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 35,70000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Прохождение государственной экспертизы по объекту «Газификация д. Варушицы Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 1,01200 |  |  | 0,00 |  |  |  | 1,01200 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Прохождение государственной экспертизы по строительству объекта «Газификация жилых домов 15;15кв.2;21;21 кв.2;22; 22 кв.1; 23; 17 кв.1; 29; 17; 23а;27;б/н, расположенных по ул. Железнодорожная в п. Новая Черепеть Суворовского района Тульской области» | 2021 |  |  | 60,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 60,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого 2021 год: |  |  |  | 35498,48531 |  |  | 28632,22446 |  |  |  | 6866,26085 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода по объекту «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 13794,85264 |  |  |  | 12994,75119 |  |  | 800,10145 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Строительство газопровода по объекту «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 81,85061 |  |  |  | 0,00000 |  |  | 81,85061 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Строительство газопровода по объекту «Газификация д. Ившино Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 2813,64224 |  |  |  | 2650,45099 |  |  | 163,19125 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Строительство газопровода по объекту «Газификация д. Герасимово Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 1671,13177 |  |  |  | 1574,20613 |  |  | 96,92564 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 848,25000 |  |  |  | 799,05150 |  |  | 49,19850 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Газификация п. Збродовский Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 806,25000 |  |  |  | 759,48750 |  |  | 46,76250 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Выполнение работ по доработке проектно-сметной документации объекта «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 712,25000 |  |  |  | 670,93950 |  |  | 41,31050 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Оплата потребленного газа |  | 2022 |  |  | 7,30712 |  |  |  | 0,00000 |  |  | 7,30712 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 50,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 50,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Технический надзор за строительством объекта «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 295,20979 |  |  |  | 0,00 |  |  | 295,20979 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газификация д. Ившино Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 50,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 50,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Технический надзор за строительством объекта «Газификация д. Ившино Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 81,47397 |  |  |  | 0,00 |  |  | 81,47397 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газификация д. Герасимово Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 50,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 50,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Технический надзор за строительством объекта «Газификация д. Герасимово Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 42,91466 |  |  |  | 0,00 |  |  | 42,91466 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Прохождение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости проекта по объекту «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 604,72341 |  |  |  | 0,00 |  |  | 604,72341 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Прохождение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости проекта по объекту «Газификация п. Збродовский Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 441,83302 |  |  |  | 0,00 |  |  | 441,83302 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Прохождение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости проекта по объекту «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 411,22634 |  |  |  | 0,00 |  |  | 411,22634 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Врезка и пуск газа по объекту «Газификация с. Жеремино Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Врезка и пуск газа по объекту «Газификация д. Герасимово Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Врезка и пуск газа по объекту «Газификация д. Ившино Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Прохождение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости проекта по объекту «Газификация д. Ившино Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 535,51588 |  |  |  | 0,00 |  |  | 535,51588 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Экспертиза проектной документации для объекта «Газопровод с. Жеремино Суворовского района» |  | 2022 |  |  | 132,93905 |  |  |  | 0,00 |  |  | 132,93905 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Оказание экспертных услуг по проведению экспертной оценки сметной документации по объекту «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 1,50138 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1,50138 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Осуществление технического надзора за качеством строительства объекта «Газификация д. Гущино Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 128,16030 |  |  |  | 0,00 |  |  | 128,16030 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Расчет максимального часового расхода газа для домовладений д. Косолапово |  | 2022 |  |  | 16,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 16,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Технический надзор за строительством объекта «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 300,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 300,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газификация п. Збродовский Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 50,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 50,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Технический надзор за строительством объекта «Газификация п. Збродовский Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 283,20000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 283,20000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Замена сильфона п. Шахтерский ул. Овражная д.37 |  | 2022 |  |  | 57,01018 |  |  |  | 0,00 |  |  | 57,01018 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Экспертиза проектной документации для объекта «Газопровод с. Жеремино Суворовского района» |  | 2022 |  |  | 132,93905 |  |  |  | 0,00 |  |  | 132,93905 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Осуществление технического надзора за качеством строительства объекта «Газификация д. Гущино Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 128,16030 |  |  |  | 0,00 |  |  | 128,16030 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Расчет максимального часового расхода газа для домовладений д. Косолапово |  | 2022 |  |  | 16,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 16,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Прохождение государственной экспертизы по строительству объекта «Газификация жилых домов 15;15кв.2;21;21 кв.2;22; 22 кв.1; 23; 17 кв.1; 29; 17; 23а;27;б/н, расположенных по ул. Железнодорожная в п. Новая Черепеть Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 59,67312 |  |  |  | 0,00 |  |  | 59,67312 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Оказание экспертных услуг по проведению экспертной оценки сметной документации по объекту «Газопровод д. Варушицы Суворовского района Тульской области» |  | 2022 |  |  | 1,01192 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1,01192 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Итого 2022 год: |  | 2022 |  |  | 23938,51722 |  |  |  | 19448,88681 |  |  | 4489,63041 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Газификация д.Збродово Суворовского района» | 2023 |  | 849,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 849,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Выполнение работ по доработке проектно-сметной документации объекта «Газификация д. Западное Суворовского района» | 2023 |  | 63,89926 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 63,89926 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительство газопровода по объекту «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2023 |  | 9559,06346 |  |  | 9004,63778 |  |  |  |  | 554,42568 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2023 |  | 100,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Технический надзор за строительством объекта «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2023 |  | 235,25291 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 235,25291 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Врезка и пуск газа по объекту «Газификация д. Ившино Суворовского района Тульской области» | 2023 |  | 19,80208 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 19,80208 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Врезка и пуск газа по объекту «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» | 2023 |  | 60,44002 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 60,44002 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Врезка и пуск газа по объекту «Газификация д. Герасимово Суворовского района Тульской области» | 2023 |  | 62,80935 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 62,80935 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Оказание экспертных услуг по проведению экспертной оценки сметной документации по объекту «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» | 2023 |  | 1,50138 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1,501,38 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение сильфонных компенсаторов на газопровод в п. Шахтерский | 2023 |  | 48,80000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 48,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Оплата потребленного газа | 2023 |  | 8,38857 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 8,38857 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Поверка и приобретение манометров и напоромеров в п. Шахтерский | 2023 |  | 6,36000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 6,36000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Прохождение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и определения достоверности сметной стоимости проекта по объекту «Газификация д. Ившино Суворовского района Тульской области» | 2023 |  | 535,51588 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 535,51588 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Прохождение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости проекта по объекту «Газификация п. Збродовский Суворовского района Тульской области» | 2023 |  | 441,88302 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 441,88302 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Прохождение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости проекта по объекту «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2023 |  | 411,22624 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 411,22624 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Прохождение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости проекта по объекту «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской области» | 2023 |  | 676,03974 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 676,03974 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Расчет максимального часового расхода газа для домовладений д. Косолапово | 2023 |  | 16,80000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 16,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Технический надзор за строительством объекта «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» | 2023 |  | 295,20979 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 295,20979 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Поставка газа ПГБ д. Веретье | 2023 |  | 0,75548 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,75548 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Проведение повторной государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Газификация д. Збродово» Суворовского района Тульской области» | 2023 |  | 235,84836 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 235,84836 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Постановка на учет построенных газопроводов: д. Гущино, д, Ившино, д. Герасимово, с. Жеремино | 2023 |  | 143,80000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 143,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого 2023 год: | 2023 |  | 13772,39554 |  |  | 9004,63778 |  |  |  |  | 4767,75776 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата потребленного газа | 2024 |  | 6,95528 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6,95528 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Замена сильфонных компенсаторов на газопроводе в п. Шахтерский | 2024 |  | 88,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 88,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газификация дп. Збродовский Суворовского района Тульской области» | 2024 |  | 199,38420 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 199,38420 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Строительство объекта «Газификация п. Збродовский Суворовского района Тульской области» | 2024 |  | 585,11640 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 585,11640 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Технический надзор за строительством объекта «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2024 |  | 235,25291 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 235,25291 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2024 |  | 200,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 200,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Технический надзор за строительством объекта «Газификация п. Збродовский Суворовского района Тульской области» | 2024 |  | 303,39586 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 303,39586 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Врезка и пуск газа по объекту «Газификация п. Збродовский Суворовского района Тульской области» | 2024 |  | 26,30117 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 26,30117 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение работ по разработке ПСД объекта «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской области» | 2024 |  | 848,25000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 848,25000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Проведение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости по объекту «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской области» | 2024 |  | 621,63198 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 621,63198 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Проведение повторной государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости, включая проведение достоверности определения сметной стоимости по объекту «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской области» | 2024 |  | 235,84836 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 235,84836 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Поставка манометров | 2024 |  | 1,20000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1,20000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Постановка на кадастровый учет построенных газопроводов | 2024 |  | 143,80000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 143,80000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2024 год: | 2024 |  | 67701,00805 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6701,00805 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата потребленного газа | 2025 |  | 7,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 7,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение и замена сильфонных компенсаторов на газопровод в п. Шахтерский | 2025 |  | 100,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 100,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской областим»1 | 2025 |  | 200,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 200,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Врезка и пуск газа на объекте «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской области» | 2025 |  | 100,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 100,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Врезка и пуск газа на объекте «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области | 2025 |  | 100,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 100,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газификация п. Збродовский Суворовского района Тульской области» | 2025 |  | 199,38420 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 199,38420 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Врезка и пуск газа на объекте «Газификация п. Збродовский Суворовского района Тульской области» | 2025 |  | 26,30117 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 26,30117 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Технический надзор по объекту «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской области» | 2025 |  | 510,0000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 510,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Покраска газопроводов | 2025 |  | 739,63070 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 739,63070 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Пени судебные | 2025 |  | 17,77267 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 17,77267 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Строительство газопровода объект «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской области» | 2025 |  | 7228,59064 |  |  |  |  | 7228,59064 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого 2025 год: | 2025 |  | 2000,08874 |  |  |  |  | 7228,59064 |  |  |  | 2000,08874 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого 2026-2030 год: |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого по администрации МО Северо-Западное Суворовского района |  |  | 139231,71049 |  |  |  |  | 88582,32998 |  |  |  | 50649,38051 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

По разделу 1.4 Развитие газификации населенных пунктов МО Северо-Западное Суворовского района

|  | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовский район | Бюджет городских поселений | Внебюджетные средства |
|  | 2021 | 38924,48531 | 28632,22446 | 10292,26085 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2022 | 28437,15263 | 19448,88681 | 8988,26582 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2023 | 19199,48357 | 9004,63778 | 10194,84579 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2024 | 354410,90960 | 28740,90155 | 6701,00805 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2025 | 13701,59064 | 7228,59064 | 6473,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2026 | 4000,0000 | 0,00000 | 4000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2027 | 4000,0000 | 0,00000 | 4000,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
|  | 2027-2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по разделу 1.4. |  | 143704,62175 | 93055,24124 | 50649,38051 | 0,00000 | 0,00000 |

РАЗДЕЛ 2. Ресурсное обеспечение Программы

2.1. Общая потребность в ресурсах Программы на развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| - Наименование мероприятия - по водоснабжению | - Объём потребности в ресурсах (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Всего | Федеральный бюджет | Бюджета Тульской области | Бюджет МО Суворовский район | Бюджет городских и сельских поселений МО Суворовский район | Внебюджетных источников |
| 2021 | 6557,50000 | 0,00000 | 1732,50000 | 4825,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 7458,37470 | 0,00000 | 2499,06743 | 4959,30727 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 5447,24692 | 0,00000 | 0,00000 | 5447,24692 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 9038,42297 | 0,00000 | 4038,42297 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 16052,05898 | 0,00000 | 9452,05898 | 6600,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 4000,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 4000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2027 | 4000,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 40000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028-2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого | 52553,60357 | 0,00000 | 17722,04938 | 34831,55419 | 0,00000 | 0,00000 |

2.2. Общая потребность в ресурсах Программы на развитие

водоотведения населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| Наименование ресурса | Объём потребности в ресурсах (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |
| Бюджет Тульской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |
| Бюджет муниципального образования Суворовский район | 170,00 | 789,40 | 34,1200 | 981,628 | 1000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 6975,14800 |
| ИТОГО: | 170,00 | 789,40 | 34,1200 | 981,628 | 1000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 6975,14800 |

2.3. Общая потребность в ресурсах Программы на развитие теплоснабжения населенных пунктов Суворовского района

| Наименование ресурса | Объём потребности в ресурсах (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |
| Бюджет Тульской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |
| Бюджет муниципального образования Суворовский район | 1154,00 | 2443,232 | 2235,4360 | 4236,55747 | 2200,00 | 1500,0 | 1500,0 | 0,00 | 15269,22547 |
| ИТОГО: | 1154,00 | 2443,2320 | 2235,4360 | 4236,55747 | 2200,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 15269,22547 |

2.4. Общая потребность в ресурсах Программы на развитие газоснабжения населенных пунктов

МО Северо-Западное Суворовского района

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовский район | Бюджет городских поселений | Внебюджетные средства |
|  | 2021 | 38924,48531 | 28632,22446 | 10292,26085 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2022 | 28437,15263 | 19448,88681 | 8988,26582 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2023 | 19199,48357 | 9004,63778 | 10194,84579 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2024 | 35441,90960 | 28740,90155 | 6701,00805 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2025 | 13701,59064 | 7228,59064 | 6473,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2026 | 4000,0000 | 0,00000 | 4000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2027 | 4000,00000 | 0,0000 | 4000,0000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2028-2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по разделу 2.4. |  | 143704,62175 | 93055,24124 | 50649,38051 | 0,00000 | 0,00000 |

Раздел 3. Судебная задолженность МКП «Город» за коммунальные услуги.

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовский район | Бюджет администрации МО Северо-Западное | Внебюджетные средства |
|  | 2021 | 25000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25000,00000 | 0,00000 |
|  | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2026-2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по разделу 2.5 |  | 25000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25000,00000 | 0,00000 |

Раздел4.  Общий объём финансирования муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства граждан муниципального образования Северо-Западное Суворовского района»

| Задачи Программы | Необходимые объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Развитие водоснабжения населенных пунктов МО Северо-Западное Суворовского района | 6557,50000 | 7458,37470 | 5447,24692 | 9038,42297 | 16052,05898 | 4000,000 | 4000,0 | 52553,60357 |
| Развитие газификации населенных пунктов МО Северо-Западное Суворовского района | 38924,48531 | 28437,15263 | 19199,48357 | 35441,90960 | 13701,59064 | 4000,000 | 4000,0 | 143704,62175 |
| Развитие водоотведения населенных пунктов МО Северо-Западное Суворовского района | 170,00000 | 789,40000 | 34,12000 | 981,62800 | 1000,000 | 2000,000 | 2000,0 | 6975,14800 |
| Развитие теплоснабжения населенных пунктов МО Северо-Западное Суворовского района | 1154,00000 | 2443,23200 | 2235,43600 | 4236,55747 | 2200,000 | 1500,00 | 1500,0 | 15269,22547 |
| Судебная задолженность МКП «Город» | 25000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 25000,00000 |
| ИТОГО: | 71805,98531 | 39128,15933 | 26916,28649 | 49698,51804 | 32953,64962 | 11500,00 | 11500,00 | 243502,59879 |

7. Информация по ресурсному обеспечению программы

# Развитие нормативной правовой и методической базы развития коммунальной инфраструктуры  в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района обусловлено объемом полномочий, который предоставлены согласно Федеральному закону от № 131- ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы  в поселении являются:

- совершенствование полномочий муниципального образования в сфере коммунального хозяйства ;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по коммунальной инфраструктуре;

Руководителем Программы является администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

# муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы.

8.  Механизм реализации Программы

Уточнение перечня  мероприятий  Программы осуществляется заказчиком Программы ежегодно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  на реализацию мероприятий программы на очередной финансовый год.

Реализация Программы осуществляется администрацией муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

Контроль за ходом реализации Программы, оценка эффективности реализованных мероприятий, ведение отчетности о реализации Программы и достигнутых результатах также осуществляется администрацией муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

Основными направлениями работы являются:

- предоставление средств местного бюджета на осуществление строительства и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности , предусмотренных в Программе по отдельным мероприятиям;

- размещение муниципальных заказов: на поставку оборудования, на проведение ремонтных работ,  на разработку проектной документации;

- обеспечение разработки проектов правовых актов по вопросам реализации программных мероприятий;

- проведение мониторинга результатов реализации программы;

- внесение необходимых изменений и корректировок в план реализации Программы;

- осуществление контроля за целевым использованием средств, привлеченных на реализацию Программы.

9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы " Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района"

1. Данная Методика применяется для оценки эффективности реализации  муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» ( далее- муниципальная программа).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

- плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой, с учетом утвержденных изменений, внесенных в муниципальную программу  на очередной финансовый год и плановый период на момент представления отчета о реализации муниципальной программы;

- фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы  - степень достижения целевых показателей муниципальной программы / подпрограммы на конец отчетного периода.

3.1. Алгоритм расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы (Rстр):

3.1.1. Рассчитать индекс стратегической результативности целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, R рассчитывается                  по формуле:

где:

Pплан - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы на конец отчетного периода;

Pфакт - фактическое значение целевого показателя реализации муниципальной программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, R рассчитывается                 по формуле:

3.1.2. Рассчитать индекс стратегической результативности муниципальной программы (Rстр) по формуле:

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

3.1.3. В случае наличия у муниципальной программы нескольких целей индекс стратегической результативности муниципальной программы (Rстр) рассчитывается как среднеарифметическое:

где:

Rцi - индекс стратегической результативности каждой цели муниципальной программы;

n - количество целей муниципальной программы.

3.2. Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:

| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы (Rстр) | Стратегическая результативность муниципальной программы |
| --- | --- |
| Rстр >= 95% | высокая |
| 85% < Rстр < 95% | средняя |
| Rстр <= 85% | низкая |

4. Эффективность муниципальной программы - комплексный показатель степени достижения целевых показателей и результатов муниципальной программы с учетом произведенных затрат.

4.1. Индекс эффективности муниципальной программы (Eгп) вычисляется как сумма интегральных оценок по критериям, приведенным                   в таблице:

| N п | Наименование критерия | Варианты оценки | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Финансовое обеспечение муниципальной программы |  |  |  |
| 1 | Доля фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода | фактическое финансирование от запланированного объема: |  |
|  |  | - свыше 80% | 3 |
|  |  | - от 50 до 80% (включительно) | 2 |
|  |  | - от 20 до 50% | 1 |
|  |  | - менее 20% | 0 |
| 2 | Привлечение в рамках муниципальной программы областных средств (кроме субвенций) | - привлечено (факт) | 1 |
|  |  | - не привлечено | 0 |
| 3 | Привлечение в рамках муниципальной программы внебюджетных средств | - привлечено (факт) | 1 |
|  |  | - не привлечено | 0 |
| II. Организация контроля за реализацией муниципальной программы, степень достижения целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| 1 | Срок внесения изменений в муниципальную программу | - соответствует установленному порядку | 1 |
|  |  | - не соответствует установленному порядку | 0 |
| 2 | Стратегическая результативность муниципальной программы | - высокая | 2 |
|  |  | - средняя | 1 |
|  |  | - низкая | 0 |
| III. Результативность и эффективность мероприятий, входящих в состав муниципальной программы |  |  |  |
| 1 | Стратегическая результативность мероприятий | доля мероприятий с высокой результативностью в общем количестве мероприятий: |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |
| 2 | Результативность исполнения мероприятий | доля мероприятий с высокой результативностью в общем количестве мероприятий: |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |
| 3 | Эффективность исполнения мероприятий | доля мероприятий с высокой эффективностью в общем количестве мероприятий: |  |
|  |  | - свыше 85% | 2 |
|  |  | - от 65 до 85% (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |

4.2. Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

| Значение индекса эффективности муниципальной программы (Eгп) | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- |
| Eгп = 14 | высокая |
| 8 < Eгп < 14 | средняя |
| Eгп <= 8 | низкая |

Приложение

к методике оценки эффективности реализации муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района»

ФОРМА 1

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района»

Информация о финансировании мероприятий, входящих в состав муниципальной программы

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий МП (мероприятия/ВЦП/ основного мероприятия) | Планируемое финансирование мероприятий, год |  |  | Кассовый расход за отчетный период (тыс. руб.) |  |  | Объем выполненных мероприятий программы ( тыс.руб.) гр.6+гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  |  |
|  |  |  | бюджет | прочие источники |  | бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя муниципальной программы___________________________

ФОРМА  2

Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | Причина отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя муниципальной программы__________________________

ФОРМА 3

Отчет

о реализации мероприятий программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района»

(наименование   ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

- Информация о финансировании мероприятий, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, входящих в состав муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемое финансирование мероприятий (год, тыс.руб.) |  |  | Кассовый расход за отчетный период ( год, тыс. руб.) |  |  | Объем выполненных мероприятий программы (тыс.руб.) гр.6+гр.10 | Конкретный результат выполнения мероприятий, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  | бюджет | прочие источники |  | бюджет | прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя подпрограммы n/ ведомственной целевой программы / основного мероприятия ________________________