АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ СУВОРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 18 марта 2024 года | № 24 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от 06 июня 2019 года № 130 « Об утверждении муниципальной

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Северо-Западное

Суворовского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования Северо-Западное Суворовского района администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от 06 июня 2019 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района» следующие изменения:

приложение изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Северо-Западное Суворовского района в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района | И.Л. Чекмарева |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района

от 18.03.2024 № 24

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района

от 06.06.2019 № 130

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Соисполнители муниципальной программы (при наличии) | Служба по жилищным вопросам и социальной сферы администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Цель муниципальной Программы | Обеспечение доступным и комфортным жильем муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Задачи муниципальной Программы | Снос аварийных жилых домов с целью подготовки земельных участков под комплексную застройку территорий населенных пунктов муниципального образования муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Поддержка развития малоэтажного жилищного строительства. Снижение административных барьеров в строительстве. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Выплата выкупной стоимости за жилые помещения принадлежащие гражданам на праве собственности в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. «Приобретение жилых помещений (квартир) в многоквартирном(ых) доме(ах), в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" 2. «Приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) в многоквартирном(ых) доме(ах) за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Суворовский район на обеспечение жилищных прав граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, расположенных на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» 3. «Снос жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (аварийного) на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» 4. «Мероприятия по выплате выкупной стоимости (исковые требования) жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (аварийного) на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в шесть этапов с 2019 по 2025 год: I этап - 2019 - 2020 годы до 31.12.2020; II этап - 2020 - 2021 годы до 31.12.2021; III этап - 2021 - 2022 годы до 31.12.2022; IV этап - 2022 - 2023 годы до 31.12.2023; V этап - 2023 - 2024 годы до 31.12.2024; VI этап - 2024 - 2025 годы до 01.09.2025 |
| Целевые показатели муниципальной Программы | Снос жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, кв.м. Выплата выкупной стоимости жилых помещений, расположенных в аварийных домах, жилые помещения. Подготовка градостроительной документации (генеральный план, правила землепользования и застройки), проект. Ремонт муниципального жилищного фонда (замена газового оборудования), шт. |
| Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Общий объем необходимого финансирования по муниципальной программе составляет 859 839,81060 тыс. руб., в том числе за счет переданных полномочий по годам: 2019 – 64 483,802 тыс. руб.; 2020 – 223 388,743 тыс. руб.; 2021 – 3 559,033 тыс. руб.; 2022 – 282 358,636 тыс. руб.; 2023 – 275 713,59660 тыс. руб.; 2024 - 4 518,00000 тыс. руб.; 2025 - 5 818,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: - Фонда содействия реформированию ЖКХ 211 568,16198 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 – 0,000 тыс. руб.; 2020 – 0,000 тыс. руб.; 2021 – 1 348,260 тыс. руб.; 2022 - 105 524,67100 тыс. руб.; 2023 – 104 695,23098 тыс. руб.; 2024 - 0,00000 тыс. руб.; 2025 - 0,00000 тыс. руб. - бюджета Тульской области 627 185,17169 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 – 63 104,802 тыс. руб.; 2020 – 223 019,530 тыс. руб.; 2021 – 56,178 тыс. руб.; 2022 – 171 276,611 тыс. руб.; 2023 – 169 728,05069тыс. руб.; 2024 - 0,00000 тыс. руб.; 2025 - 0,00000 тыс. руб. - бюджета муниципального образования Суворовский район 21 086,47693 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 – 1 379,000 тыс. руб.; 2020 – 369,213 тыс. руб.; 2021 – 2 154,595 тыс. руб.; 2022 – 5 557,354 тыс. руб.; 2023 – 1 290,31493 тыс. руб.; 2024 – 4 518,00000 тыс. руб.; 2025 - 5 818,00000 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда к 01.09.2025 года составит 497 человека (при условии предоставления муниципальному образованию средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Тульской области), в том числе по этапам: 2019 – 112 чел., 2020 – 192 чел., 2021 – 1 чел., 2022 – 2 чел., 2023 – 190 чел., 2024 – 0 чел., 2025 – 0 чел. Расселяемая площадь –10 967,35 кв.м, в том числе по этапам: 2019 – 2 118,30 кв.м. 2020 – 4 575,90 кв.м. 2021 – 49,50 кв.м. 2022 – 52,7 кв.м. 2023 – 4 170,95 кв.м. 2024 – 0,00 кв.м. 2025 - 0,00 кв.м. Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью жилых помещений 9 155,90 кв.м, в том числе по этапам: 2019 – 0,00 кв.м. 2020 – 0,00 кв.м. 2021 – 761,80 кв.м. 2022 – 623,70 кв.м. 2023 – 0,00 кв.м. 2024 –1 507,10 кв.м. 2025 –3 131,65 кв.м. 2026 –3 131,65 кв.м. |

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом

Объектом рассмотрения Программы является жилищный фонд – совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке непригодными к проживанию и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в процессе их эксплуатации.

Одной из наиболее острых социальных проблем в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района (далее – муниципальное образование) продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда.

В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, эффективного проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения её социальной направленности необходимо приведение жилищного фонда путём ремонта и реконструкции в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание. Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

Муниципальные жилые помещения по своему фактическому техническому состоянию требуют проведения тех или иных видов капитальных ремонтных работ.

В настоящий момент на основной показатель развития жилищного строительства – объем ввода в эксплуатацию жилья, негативное влияние оказывают следующие факторы:

- низкий платежеспособный спрос, обусловленный низкими доходами населения, на фоне значительной неудовлетворенности большинства граждан жилищными условиями;

- отсутствие земельных участков, обеспеченных сетями инженерно-технического обеспечения для реализации проектов жилищного строительства;

- отсутствие источников финансирования строительства необходимых объектов транспортной, социальной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства;

- высокие стоимости подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, технологического присоединения к электрическим сетям.

В ходе выполнения указанной задачи в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Закон) и муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на территории муниципального образования за период 2019-2025 г.г. будет построено 2 многоквартирных дома, ликвидировано 9 155,9 кв.м. аварийного жилья, переселено 497 человек.

При этом данная проблема на территории муниципального образования  не исчерпана в связи с большим количеством жилищного фонда, подлежащие переселению.

Состояние жилищного фонда на территории муниципального образования с высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на его содержание, ухудшает внешний облик населенных пунктов на территории муниципального образования, сдерживает развитие инфраструктуры.

Проживающие в аварийных домах граждане, подвергаясь опасности, в основном не в состоянии самостоятельно решать свои жилищные вопросы, а муниципальное образование не имеет финансовой возможности для самостоятельного восстановления воспроизводства жилищного фонда. Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы будет способствовать снижению социальной напряженности в регионе, улучшению демографической ситуации, стабилизации ситуации в строительной отрасли, развитию рынка жилья. Решение вопроса переселения граждан из аварийного жилищного программно-целевым методом обусловлено необходимостью достижения заданного уровня социальной эффективности проводимых мероприятий, контроля за целевым и эффективным использованием средств, направляемых на расселение аварийного жилищного фонда.

В настоящей муниципальной Программе под аварийным жилищным фондом муниципального образования Северо-Западное Суворовского района  понимается аварийный жилищный фонд, состоящий из совокупности жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 01 января 2017 года и после 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Программа предусматривает расселение аварийного жилья, непригодного для проживания, расположенного в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района.

РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в муниципальном образовании образования Северо-Западное Суворовского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования муниципального образования Северо-Западное Суворовского района;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года и после 01.01.2017 года, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;

- поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Решение задач программы обеспечивается выполнением следующего мероприятия:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района в соответствии с жилищным законодательством.

2 Основные результаты реализации мероприятия - улучшение жилищных условий граждан, сокращение ветхого жилищного фонда.

- РАЗДЕЛ 3. Перечень мероприятий по реализации Программы

| - Наименование мероприятия | - Срок исполнения | - Всего, тыс. руб. | - Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | - Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - В том числе за счет средств переданных полномочий: |  |  |  |
|  |  |  | - Фонд содействия реформированию ЖКХ | - бюджета Тульской области | - бюджета МО |  |
| - 1. Переселение граждан в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" - пос. Центральный; - пос. Северо-Агеевский; - пос. Новая Черепеть; - пос. Шахтерский; | - 2019-2025, в том числе: - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 | - 215 930,46327 - 0,000 - 0,000 - 1 348,260 - 105 524,671 - 109 057,53227 - 0,00000 - 0,00000 | - 211 568,16198 - 0,000 - 0,000 - 1 348,260 - 105 524,671 - 104 695,23098 - 0,00000 - 0,00000 | - 4 362,30129 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 4 362,30129 - 0,00000 - 0,00000 | - 0,00000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | - Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| - 2. Переселение граждан за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Суворовский район на обеспечение жилищных прав граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, расположенных на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района - пос. Аварийный, - пос. Центральный - пос. Глубоковский, - пос. Шахтерский | - 2019-2025, в том числе: - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 | - 570 506,23400 - 63 104,802 - 223 166,643 - 56,178 - 171 276,611 - 112 902,00000 - 0,00000 - 0,00000 | - 0,00000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | - 570 359,12100 - 63 104,802 - 223 019,530 - 56,178 - 171 276,611 - 112 902,00000 - 0,00000 - 0,00000 | - 147,11300 - 0,000 - 147,113 - 0,000 - 0,000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | - Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| - 3. Мероприятия по оплате стоимости дополнительной площади и оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей площади приобретаемых жилых помещений в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" | - 2019-2025, в том числе: - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 | - 52 463,74940 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 52 463,74940 - 0,00000 - 0,00000 | - 0,00000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | - 52 463,74940 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 52 463,74940 - 0,00000 - 0,00000 | - 0,00000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | - Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| - 4. Снос жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа | - 2019-2025, - в том числе: - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 | - 18 805,09852 - 1 379,000 - 0,000 - 2 106,000 - 4 286,044 - 698,05452 - 4 518,00000 - 5 818,00000 | - 0,00000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | - 0,00000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | - 18 805,09852 - 1 379,000 - 0,000 - 2 106,000 - 4 286,044 - 698,05452 - 4 518,00000 - 5 818,00000 | - Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| - 5. Изготовление ПСД на снос домов, проверка сметной документации, проведение экспертизы | - 2019-2025, - в том числе: - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 | - 878,78941 - 0,000 - 200,000 - 24,219 - 62,310 - 592,26041 - 0,00000 - 0,00000 | - 0,00000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | - 0,00000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | - 878,78941 - 0,000 - 200,000 - 24,219 - 62,310 - 592,26041 - 0,00000 - 0,00000 | - Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| - 6. Выплата выкупной стоимости за жилые помещения, включая исковые требования по судебным расходам | 2019-2025, в том числе: - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 2024 2025 | 1 209,15600 0,000 0,000 0,000 1 209,156 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | 1 209,15600 0,000 0,000 0,000 1 209,156 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | - Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| - 7. Отключение, подключение газа | 2019-2025, в том числе: - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 | - 46,32000 - 0,000 - 22,100 - 24,220 - 0,000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | - 0,00000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | - 0,00000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | - 46,32000 - 0,000 - 22,100 - 24,220 - 0,000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| - 8. Ремонт муниципальных жилых помещений | 2019-2025, в том числе: - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 2024 2025 | 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| ВСЕГО: |  | - 859 839,81060 | - 211 568,16198 | - 627 185,17169 | - 21 086,47693 |  |

- РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий по реализации Программы

Достижение поставленных целей и задач обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

- формирование нормативной правовой базы для предоставления жилья гражданам;

- установление очередности сноса жилищного фонда, непригодного для проживания и этапов переселения граждан;

- привлечение и аккумулирование бюджетных средств и внебюджетных источников для реализации Программы;

- обеспечение развития территории на которой ликвидирован жилищный фонд, непригодный для постоянного проживания.

- Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

- Финансирование мероприятий Программы

| - Наименование ресурсов | - Единица - измерения | - Потребность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе за счет переданных полномочий по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 |
| - Финансовые ресурсы, - в том числе: | - тыс.руб | - 859 839,81060 | - 64 483,802 | - 223 388,743 | - 3 559,033 | - 282 358,636000 | - 275 713,59660 | - 4518,00000 | - 5 818,00000 | - 0,00000 |
| - Фонд содействия реформированию ЖКХ | тыс.руб | - 211 568,16198 | - 0,000 | - 0,000 | - 1 348,260 | - 105 524,67100 | - 104 695,23098 | - 0,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 |
| - Бюджет ТО | тыс.руб. | - 627 185,17169 | - 63 104,802 | - 223 019,530 | - 56,178 | - 171 276,61100 | - 169 728,05069 | - 0,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 |
| - бюджета МО (за счет переданных полномочий) | тыс.руб. | - 21 086,47693 | - 1 379,000 | - 369,213 | - 2 154,595 | - 5 557,35400 | - 1 290,31493 | - 4 518,00000 | - 5 818,00000 | - 0,00000 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к разделу 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Переселение граждан |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | из аварийного жилищного фонда в муниципальном |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | образовании Северо-Западное Суворовского района» |  |  |  |  |  |  |
| - Перечень аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № п/п | - Наименование муниципального образования |  |  | - Адрес многоквартирного дома | - Год ввода дома в эксплуатацию | - Дата признания многоквартирного дома аварийным | - Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  |  | - Планируемая дата окончания переселения |  |  |
|  |  |  |  |  | - год | - дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - площадь, кв.м | - количество человек |  | - дата |  |  |
| - 1 | - 2 |  |  | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 |  |  |
| - По программе переселения 2019 - 2025г.г., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по муниципальному образованию Северо-Западное |  |  |  |  | - Х | - Х | - 2 523,35 | - 103 |  |  |  |  |
| - 2021 год |  |  |  |  | - Х | - Х | - 49,5 | - 1 |  |  |  |  |
| - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Ленина, д. 42 |  |  | - 1950 | - 26.07.2016 | - 49,5 | - 1 |  | - 31.12.2021 |  |  |
| - 2023 год |  |  |  |  | - Х | - Х | - 2 473,85 | - 102 |  |  |  |  |
| - 1 | - МО Северо-Западное |  | - п. Новая Черепеть, ул. Железнодорожная, д.30 |  | - 1938 | - 31.12.2013 | - 95,40 | - 4 |  | - 31.12.2022 |  |  |
| - 2 | - МО Северо-Западное |  | - п. Новая Черепеть, ул. Железнодорожная, д.7 |  | - 1947 | - 31.12.2013 | - 32,00 | - 2 |  | - 31.12.2022 |  |  |
| - 3 | - МО Северо-Западное |  | - п. Северо-Агеевский, ул. Ленина, д. 1 |  | - 1957 | - 13.12.2013 | - 113,40 | - 5 |  | - 31.12.2022 |  |  |
| - 4 | - МО Северо-Западное |  | - п. Северо-Агеевский, ул. Ленина, д. 6 |  | - 1959 | - 13.12.2013 | - 218,90 | - 13 |  | - 31.12.2022 |  |  |
| - 5 | - МО Северо-Западное |  | - п. Северо-Агеевский, ул. Пушкина, д. 2 |  | - 1956 | - 13.12.2013 | - 222,90 | - 14 |  | - 31.12.2022 |  |  |
| - 6 | - МО Северо-Западное |  | - п. Северо-Агеевский, ул. Строителей, д. 2 |  | - 1957 | - 13.12.2013 | - 112,30 | - 4 |  | - 31.12.2022 |  |  |
| - 7 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Ленина, д. 42 |  | - 1950 | - 26.07.2016 | - 425,2 | - 17 |  | - 31.12.2022 |  |  |
| - 8 | - МО Северо-Западное |  | - п Центральный, ул. Ленина, д. 46 |  | - 1952 | - 26.07.2016 | - 598,95 | - 21 |  | - 31.12.2022 |  |  |
| - 9 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Советская, д. 16 |  | - 1957 | - 26.07.2016 | - 379,60 | - 11 |  | - 31.12.2022 |  |  |
| - 10 | - МО Северо-Западное |  | - п. Шахтерский, ул. Чекалина, д. 39 |  | - 1950 | - 20.02.2016 | - 275,2 | - 11 |  | - 31.12.2022 |  |  |
| - По программе переселения 2019 - 2025г.г., в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по муниципальному образованию Северо-Западное |  |  |  |  | - Х | - Х | - 8 444,0 | - 394 |  |  |  |  |
| - Итого 2019 год |  |  |  |  | - Х | - Х | - 2 118,30 | - 112 |  |  |  |  |
| - 1 | МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Маяковского, д. 6 |  | - 1960 | - 22.03.2017 | - 614,5 | - 42 |  | - 30.11.2019 |  |  |
| - 2 | МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Советская, д. 12 |  | - 1957 | - 18.09.2017 | - 53,5 | - 3 |  | 30.11.2019 |  |  |
| - 3 | МО Северо-Западное |  | п. Центральный, ул. Новогодняя, д. 5 |  | - 1955 | - 16.02.2018 | - 103,2 | - 6 |  | 30.11.2019 |  |  |
| - 4 | МО Северо-Западное |  | п. Центральный, ул. Новогодняя, д. 9 |  | - 1954 | - 16.02.2018 | - 52,0 | - 4 |  | 30.11.2019 |  |  |
| - 5 | МО Северо-Западное |  | п. Шахтерский, ул. Победы, д. 10 |  | - 1953 | - 22.02.2018 | - 44,9 | - 1 |  | 30.11.2019 |  |  |
| - 6 | МО Северо-Западное |  | п. Глубоковский, ул. Горького, д. 5 |  | - 1952 | - 16.02.2018 | - 52,7 | - 2 |  | 30.11.2019 |  |  |
| - 7 | МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Ленина, д. 1 |  | - 1954 | - 13.12.2013 | - 39,9 | - 1 |  | - 30.12.2019 |  |  |
| - 8 | МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Советская, д. 10 |  | - 1957 | - 18.09.2017 | - 189,4 | - 6 |  | 30.12.2019 |  |  |
| - 9 | МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Школьная, д. 7 |  | - 1952 | - 16.02.2018 | - 106,7 | - 2 |  | 30.12.2019 |  |  |
| - 10 | МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Школьная, д. 8 |  | - 1952 | - 16.02.2018 | - 188,1 | - 9 |  | 30.12.2019 |  |  |
| - 11 | МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Школьная, д. 12 |  | - 1950 | - 16.02.2018 | - 132,7 | - 7 |  | 30.12.2019 |  |  |
| - 12 | МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Школьная, д. 14 |  | - 1950 | - 16.02.2018 | - 42,4 | - 2 |  | 30.12.2019 |  |  |
| - 13 | МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Трудовая, д. 11 |  | - 1953 | - 23.01.2018 | - 52,3 | - 1 |  | 30.12.2019 |  |  |
| - 14 | МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Октябрьская, д. 17 |  | - 1953 | - 16.02.2018 | - 52,4 | - 3 |  | 30.12.2019 |  |  |
| - 15 | МО Северо-Западное |  | - п. Шахтерский, ул. Победы, д. 2 |  | - 1954 | - 25.06.2019 | - 393,6 | - 23 |  | 30.12.2019 |  |  |
| - Итого 2020 год |  |  |  |  | - Х | - Х | - 4 575,90 | - 192 |  |  |  |  |
| - 1 | МО Северо-Западное |  | п. Центральный, ул. Ленина, д. 12 |  | - 1952 | - 24.10.2017 | - 388,3 | - 15 |  | - 04.09.2020 |  |  |
| - 2 | МО Северо-Западное |  | п. Центральный, ул. Ленина, д. 29 |  | - 1952 | - 25.06.2019 | - 444,5 | - 14 |  | 04.09.2020 |  |  |
| - 3 | МО Северо-Западное |  | п. Центральный, ул. Ленина, д. 44 |  | - 1957 | - 15.08.2018 | - 591,6 | - 22 |  | 04.09.2020 |  |  |
| - 4 | МО Северо-Западное |  | п. Центральный, ул. Ленина, д. 48 |  | - 1961 | - 13.08.2019 | - 623,7 | - 36 |  | 04.09.2020 |  |  |
| - 5 | МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Маяковского, д. 4 |  | - 1960 | - 15.08.2018 | - 605,6 | - 33 |  | 04.09.2020 |  |  |
| - 6 | МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Свободы, д. 2 |  | - 1955 | - 11.05.2018 | - 439,2 | - 18 |  | 04.09.2020 |  |  |
| - 7 | МО Северо-Западное |  | п. Центральный, ул. Советская, д. 8 |  | - 1958 | - 26.01.2018 | - 379,4 | - 15 |  | 04.09.2020 |  |  |
| - 8 | МО Северо-Западное |  | п. Центральный, ул. Советская, д. 14 |  | - 1957 | - 18.09.2017 | - 285,7 | - 15 |  | 04.09.2020 |  |  |
| - 9 | МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Советская, д. 18 |  | - 1957 | - 18.09.2017 | - 242,0 | - 8 |  | 04.09.2020 |  |  |
| - 10 | МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Ерофеева, д. 7 |  | - 1957 | - 18.09.2017 | - 575,9 | - 16 |  | 04.09.2020 |  |  |
| - Итого 2022 год |  |  |  |  | - Х | - Х | - 52,7 | - 2 |  |  |  |  |
| - 1 | - МО Северо-Западное |  | - п Центральный, ул. Школьная, д. 9 |  | - 1953 | - 16.02.2018 | - 52,7 | - 2 |  |  |  |  |
| - Итого 2023 год |  |  |  |  | - Х | - Х | - 1 697,1 | - 88 |  |  |  |  |
| - 1 | - МО Северо-Западное |  | - п. Аварийный, ул. Первомайская, д. 3 |  | - 1954 | - 16.02.2018 | - 195,7 | - 5 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 2 | - МО Северо-Западное |  | - п. Аварийный, ул. Первомайская, д. 14 |  | - 1950 | - 30.03.2018 | - 66,50 | - 5 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 3 | - МО Северо-Западное |  | - п. Аварийный, ул. Первомайская, д. 15 |  | - 1951 | - 11.05.2018 | - 51,5 | - 2 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 4 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Ерофеева, д. 7 |  | - 1957 | - 18.09.2017 | - 56,0 | - 3 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 5 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Ленина, д. 10 |  | - 1953 | - 03.02.2020 | - 373,30 | - 27 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 6 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Новогодняя, д. 7 |  | - 1975 | - 16.02.2018 | - 105,30 | - 5 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 7 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Октябрьская, д. 15 |  | - 1953 | - 16.02.2018 | - 41,20 | - 2 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 8 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Трудовая, д. 10 |  | - 1950 | - 16.02.2018 | - 41,60 | - 1 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 9 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Школьная, д. 4 |  | - 1952 | - 16.02.2018 | - 43,00 | - 1 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 10 | - МО Северо-Западное |  | - п Центральный, ул. Школьная, д. 9 |  | - 1953 | - 16.02.2018 | - 94,6 | - 7 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 11 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Ленина, д. 32 |  | - 1949 | - 16.02.2018 | - 88,10 | - 4 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 12 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Новогодняя, д. 9 |  | - 1957 | - 16.02.2018 | - 52,50 | - 1 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 13 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Октябрьская, д. 17 |  | - 1953 | - 16.02.2018 | - 81,50 | - 7 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 14 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Школьная, д. 7 |  | - 1952 | - 16.02.2018 | - 41,60 | - 3 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 15 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Школьная, д. 12 |  | - 1950 | - 16.02.2018 | - 104,00 | - 3 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 16 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Школьная, д. 14 |  | - 1950 | - 16.02.2018 | - 76,3 | - 5 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 17 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Трудовая, д. 11 |  | - 1953 | - 23.01.2018 | - 131,3 | - 3 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 18 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Советская, д. 10 |  | - 1957 | - 27.12.2017 | - 41,20 | - 1 |  | - 31.12.2023 |  |  |
| - 19 | - МО Северо-Западное |  | - п. Центральный, ул. Советская, д. 12 |  | - 1957 | - 18.09.2017 | - 95,70 | - 3 |  | - 31.12.2023 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к разделу 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к адресной программе «Переселение граждан |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | из аварийного жилищного фонда в муниципальном |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовании Северо-Западное Суворовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по способам переселения Подпрограмма 1. «Приобретение жилых помещений (квартир) в многоквартирном(ых) доме(ах), в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  |  | Строительство домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах введенных в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь |  | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | кв.м |  | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |
| 1 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование, в т.ч.: | 2 523,35 | 160,80 | 160,80 | 3 064 745,54 |  |  | 2 362,55 |  | 2 608,20 | 103 733 884,18 |  |  |  |  | 2 506,30 | 100 006 449,62 | 101,9 | 3 727 434,56 |
| 1.1 | Всего этап 2019 года по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Всего этап 2020 года по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Всего этап 2021 года по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района | 49,50 |  |  | 0,00 |  |  | 49,50 |  | 49,50 | 1 404 437,76 |  |  |  |  |  |  | 49,50 | 1 404 437,76 |
| 1.4 | Всего этап 2022 года по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 2 200 745,54 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Всего этап 2023 года по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района | 2 346,65 | 33,60 | 33,60 | 864 000,00 |  |  | 2 313,05 |  | 2 558,70 | 102 329 446,42 |  |  |  |  | 2 506,30 | 100 006 449,62 | 52,40 | 2 322 996,80 |
| 1.6 | Всего этап 2024 года по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Всего этап 2025 года по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к разделу 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к адресной программе «Переселение граждан |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | из аварийного жилищного фонда в муниципальном |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовании Северо-Западное Суворовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по способам переселения Прочие расходы Подпрограммы 1. «Приобретение жилых помещений (квартир) в многоквартирном(ых) доме(ах), в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | Строительство домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах введенных в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |
| 1 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование, в т.ч.: | 2 523,35 | 160,80 | 160,80 | 0,00 |  |  | 2 362,55 | 2 608,20 | 50 371 550,38 |  |  |  |  | 2 506,3 | 0,00 | 101,9 | 0,00 |
| 1.1 | Всего этап 2019 года по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Всего этап 2020 года по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Всего этап 2021 года по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района | 49,50 |  |  | 0,00 |  |  | 49,50 | 49,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 49,50 | 0,00 |
| 1.4 | Всего этап 2022 года по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Всего этап 2023 года по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района | 2 346,65 | 33,60 | 33,60 | 0,00 |  |  | 2 313,05 | 2 558,70 | 50 371 550,38 |  |  |  |  | 2 506,30 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |
| 1.6 | Всего этап 2024 года по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Всего этап 2025 года по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к разделу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к адресной программе «Переселение граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | из аварийного жилищного фонда в муниципальном |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовании Северо-Западное Суворовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по способам переселения Подпрограмма 2. «Приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) в многоквартирном(ых) доме(ах) за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Суворовский район на обеспечение жилищных прав граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, расположенных на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | Строительство домов |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах введенных в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |  | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв.м | руб. |  | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |
| 2 | Всего по программе переселения, в рамках которой не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 8 487,40 |  |  |  |  |  | 8 487,40 | 8 997,90 | 401 555 932,00 |  |  |  |  |  | 6 740,70 | 325 973 530,00 | 2 301,20 | 75 582 402,00 |
| 2.1 | Всего в 2019 году по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района | 2 118,30 |  |  |  |  |  | 2 118,30 | 2 082,70 | 63 104 802,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 082,70 | 63 104 802,00 |
| 2.2 | Всего в 2020 году по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района | 4 575,90 |  |  |  |  |  | 4 575,90 | 5 024,80 | 223 019 530,00 |  |  |  |  |  | 5 024,80 | 223 019 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Всего в 2021 году по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Всего в 2022 году по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского район | 52,7 |  |  |  |  |  | 52,7 | 52,7 | 2 529 600,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 52,7 | 2 529 600,00 |
| 2.5 | Всего в 2023 году по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района | 1 740,50 |  |  |  |  |  | 1 740,50 | 1 837,70 | 110 262 000,00 |  |  |  |  |  | 1 671,90 | 100 314 000,00 | 165,80 | 9 948 000,00 |
| 2.6 | Всего в 2024 году по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Всего в 2025 году по муниципальному образованию Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5 к разделу 5

к адресной программе «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда в муниципальном

образовании Северо-Западное Суворовского района»

Подпрограмма 3. «Снос жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (аварийного) на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района»

| адрес | Год постройки | Общая площадь жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности, подлежащая расселению, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| п. Северо-Агеевский, ул. Ленина, д.1 | 1957 | 372,8 |
| п. Северо-Агеевский, ул. Ленина, д.6 | 1959 | 367,7 |
| п. Северо-Агеевский, ул. Пушкина, д.2 | 1956 | 368,5 |
| п. Северо-Агеевский, ул. Строителей, д.2 | 1957 | 371,2 |
| п. Новая Черепеть, ул. Железнодорожная д.7 | 1947 | 105,5 |
| п. Новая Черепеть, ул. Железнодорожная д.30 | 1938 | 179,2 |
| п. Центральный, ул. Ленина, д.12 | 1952 | 388,5 |
| п. Центральный, ул. Ленина, д.30 | 1948 | 761,8 |
| п. Центральный, ул. Ленина, д.42 | 1950 | 713,8 |
| п. Центральный, ул. Ленина, д.46 | 1952 | 747,1 |
| п. Центральный, ул. Ленина, д.48 | 1961 | 623,7 |
| п. Центральный, ул. Маяковского д.4 | 1960 | 740,0 |
| п. Центральный, ул. Маяковского д.6 | 1960 | 728,4 |
| п. Центральный, ул. Советская, д.8 | 1958 | 378,6 |
| п. Центральный, ул. Советская, д.16 | 1957 | 379,6 |
| п. Центральный, ул. Тургенева, д.1 | 1959 | 377,5 |
| п. Центральный, ул. Школьная д.12 | 1950 | 434,3 |
| п. Центральный, ул. Школьная д.14 | 1950 | 419,5 |
| п. Шахтерский, ул. Чекалина, д.39 | 1950 | 698,2 |
| ИТОГО: |  | 9 155,9 |

- После сноса многоквартирных домов земельные участки предполагается использовать для строительства многоквартирными жилых домов, благоустройства территории.

- РАЗДЕЛ 6. Социально-экономическая эффективность Программы

- Реализация Программы обеспечит:

- - реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

- - снижение доли населения, проживающего в ветхих (аварийных) домах на территории муниципального образования Суворовский район.

Реализация Программы позволит:

обеспечить системное развитие территорий муниципального образования;

увеличить долю семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями.

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность. Обеспечивается сохранность жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий.

- РАЗДЕЛ 7. Возможные риски в ходе реализации Программы

При реализации мероприятий Программы возможны ситуации, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей.

В ходе реализации Программы следует учитывать риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ, управленческие и административные риски, экономические и финансовые риски.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации Подпрограмм предлагается:

при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;

при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

осуществление мониторинга выполнения Программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий Программы и, при необходимости, их корректировка;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

РАЗДЕЛ 8. Механизм реализации мероприятий Программы и способы переселения граждан

Реализация Программы осуществляется следующими механизмами:

Выполнение органом местного самоуправления муниципального образования Северо-Западное Суворовского района - участника Программы мероприятий, по предоставлению жилых помещений гражданам, расселяемых в рамках Программы, с выплатой лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийных жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда может осуществляться следующими способами:

приобретение жилых помещений;

долевое участие в строительстве.

Гражданам, переселяемым из жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, предоставляется благоустроенное применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилое помещение, равнозначное по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

Приобретаемое, предоставляемое, строящееся жилое помещение должно отвечать следующим минимальным требованиям:

1) находиться на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района;

2) соответствовать требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47

- 8.1. Разработка градостроительной и проектной документации

Современное состояние градостроительства и стоящие перед муниципальным образованием задачи по увеличению объемов вводимого жилья требуют комплексного и системного подхода к осуществлению многоэтажного и малоэтажного жилищного строительства.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в муниципальном образовании подготовлены и утверждены следующие документы территориального планирования:

схема территориального планирования муниципального образования;

генеральный план муниципального образования.

В целях реализации генерального плана муниципального образования необходимо активизировать работу по подготовке проектов планировки территорий.

8.2. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Северо-Западное Суворовского района»

| - Цели и задачи программы | - Перечень конечных и непосредственных показателей | - Фактическое значение показателя на момент разработки Подпрограммы 1 и 2, в том числе за счет средств переданных полномочий |
| --- | --- | --- |
| - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Северо-Западное Суворовского района 2019-2025 годы | - Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, кв.м. | - 2019 – 2 082,70 - 2020 – 5 024,80 - 2021 – 54,80 - 2022 – 183,80 - 2023 – 4 530,40 - 2024 - 0,00 - 2025 - 0,00 |

8.3. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы «Снос жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (аварийного) на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района»

| - Цели и задачи Программы | - Перечень конечных и непосредственных показателей | - Фактическое значение показателя на момент разработки Программы, в том числе за счет средств переданных полномочий |
| --- | --- | --- |
| - Снос ветхих домов с целью подготовки земельных участков под комплексную застройку | - Снос аварийных домов, кв.м. | - 2019 – 0,00 - 2020 – 0,00 - 2021 – 761,80 - 2022 – 623,70 - 2023 – 0,00 - 2024 – 1 507,10 - 2025 – 3 131,65 - 2026 - 3 131,65 |

Раздел 9. Ожидаемые результаты реализации программы:

1. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда составит 10 967,35 кв.м. до 1 сентября 2025 года.

2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, составит 497 человек до 1 сентября 2025 года.

3. По результатам реализации программы до конца 2025 года будет ликвидировано 9 155,90 кв.м. непригодного для проживания жилищного фонда.

- _______________________