АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ СУВОРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 04 августа 2023 года | № 93 |
| --- | --- |

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

от 20.07.2021 года № 114 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства граждан муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от 20.07.2021 № 114 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства граждан муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» следующее изменение:

приложение изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| И.о. главы администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района | В.Б. Муштараули |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района

от 04.08.2023 № 93

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района

от 20.07.2021 №114

Паспорт муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства граждан муниципального образования Северо-Западное

Суворовского района»

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства граждан муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, служба ЖКХ и дорожного хозяйства |
| Соисполнители муниципальной программы (при наличии) | Служба ЖКХ и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективной работы жилищно-коммунального комплекса в целях повышения комфортных условий проживания граждан муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение надлежащего технического состояния инженерных систем, - содействие модернизации применения инновационных энергосберегающих технологий в процессе эксплуатации объектов ЖКХ, - укрепление материально–технической базы |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования: ремонт водопроводных сетей, (км.). Создание новых объектов инфраструктуры ЖКХ: изготовление ПСД (ед.) и строительство внутрипоселковых газовых сетей, (км.). |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы: перечень основных мероприятий | Ремонт водопроводных сетей; изготовление ПСД на газификацию населенных пунктов; строительство внутрипоселковых распределительных газовых сетей |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2022 – 2026годы |
| Объем финансирования программы, в том числе по годам | 150821,97308 тыс. руб., в том числе: по годам: 2022 –39128,15933тыс. руб. 2023 – 32877,48219 тыс. руб. 2024 – 52346,33156 тыс. руб. 2025 – 10850,00000 тыс. руб. 2026 – 15620,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета Тульской области – 66213,04758 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 – 21947,95424 тыс. руб. 2023 – 9004,63778 тыс. руб. 2024 – 35260,45556 тыс. руб. 2025 - 0,00000 тыс. руб. 2026 - 0,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета МО Суворовский район – 84608,92550тыс. руб. в том числе по годам: 2022 – 17180,20509 тыс. руб. 2023 – 23872,84441 тыс. руб. 2024 – 17085,87600 тыс. руб. 2025 – 10850,00000 тыс. руб. 2026 - 15620,00000 тыс. руб. За счет средств бюджета МО Северо-Западное- 0,00000 тыс. руб. в том числе по годам: 2022 – 0,00000 тыс. руб. 2023 - 0,00000 тыс. руб. 2024 - 0,00000 тыс. руб. 2025 - 0,00000 тыс. руб. 2026 - 0,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы и показатели социально-экономической эффективности | Повышение: качества предоставляемых услуг; эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства; качества очистки сбрасываемых сточных вод и улучшение экологической обстановки в целом на территории муниципального образования; снижение уровня изношенности и ликвидация аварийных участков инженерной инфраструктуры |

Приложение №1

к муниципальной программе

РАЗДЕЛ 1. Мероприятия, предусмотренные Программой

1.1. Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| - Наименование мероприятия |  | - Срок исполнения |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Всего |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Бюджета Тульской области |  |  |  |  | Бюджет МО Суворовский район |  |  |  | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района |  |  | Внебюджетных источников |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение анализов воды |  | 2022 | 21,37361 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 21,37361 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение глубинных насосов |  | 2022 | 342,10000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 342,10000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Выполнение работ по разработке ПСД объекта «Строительство водопровода в д. Западное Суворовского района» |  | 2022 | 712,25000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 712,25000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Оказание комплексной услуги по передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности в сфере водоснабжения, в концессию. |  | 2022 | 500,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 500,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Ремонт аварийных участков водопровода (услуги экскаватора) |  | 2022 | 499,20000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 499,20000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение перекачного насоса в сборе с эл.двигателем на насосную д. Гущино- |  | 2022 | 62,80000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 62,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| «Выполнение работ по ремонту наружного водопровода по адресу: Тульская область, Суворовский район, с. Кипеть». Мероприятие «Чистая вода Тульской области» |  | 2022 | 2652,93783 |  |  | 0,00 |  |  | 2499,06743 |  |  |  |  | 153,87040 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение преобразователя частоты 90кВт |  | 2022 | 320,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 320,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Подготовка комплекта документов для оформления права пользования участками недр (лицензионное дело) с целью геологического изучения: -пос. Центральный; -пос. Агеево. |  | 2022 | 140,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 140,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Оказание услуги по разработке и согласованию проекта организации зоны санитарной охраны водозабора в д. Западное |  | 2022 | 65,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 65,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Оплата за проверку смет |  | 2022 | 23,84500 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 23,84500 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Выполнение земляных работ по ремонту аварийных водопроводов |  | 2022 | 203,45662 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 203,45662 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Чистка колодцев |  | 2022 | 66,64000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 66,64000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Санитарно-бактериологические и санитарно-химические исследования воды из артскважин. |  | 2022 | 46,2379 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 46,2379 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Санитарно-химические исследования воды (колодец д. Косолапово) |  | 2022 | 3,36502 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 3,36502 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение трубы ПЭ 100 63 (3,8) |  | 2022 | 30,70000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 30,70000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборов |  | 2022 | 213,13158 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 213,13158 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Ремонт водопровода с. Кипеть |  | 2022 | 78,49457 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 78,49457 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение трубы ПЭ 100 63 |  | 2022 | 81,70000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 81,70000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение автоматики на водонапорную башню д. Бряньково |  | 2022 | 132,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 132,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение Насос ЭЦВ 8-25-125, Насос ЭЦВ 6-16-110, Насос Pedrollo 4SR. |  | 2022 | 152,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 152,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Поставка электродвигателя АИР 225 М2 У2 |  | 2022 | 114,16000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 114,16000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Проверка смет ремонтов водопроводов |  | 2022 | 37,7190 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 37,7190 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Анализ воды |  | 2022 | 4,13218 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 4,13218 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Установка ЧРП и пусконаладочные работы на водозаборе в д. Бряньково Суворовского района |  | 2022 | 105,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 105,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение агрегата с электродвигателем на насосную станцию с. Кипеть |  | 2022 | 195,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 195,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение преобразователей частоты |  | 2022 | 295,50000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 295,50000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение глубинных насосов |  | 2022 | 112,80000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 112,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Ремонт аварийных участков водопровода (услуги экскаватора) |  | 2022 | 246,83139 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 246,83139 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого 2022 год: |  | 2022 | 7458,3747 |  |  | 0,00 |  |  | 2499,06743 |  |  |  |  | 4959,30727 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение анализов воды |  | 2023 | 213,14900 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 213,14900 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Услуги экскаватора по ремонту водопроводных сетей |  | 2023 | 210,6000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 210,60000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение глубинных насосов |  | 2023 | 430,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 430,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение ЧРП |  | 2023 | 299,09908 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 299,09908 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение насосов для МКП «Город» |  | 2023 | 603,05200 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 603,05200 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение насосов для ООО «ССК» |  | 2023 | 165,34800 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 165,34800 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Создание аварийного запаса для устранения порывов на аварийных участках водопровода (приобретение труб ПНД, муфт, задвижек) |  | 2023 | 55,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 55,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Ремонт аварийных участков водопровода (услуги экскаватора) |  | 2023 | 800,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 800,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Создание аварийного запаса: приобретение труб, кранов |  | 2023 | 190,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 190,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Выполнение работ по ограждению 3 скважин в п. Центральный |  | 2023 | 200,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 200,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Выполнение работ по разработке ПСД объекта «Строительство водопровода в д. Западное Суворовского района» |  | 2023 | 879,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 879,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Проведение государственной экспертизы ПСД объекта «Строительство водопровода в д. Западное Суворовского района» |  | 2023 | 700,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 700,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Подвод воды к медпункту д. Горки |  | 2023 | 200,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 200,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Подводка воды к медпункту с. Песковатское |  | 2023 | 200,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 200,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Оказание услуги по разработке и согласованию проекта организации зоны санитарной охраны водозабора д. Западное |  | 2023 | 65,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 65,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение агрегата 1К 100-65-250М с электродвигателем АИР 225М2 55кВт |  | 2023 | 195,0 0000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 195,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Поставка преобразователя частоты ПЧ-ТТПТ-28-400-50-04-УХЛ4-ЭИН |  | 2023 | 295,50000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 295,50000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Санитарно-химические исследования воды, определение запаха |  | 2023 | 4,50046 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 4,50046 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Исследования питьевой воды из колодца д. Косолапово |  | 2023 | 4,50046 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 4,50046 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение агрегата К45/30 с электродвигателем |  | 2023 | 44,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 44,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-110 |  | 2023 | 94,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 94,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Поставка агрегата погружного ЭЦВ 6-10-110 |  | 2023 | 112,80000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 112,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Установка ЧРП водозабор д. Бряньково, проведение пусконаладочных работ |  | 2023 | 105,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 105,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Проверка сметной документации. Ремонт водопровода |  | 2023 | 73,17900 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 73,17900 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение электродвигателя |  | 2023 | 21,60000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 21,60000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого 2023год: |  | 2023 | 6160,32800 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 6160,32800 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение анализов воды |  |  | 2024 |  | 200,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 200,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Текущий ремонт водопровода |  |  | 2024 |  | 1000,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1000,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение глубинных насосов |  |  | 2024 |  | 900,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 900,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение ЧРП |  |  | 2024 |  | 220,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 220,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение глубинных насосов для МКП «Город» |  |  | 2024 |  | 500,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 500,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Создание аварийного запаса труб ПНД и кранов шаровых, фланцевых |  |  | 2024 |  | 200,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 200,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Всего: |  |  | 2024 |  | 3020,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 3020,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение анализов воды |  |  | 2025 |  | 280,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 280,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Текущий ремонт водопровода |  |  | 2025 |  | 1000,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1000,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение глубинных насосов |  |  | 2025 |  | 1300,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1300,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение ЧРП |  |  | 2025 |  | 220,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 220,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Создание аварийного запаса труб ПНД и кранов шаровых, фланцевых |  |  | 2025 |  | 300,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 300,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого: |  |  | 2025 |  | 3100,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 3100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт водопровода |  |  | 2026 |  | 2600,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 2600,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого: |  |  | 2026 |  | 2600,00000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 2600,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |
| Всего: |  |  |  |  | 22338,70270 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 2499,06743 |  |  |  | 19839,63527 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| - Наименование мероприятий - по водоснабжению | - Срок исполнения |  | Объем финансирования - (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Всего |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Бюджета Тульской области |  |  |  | Бюджет МО Суворовский район |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений МО Суворовский район |  |  |  |  | Внебюджетных источников |
|  | 2022 |  | 7458,37470 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 2499,06743 |  |  |  | 4959,30727 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |
|  | 2023 |  | 6160,32800 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 6160,32800 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |
|  | 2024 |  | 3020,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 3020,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |
|  | 2025 |  | 3100,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 3100,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |
|  | 2026 |  | 2600,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 2600,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |
| Итого по разделу 1.1. |  |  | 22338,70270 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 2499,06743 |  |  |  | 19839,63527 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |

1.2. Развитие водоотведения населенных пунктов муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района

| - Наименование объекта | - Срок исполнения |  |  | Объем финансирования - (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Всего |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  | Бюджет МО Суворовский район |  |  |  | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  | Внебюджетных источников |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализации д. Зеленино |  | 2022 | 365,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 388,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Приобретение бетонных плит перекрытия и люков для замены на «каменных» колодцах, диаметром 1м в количестве 30 шт., п. Центральный |  | 2022 | 162,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 162,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Выполнение работ по ремонту канализационных сетей с. Рождествено |  | 2022 | 128,02179 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 128,02179 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Поставка насоса СД80/18 |  | 2022 | 81,70000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 81,70000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Приобретение кольца стенового-2 шт |  | 2022 | 6,60000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6,60000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Приобретение насоса К45/30 |  | 2022 | 44,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 44,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Проведение экспертной оценки сметной документации по объекту «Реконструкция сети наружной канализации по адресу: Тульская область, Суворовский район, д. Зеленино» |  | 2022 | 2,07821 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2,07821 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Итого 2022 год: |  | 2022 | 789,40000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 789,40000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение бетонных плит перекрытия и люков для замены на «каменных» колодцах, диаметром 1м в количестве 30 шт., п. Центральный |  | 2023 | 42,20000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 42,20000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Приобретение агрегата СД 160/45 с двигателем 37кВт для КНС1 |  | 2023 | 250,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 250,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Замена труб сетей канализации |  | 2023 | 365,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 365,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Реконструкция канализации |  | 2023 | 600,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 600,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Кольцо стеновое |  | 2023 | 6,60000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 6,60000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Проверка экспертной оценки по объекту «Реконструкция сети наружной канализации в д.Зеленино» |  | 2023 | 1,20000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1,20000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Итого 2023 год: |  | 2023 | 1265,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1265,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение бетонных плит перекрытия с люками |  | 2024 |  |  | 100,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Приобретение агрегатов для КНС |  | 2024 |  |  | 500,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 500,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Замена труб сетей канализации |  | 2024 |  |  | 500,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 500,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Ремонт канализации п. Черепеть |  | 2024 |  |  | 500,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 500,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Итого 2024 год: |  | 2024 |  |  | 1600,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1600,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Приобретение бетонных плит перекрытия с люками |  | 2025 |  |  | 200,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 200,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Приобретение агрегатов для КНС |  | 2025 |  |  | 600,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 600,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Итого 2025 год: |  | 2025 |  |  | 800,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 800,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Итого 2026 год |  | 2026 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 4454,40000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 4454,40000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| - Наименование мероприятия - по водоотведению |  | - Срок исполнения |  |  | Объем финансирования - (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Всего |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Бюджета Тульской области |  |  |  |  | Бюджет МО Суворовский район |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений МО Суворовский район |  |  |  | Внебюджетных источников |
|  |  | 2022 |  |  | 789,40000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 789,40000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 2023 |  |  | 1265,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1265,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 2024 |  |  | 1600,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1600,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 2025 |  |  | 800,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 800,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 2026 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,0 |
| Итого по разделу 1.2. |  |  |  |  | 4454,40000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 4454,40000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |

1.3. Развитие теплоснабжения населенных пунктов на территории муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района

| - Наименование объекта |  | - Срок исполнения |  |  |  |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Всего |  | - Федеральный бюджет |  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  | Бюджет МО Суворовский район |  | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района |  |  | Внебюджетных источников |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение листа стального толщиной 4мм размером 1,5*6м для ремонта накопительного бака-аккумуляторов в количестве 4шт |  | 2022 |  |  |  | 54,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 54,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение скорлупы ППУ фольгированная (пенополиуретановый утеплитель) |  | 2022 |  |  |  | 250,38500 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 250,38500 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение очередных режимно-наладочных работ испытаний котлов котельной «Стадион» |  | 2022 |  |  |  | 377,13200 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 377,13200 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение подогревателя водоводяного |  | 2022 |  |  |  | 512,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 512,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Оказание услуг по проведению ЭПБ внутреннего газопровода среднего давления: п. Центральный, котельная «Стадион» |  | 2022 |  |  |  | 33,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 33,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение наддувной газовой блочной горелки ГГБ-4,1-ГД-65 (для котла КСВа-2,5) |  | 2022 |  |  |  | 1065,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1065,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение работ по профилактическому испытанию электрооборудования, электросетей и заземляющих устройств на котельной «Стадион» в п. центральный |  | 2022 |  |  |  | 25,015000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 25,015000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности двух котлов в котельной «Стадион» пос. Центральный |  | 2022 |  |  |  | 60,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 60,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности сооружения на опасном производственном объекте |  | 2022 |  |  |  | 65,90000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 65,90000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| ИТОГО: |  | 2022 |  |  |  | 2443,23200 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2443,23200 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение труб для замены тепловой сети |  |  |  | 2023 |  | 500,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 500,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение отводов стальных |  |  |  | 2023 |  | 110,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 110,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение скорлупы ППУ для утепления тепловой сети |  |  |  | 2023 |  | 500,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 500,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение подогревателя водоводяного- 6 шт |  |  |  | 2023 |  | 650,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 650,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение и поставка материалов для утепления труб (кредиторская задолженность за 2022 год) |  |  |  | 2023 |  | 310,52400 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 310,52400 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Поставка подогревателя водоводяного 14-273*4000/ПВ-273х4-Г-1,0-20,56-Т(кредиторская задолженность за 2022 год) |  |  |  | 2023 |  | 228,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 218,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение листа стального толщиной 4мм размером 1,5*6м для ремонта накопительного бака-аккумуляторов-4шт |  |  |  | 2023 |  | 80,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 80,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Изготовление проекта на замену котлов в котельной «Стадион» |  |  |  | 2023 |  | 2161,47600 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2181,47600 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Проведение профилактических испытаний электрооборудования, электросетей и заземляющих устройств котельной «Стадион» |  |  |  | 2023 |  | 35,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 35,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Проведение технического обследования дымовых и вентиляционных каналов котельной «Стадион» |  |  |  | 2023 |  | 38,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 38,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2023 год: |  |  |  | 2023 |  | 4613,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4613,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение труб для замены тепловой сети |  |  |  | 2024 |  | 1120,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1120,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение отводов стальных |  |  |  | 2024 |  | 150,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 150,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение скорлупы ППУ для утепления тепловой сети |  |  |  | 2024 |  | 500,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 500,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Замена подогревателя водоводяного |  |  |  | 2024 |  | 140,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 140,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Проведение профилактических испытаний электрооборудования, электросетей и заземляющих устройств котельной «Стадион» |  |  |  | 2024 |  | 50,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 50,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Проведение технического обследования дымовых и вентиляционных каналов котельной «Стадион» |  |  |  | 2024 |  | 50,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 50,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2024 год: |  |  |  | 2024 |  | 2010,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2010,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Выполнение очередных режимно-наладочных испытаний котлов котельной «Стадион» |  |  |  | 2025 |  | 100,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение агрегатов, подогревателей водоводяных для котельной «Стадион» |  |  |  | 2025 |  | 500,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 500,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение скорлупы ППУ |  |  |  | 2025 |  | 500,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 500,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Приобретение отводов, задвижек |  |  |  | 2025 |  | 150,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 150,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2025 год: |  |  |  | 2025 |  | 1250,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1250,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по теплоснабжению |  |  |  | 2026 |  | 6420,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6420,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого 2026 год |  |  |  | 2026 |  | 6420,00000 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6420,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация МО Северо-Западное |  |  |
| Итого по разделу 1.3. |  |  |  |  |  | 16736,23200 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 16736,2320 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| - Наименование мероприятия - по теплоснабжению |  |  | - Срок исполнения |  |  | Объем финансирования - (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Всего |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Бюджета Тульской области |  |  |  | Бюджет МО Суворовский район |  |  | Бюджет городских и сельских поселений МО Суворовский район |  |  |  |  | Внебюджетных источников |
|  |  |  | 2022 |  |  | 2443,23200 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2443,23200 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2023 |  |  | 4613,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 4613,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 2010,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2010,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2025 |  |  | 1250,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1250,0000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2026 |  |  | 6420,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6420,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| Итого по разделу 1.3 |  |  |  |  |  | 16736,232 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 16736,232 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| - Наименование мероприятия - по теплоснабжению и водоотведению | Объем финансирования - (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Всего |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Бюджета Тульской области |  |  |  | Бюджет МО Суворовский район |  |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений МО Суворовский район |  |  | Внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1.2 | 4454,40000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 4454,40000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 4454,40000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1.3 | 16736,23200 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 16736,23200 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 16736,23200 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 21190,63200 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 21190,63200 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 21190,63200 |  |  |  |  |  |  |

  - Развитие газификации населенных пунктов муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района

Содержание и техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования всего, тыс. руб. | Сумма финансированиятыс. руб. |  | Предполагаемый источник финансирования | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов МО Северо-Западное | 2022 | 4498,63541 | 4498,63541 |  | Бюджет МО Суворовский район | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого: | 2022 | 4498,63541 | 4498, 63541 |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов МО Северо-Западное | 2023 | 5494,99021 | 5494,99021 |  | Бюджет МО Суворовский район | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого 2023 год: | 2023 | 5494,99021 | 5494,99021 |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов МО Северо-Западное | 2024 | 5000,00000 |  | 5000,00000 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого 2024 год: | 2024 | 5000,00000 |  | 5000,00000 |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Итого 2025 год: | 2025 | 5000,00000 |  | 5000,00000 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого 2026 год: | 2026 | 4000,00000 |  | 4000,00000 |  |  |
| Всего: |  | 23993,62562 |  | 23993,62562 |  |  |

Развитие газификации населенных пунктов на территории муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района

| Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Всего |  | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджета Тульской области |  | Бюджета МО Суворовский район |  |  | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  | Внебюджетных |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода по объекту «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» | 2022 | 13794,85264 |  |  |  | 12994,75119 |  |  | 800,10145 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Строительство газопровода по объекту «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» | 2022 | 81,85061 |  |  |  | 0,00000 |  |  | 81,85061 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Строительство газопровода по объекту «Газификация д. Ившино Суворовского района Тульской области» | 2022 | 2813,64224 |  |  |  | 2650,45099 |  |  | 163,19125 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Строительство газопровода по объекту «Газификация д. Герасимово Суворовского района Тульской области» | 2022 | 1671,13177 |  |  |  | 1574,20613 |  |  | 96,92564 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской области» | 2022 | 848,25000 |  |  |  | 799,05150 |  |  | 49,19850 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Газификация п.Збродовский Суворовского района Тульской области» | 2022 | 806,25000 |  |  |  | 759,48750 |  |  | 46,76250 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Выполнение работ по доработке проектно-сметной документации объекта «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2022 | 712,25000 |  |  |  | 670,93950 |  |  | 41,31050 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Оплата потребленного газа | 2022 | 7,30712 |  |  |  | 0,00000 |  |  | 7,30712 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области | 2022 | 50,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 50,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Технический надзор за строительством объекта «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» | 2022 | 295,20979 |  |  |  | 0,00 |  |  | 295,20979 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газификация д. Ившино Суворовского района Тульской области» | 2022 | 50,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 50,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Технический надзор за строительством объекта «Газификация д. Ившино Суворовского района Тульской области» | 2022 | 81,47397 |  |  |  | 0,00 |  |  | 81,47397 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газификация д. Герасимово Суворовского района Тульской области» | 2022 | 50,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 50,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Технический надзор за строительством объекта «Газификация д. Герасимово Суворовского района Тульской области» | 2022 | 42,91466 |  |  |  | 0,00 |  |  | 42,91466 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Прохождение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости проекта по объекту «Газификация д.Збродово Суворовского района Тульской области» | 2022 | 604,72341 |  |  |  | 0,00 |  |  | 604,72341 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Прохождение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости проекта по объекту «Газификация п.Збродовский Суворовского района Тульской области» | 2022 | 441,83302 |  |  |  | 0,00 |  |  | 441,83302 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Прохождение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости проекта по объекту «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2022 | 411,22634 |  |  |  | 0,00 |  |  | 411,22634 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Врезка и пуск газа по объекту «Газификация с. Жеремино Суворовского района Тульской области» | 2022 | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 100,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Врезка и пуск газа по объекту «Газификация д. Герасимово Суворовского района Тульской области» | 2022 | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 100,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Врезка и пуск газа по объекту «Газификация д. Ившино Суворовского района Тульской области» | 2022 | 100,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 100,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Прохождение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости проекта по объекту «Газификация д.Ившино Суворовского района Тульской области» | 2022 | 535,51588 |  |  |  | 0,00 |  |  | 535,51588 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Экспертиза проектной документации для объекта «Газопровод с.Жеремино Суворовского района» | 2022 | 132,93905 |  |  |  | 0,00 |  |  | 132,93905 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Оказание экспертных услуг по проведению экспертной оценки сметной документации по объекту « Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» | 2022 | 1,50138 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1,50138 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Осуществление технического надзора за качеством строительства объекта «Газификация д. Гущино Суворовского района Тульской области» | 2022 | 128,16030 |  |  |  | 0,00 |  |  | 128,16030 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Расчет максимального часового расхода газа для домовладений д. Косолапово | 2022 | 16,80000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 16,80000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости для объекта «Газификация жилых домов 15;15кв.2;21;21 кв.2;22; 22 кв.1; 23; 17 кв.1; 29; 17; 23а;27;б/н, расположенных по ул. Железнодорожная в п. Новая Черепеть Суворовского района Тульской области» | 2022 | 59,67312 |  |  |  | 0,00 |  |  | 59,67312 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Оказание экспертных услуг по проведению экспертной оценки сметной документации по объекту «Газопровод д. Варушицы Суворовского района Тульской области» | 2022 | 1,01192 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1,01192 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |  |
| Итого 2022 год: | 2022 | 23938,51722 |  |  |  | 19448,88681 |  |  | 4489,63041 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Газификация д. Збродово Суворовского района» | 2023 | 849,00000 |  | 0,000000 |  |  |  | 849,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Выполнение работ по доработке проектно-сметной документации объекта «Газификация д. Западное Суворовского района» | 2023 | 63,89926 |  | 0,000000 |  |  |  | 63,89926 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительство газопровода по объекту «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2023 | 9366,79278 |  | 9004,63778 |  |  |  | 362,15500 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительство газопровода по объекту «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2023 | 192,27068 |  | 0,00 |  |  |  | 192,27068 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2023 | 100,00000 |  | 0,00000 |  |  |  | 100,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Технический надзор за строительством объекта «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2023 | 300,00000 |  | 0,00000 |  |  |  | 300,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Врезка и пуск газа по объекту «Газификация д. Ившино Суворовского района Тульской области» | 2023 | 150,00000 |  | 0,00000 |  |  |  | 150,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Врезка и пуск газа по объекту «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» | 2023 | 150,00000 |  | 0,00000 |  |  |  | 150,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Врезка и пуск газа по объекту «Газификация д. Герасимово Суворовского района Тульской области» | 2023 | 78,90000 |  | 0,00000 |  |  |  | 78,90000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Покраска газопроводов | 2023 | 792,41873 |  | 0,00000 |  |  |  | 792,41873 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение сильфонных компенсаторов на газопровод в п. Шахтерский | 2023 | 300,00000 |  | 0,00000 |  |  |  | 300,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Оплата потребленного газа | 2023 | 20,00000 |  | 0,00000 |  |  |  | 20,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Поверка и приобретение манометров и напоромеров | 2023 | 200,00000 |  | 0,00000 |  |  |  | 200,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Подводка газопроводов к медпункту д. Горки | 2023 | 200,00000 |  | 0,00000 |  |  |  | 200,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Подводка газопроводов к медпункту с. Песковатское | 2023 | 200,00000 |  | 0,00000 |  |  |  | 200,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Прохождение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости проекта по объекту «Газификация п.Збродовский Суворовского района Тульской области» | 2023 | 442,00000 |  | 0,00000 |  |  |  | 442,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Прохождение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости проекта по объекту «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2023 | 413,00000 |  | 0,00000 |  |  |  | 413,00000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Прохождение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости проекта по объекту «Газификация д.Збродово Суворовского района Тульской области» | 2023 | 676,10000 |  | 0,00000 |  |  |  | 676,10000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Расчет максимального часового расхода газа для домовладений д. Косолапово | 2023 | 16,80000 |  | 0,00000 |  |  |  | 16,80000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Технический надзор за строительством объекта «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» | 2023 | 295,20979 |  | 0,00000 |  |  |  | 295,20979 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Оказание экспертных услуг по проведению экспертной оценки сметной документации по объекту «Газопровод с. Жеремино Суворовского района Тульской области» | 2023 | 1,50138 |  | 0,00000 |  |  |  | 1,50138 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Прохождение государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и определения достоверности сметной стоимости проекта по объекту «Газификация д.Ившино Суворовского района Тульской области» | 2023 | 535,51588 |  | 0,00000 |  |  |  | 535,51588 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Поставка газа ПГБ д. Веретье | 2023 | 0,75548 |  | 0,00000 |  |  |  | 0,75548 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого 2023 год: | 2023 | 15344,16398 |  | 9004,63778 |  |  |  | 6339,52620 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата потребленного газа | 2024 | 150,17096 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 150,17096 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Поверка манометров | 2024 | 314,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 314,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение сильфонных компенсаторов на газопроводе в п.Шахтерский | 2024 | 350,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 350,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительство объекта «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской области» | 2024 | 21554,30406 |  |  | 19954,97470 |  |  |  | 1599,32936 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской области» | 2024 | 200,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 200,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Технический надзор за строительством объекта «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской области» | 2024 | 350,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 350,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Врезка и пуск газа по объекту «Газификация д. Збродово Суворовского района Тульской области» | 2024 | 200,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 200,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительство объекта «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2024 | 2895,57654 |  |  | 2727,63310 |  |  |  | 167,94344 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2024 | 200,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 200,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Технический надзор за строительством объекта «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2024 | 300,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 300,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Врезка и пуск газа по объекту «Газификация д. Западное Суворовского района Тульской области» | 2024 | 200,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 200,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Строительство объекта «Газификация п. Збродовский Суворовского района Тульской области» | 2024 | 13352,28000 |  |  | 12577,84776 |  |  |  | 774,43224 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Авторский надзор за строительством объекта «Газификация п.Збродовский Суворовского района Тульской области» | 2024 | 200,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 200,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Технический надзор за строительством объекта «Газификация п. Збродовский Суворовского района Тульской области» | 2024 | 250,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 250,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Врезка и пуск газа по объекту «Газификация п. Збродовский Суворовского района Тульской области» | 2024 | 200,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 200,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого 2024 год: | 2024 | 40716,33156 |  |  | 35260,45556 |  |  |  | 5455,87600 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверка и приобретение манометров | 2025 | 300,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 300,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Оплата потребленного газа | 2025 | 50,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 50,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение сильфонных компенсаторов на газопровод в п.Шахтерский | 2025 | 350,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 350,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого 2025 год: | 2025 | 700,00000 |  |  | 0,00 |  |  |  | 700,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверка и приобретение манометров | 2026 | 1000,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 1000,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Оплата потребленного газа | 2026 | 1000,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 1000,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Приобретение сильфонных компенсаторов на газопровод в п. Шахтерский | 2026 | 600,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 600,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация МО Северо-Западное |
| Итого: |  | 2600,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 2600,00000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по администрации МО Северо-Западное Суворовского района |  | 83299,01276 |  |  | 63713,98015 |  |  |  | 19585,03261 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

По разделу 1.4 Развитие газификации населенных пунктов муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района

|  | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовский район | Бюджет городских поселений | Внебюджетные средства |
|  | 2022 | 23938,51722 | 19448,88681 | 4489,63041 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2023 | 15344,16398 | 9004,63778 | 6339,52620 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2024 | 40716,33156 | 35260,45556 | 5455,87600 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2025 | 700,00000 | 0,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2026 | 2600,00000 | 0,00000 | 2600,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по разделу 1.4. |  | 83299,01276 | 63713,98015 | 19585,03261 | 0,00000 | 0,00000 |

РАЗДЕЛ 2. Ресурсное обеспечение Программы

2.1. Общая потребность в ресурсах Программы на развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| - Наименование мероприятия - по водоснабжению | - Объём потребности в ресурсах (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Всего | Федеральный бюджет | Бюджета Тульской области | Бюджет МО Суворовский район | Бюджет городских и сельских поселений МО Суворовский район | Внебюджетных источников |
| 2022 | 7458,37470 | 0,00000 | 2499,06743 | 4959,30727 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 6160,32800 | 0,00000 | 0,00000 | 6160,32800 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 3020,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3020,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 3100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 2600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2600,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого | 22338,70270 | 0,00000 | 2499,06743 | 19839,63527 | 0,00000 | 0,00000 |

2.2. Общая потребность в ресурсах Программы на развитие водоотведения населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| Наименование ресурса | Объём потребности в ресурсах (тыс. руб.) |  |  |  |  | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Тульской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования Суворовский район | 789,40000 | 1265,00000 | 1600,00000 | 800,00 000 | 0,00 | 4454,40000 |
| ИТОГО: | 789,40000 | 1265,00000 | 1600,00000 | 800,00000 | 0,00 | 4454,40000 |

2.3. Общая потребность в ресурсах Программы на развитие теплоснабжения населенных пунктов

муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| Наименование ресурса | Объём потребности в ресурсах (тыс. руб.) |  |  |  |  | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Тульской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования Суворовский район | 2443,232 | 4613,00 | 2010,00 | 1250,00 | 6420,00 | 16736,23200 |
| ИТОГО: | 2443,232 | 4613,00 | 2010,00 | 1250,00 | 6420,00 | 16736,23200 |

2.4. Общая потребность в ресурсах Программы на развитие газоснабжения населенных пунктов

муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовский район | Бюджет городских поселений | Внебюджетные средства |
|  | 2022 | 28437,15263 | 19448,88681 | 8988,26582 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2023 | 20839,15419 | 9004,63778 | 11834,51641 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2024 | 45716,33156 | 35260,45556 | 10455,87600 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2025 | 5700,00000 | 0,00000 | 5700,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2026 | 6600,00000 | 0,00000 | 6600,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по разделу 2.4. |  | 107292,63838 | 63713,98015 | 43578,65823 | 0,00000 | 0,00000 |

Раздел 3. Судебная задолженность МКП «Город» за коммунальные услуги

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовский район | Бюджет администрации МО Северо-Западное | Внебюджетные средства |
|  | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по разделу 2.5 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

1. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства газоснабжения граждан

муниципального образования Северо-Западное Суворовского района»

| Цель и задачи программы | Перечень показателей и конечного непосредственного результата | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы | Значение показателей по годам реализации программы |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Цель: повышение эффективной работы жилищно-коммунального комплекса в целях повышения комфортных условий проживания граждан МО Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: обеспечение надлежащего технического состояния инженерных систем | протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения, (км.). | 8,11 | 8,11 | 8,28 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2: содействие модернизации применения инновационных энергосберегающих технологий в процессе эксплуатации объектов ЖКХ | количество построенных, (реконструированных) модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения, шт.; | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3: изготовление ПСД, строительство газовых сетей | изготовление ПСД (ед.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Строительство внутрипоселковых газовых сетей (шт) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| Задача 4: обеспечение надлежащего технического состояния инженерных систем | Работы по ремонту канализационных систем | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Задача 5: обеспечение надлежащего технического состояния инженерных систем | Ремонт и содержание теплового хозяйства | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ

- Паспорт показателя: «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное: замена сетей водоснабжения»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Гришина Татьяна Ивановна – начальник службы ЖКХ и дорожного хозяйства, тел. 8-48763-2-31-76, эл. почта: ased_mo_severozapadnoe@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения |
| 3 | Единица измерения | км. |
| 4 | Тип показателя 1 | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя 2 | На основании отчетных данных |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | На основании отчетных данных |

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ

- Паспорт показателя: «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района: строительство (реконструкция), модернизация, ремонт объектов водоснабжения»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Гришина Татьяна Ивановна – начальник службы ЖКХ и дорожного хозяйства, тел. 8-48763-2-31-76, эл. почта: ased_mo_severozapadnoe@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Количество построенных, (реконструированных) модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения. |
| 3 | Единица измерения | шт. |
| 4 | Тип показателя 1 | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя 2 | На основании отчетных данных |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | На основании отчетных данных |

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ

- Паспорт показателя: «Изготовление ПСД»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Гришина Татьяна Ивановна – начальник службы ЖКХ и дорожного хозяйства, тел. 8-48763-2-31-76, эл. почта: ased_mo_severozapadnoe@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Изготовление ПСД на строительство внутрипоселковых газовых сетей. |
| 3 | Единица измерения | Ед., км., шт |
| 4 | Тип показателя 1 | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя 2 | На основании отчетных данных |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | На основании отчетных данных |

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ

4. Паспорт показателя: «Строительство внутрипоселковых газовых сетей»

| «Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Гришина Татьяна Ивановна – начальник службы ЖКХ и дорожного хозяйства, тел. 8-48763-2-31-76, эл. почта: ased_mo_severozapadnoe@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Строительство внутрипоселковых газовых сетей |
| 3 | Единица измерения | км. |
| 4 | Тип показателя 1 | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя 2 | На основании отчетных данных |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | На основании отчетных данных |

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ

5. Паспорт показателя: ««Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района: строительство (реконструкция), модернизация, ремонт объектов водоотведения»

| »Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Гришина Татьяна Ивановна – начальник службы ЖКХ и дорожного хозяйства, тел. 8-48763-2-31-76, эл. почта: ased_mo_severozapadnoe@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры МО Северо-Западное Суворовского района: аварийные работы по ремонту муниципальных канализационных сетей |
| 3 | Единица измерения | км. |
| 4 | Тип показателя 1 | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя 2 | На основании отчетных данных |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | На основании отчетных данных |

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ

6. Паспорт показателя: «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района» ремонт и содержание теплового хозяйства

| «Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Гришина Татьяна Ивановна – начальник службы ЖКХ и дорожного хозяйства, тел. 8-48763-2-31-76, эл. почта: ased_mo_severozapadnoe@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 6 |
| 2 | Наименование показателя | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры МО Северо-Западное Суворовского района: ремонт и содержание теплового хозяйства». |
| 3 | Единица измерения | км. |
| 4 | Тип показателя 1 | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя 2 | На основании отчетных данных |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | На основании отчетных данных |

Приложение № 4

к муниципальной программе

- Общая потребность в ресурсах муниципальной программы на развитие

водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| Наименование ресурса | Итого (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого: |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет Тульской области | 2499,06743 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2499,06743 |
| Бюджет муниципального образования Суворовский район | 4959,30727 | 6160,32800 | 3020,00000 | 3100,00000 | 2600,00000 | 19839,63527 |
| Бюджеты городских сельских поселений Суворовского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО: | 7458,37470 | 6160,32800 | 3020,00000 | 3100,00000 | 2600,00000 | 22338,70270 |

- Общая потребность в ресурсах муниципальной программы на развитие

газоснабжения населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| Наименование ресурса | Итого (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого: |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет Тульской области | 19448,88681 | 9004,63778 | 35260,45556 | 0,00000 | 0,00000 | 63759,00545 |
| Бюджет муниципального образования Суворовский район | 8988,26582 | 11834,51641 | 10455,87600 | 5700,00000 | 6600,00000 | 43953,96882 |
| ИТОГО: | 28437,15263 | 20839,15419 | 45716,33156 | 5700,00000 | 6600,0000 | 107292,63838 |

- Общая потребность в ресурсах муниципальной программы на развитие

| Наименование ресурса | Итого (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого: |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет Тульской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет муниципального образования Суворовский район | 789,40000 | 1265,00000 | 1600,00000 | 800,00 | 0,00000 | 4454,40 |
| Бюджеты городских сельских поселений Суворовского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО: | 789,40000 | 1265,00000 | 1600,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 4454,40 |

водоотведения населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

- Общая потребность в ресурсах муниципальной программы на развитие теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

| Наименование ресурса | Итого (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого: |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,00000 |
| Бюджет Тульской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,00000 |
| Бюджет муниципального образования Суворовский район | 2443,23200 | 4613,0 0000 | 2010,00000 | 1250,00000 | 6420,00000 | 16736,23200 |
| Бюджеты городских сельских поселений Суворовского района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,00000 |
| ИТОГО: | 2443,23200 | 4613,00000 | 2010,00000 | 1250,00000 | 6420,00000 | 16736,23200 |

- Общий объём финансирования муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства граждан муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района»

| Задачи Программы | Необходимые объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Развитие водоснабжения населенных пунктов МО Северо-Западное Суворовского района | 7458,37470 | 6160,32800 | 3020,00000 | 3100,00000 | 2600,000 | 22338,70270 |
| Развитие газификации населенных пунктов МО Северо-Западное Суворовского района | 28437,15263 | 20839,15419 | 45716,33156 | 5700,00000 | 6600,000 | 107292,63838 |
| Развитие водоотведения населенных пунктов МО Северо-Западное Суворовского района | 789,40000 | 1265,00000 | 1600,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 4454,40000 |
| Развитие теплоснабжения населенных пунктов МО Северо-Западное Суворовского района | 2443,23200 | 4613,00000 | 2010,00000 | 1250,00000 | 6420,000 | 16736,23200 |
| Судебная задолженность МКП «Город» | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО: | 39128,15933 | 32877,48219 | 52346,33156 | 10850,00000 | 15620,00 | 150821,97308 |

РАЗДЕЛ 4. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, будет способствовать улучшению предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования Северо-Западное Суворовского района и позволит достичь положительных результатов к концу 2026 года.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

РАЗДЕЛ 5: Достижение показателей результативности

Значение построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов. Увеличение количества газифицируемых населенных пунктов на территории муниципального образования.

Количество газифицируемых населенных пунктов на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района в 2023 году-3, в 2023 году-2, в 2024 году-1.

Значение отремонтированных водопроводных сетей в 2022 году – в 4-х населенных пунктах:

ремонт водопровода в с. Рождествено -1,0 км,

ремонт водопровода в д. Кипеть-3,47 км,

ремонт водопровода в с. Жеремино-3,0 км,

ремонт водопровода в д. Митинка-0,64 км.

Обновление основных средств, улучшение пропускной способности канализационных сетей. Поддержание эксплуатируемых сетей в рабочем состоянии. Модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа, достижения плановых значений показателей надежности и энергетической	 эффективности, повышение эффективности работы системы.

РАЗДЕЛ 6. Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 2022-206 годы

Реализация программы будет осуществляться весь период.

- Сроки реализации программы могут быть пересмотрены администрацией муниципального образования Северо-Западное Суворовского района в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

В 2023 году при условии предоставления субсидий из бюджета Тульской области на ремонт объектов водоснабжения Тульской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Тульской области» планируется произвести ремонт следующих объектов:

- выполнение работ по ремонту водопровода по адресу: Тульская область, Суворовский район, д. Болото. Сметная стоимость - 4437110руб;

- выполнение работ по ремонту водопровода по адресу: Тульская область, Суворовский район, д. Ржавец-2 - Ржавец-3. Сметная стоимость - 2320131руб;

- выполнение работ по ремонту водопровода по адресу: Тульская область, Суворовский район, д. Цепинка. Сметная стоимость - 2318086руб (с заменой водонапорной башни).

- - выполнение работ по ремонту участка водопровода по адресу: Тульская область, Суворовский район, д. Варушицы, Работы планируется произвести в рамках реализации регионального  проекта «Чистая вода Тульской области». Сметная стоимость - 2591019руб.

- РАЗДЕЛ 7. Возможные риски в ходе реализации Программы

В ходе реализации Программы следует учитывать риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ, управленческие и административные риски, экономические и финансовые риски.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации Программы предлагается:

при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;

при заключении контрактов предусматривать неустойку или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

осуществление мониторинга выполнения Программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий Программы и, при необходимости, их корректировка;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

РАЗДЕЛ 8. Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из районного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы, предполагается использовать средства областного бюджета, средства местного бюджета, на основании статьи 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Тульской области от 11.11.2005 № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления  муниципальных образований Тульской области».

В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 29.12.2018 № 598 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области» утверждается адресное (пообъектное) распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Тульской области на строительство внутрипоселковых газовых сетей, представляемых из бюджета Тульской области в рамках подпрограммы «Стимулирование программ газификации населенных пунктов муниципальных образований Тульской области».

В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 30.01.2019 № 21 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области», подпрограммы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Тульской области» утверждается адресное (пообъектное) распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Тульской области в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода Тульской области».

Адресное (пообъектное) распределение субсидий между муниципальными районами Тульской области на очередной финансовый год утверждается распоряжением правительства Тульской области.

На основании Распоряжений правительства Тульской области министерством строительства и администрацией муниципального образования Суворовский район заключаются Соглашения о порядке и условиях предоставления Субсидий из бюджета Тульской области местному бюджету на строительство внутрипоселковых распределительных сетей, на строительство (реконструкцию), модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения.

Ответственными исполнителями программных мероприятий является администрация муниципального образования Суворовский район, соисполнителями Программы - администрации муниципального образования Северо-Западное, которые являются сельским поселением и заключается Соглашение.

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений предусматриваются в бюджете района в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования Суворовский район в установленном порядке.

Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов определен в решении Собрания представителей муниципального образования Суворовский район Тульской области № 9-110 от 03.12.2009 года «Об утверждении Положения «О межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Суворовский район».

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с Федеральным Законодательством Российской Федерации.

Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- координацию и контроль над деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части выполнения ими условий Программы.

Координацию всей работы по реализации Программы осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Суворовский район.

РАЗДЕЛ 9. Корректировка Программы

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов районного и областного бюджетов.

Кроме того, корректировка Программы может осуществляться по результатам дополнений новых объектов.

________________