АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ СУВОРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | № |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

от 27.03.2019 № 75 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

2018 - 2029 г.г.»

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация муниципального образования Суворовский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от 27.03.2019 № 75 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района 2018- 2029 г.г.»:

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте муниципального образования Северо-Западное Суворовского района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовский район | И.Л. Чекмарева |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению главы

муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района

Суворовского района

ПАСПОРТ

муниципальной программы  «комплексное развитие  транспортнойинфраструктурымуниципального образования Северо-Западное Суворовского района  2018- 2029 г.г.»

| Наименование | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктурымуниципального образования Северо-Западное Суворовского района 2018- 2029 г.г.» (далее – ПКР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральныйзакон от 29.12.2014 № 456-ФЗ м «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - закон Тульской области от 20.07.2011 г. (с изменениями на: 12.07.2018г.) № 1613 «О дорожном фонде Тульской области»; - Генеральный план муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование заказчика | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Управление по жизнеобеспечению, ГО, ЧС и благоустройству администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | - обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения; - повышение качества транспортного обслуживания и создание условий для выравнивания уровня транспортной обеспеченности населения муниципального образования Северо-Западное Суворовского района; - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного законодательств; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченность населения услугами транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализациипрограммы | Общий срок реализации Программы – 2018-2029 годы. Программа реализуется в пять этапов: 1 этап – 2018 год 2 этап – 2019 год 3 этап –2020 год 4 этап–2021 год 5 этап–2022 год 6 этап–2023 год 4 этап – 2024год 5 этап –2025год 6 этап -2026-2029годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования | Расходы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 -2029 |
|  | Всего: в том числе: | 19261,0 | 19480,0 | 38900,0 | 35742,8 | 45697,6 | 33161,38 | 27000,00 | 29000,0 | 0,00000 |
|  | Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет МО Суворовский район | 19261,0 | 19480,0 | 38900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 0 | 0 | 0 | 35742,8 из них: ремонт – 31406,0; содержание – 4266,8; проверка смет -70,0 | 45697,6 из них: ремонт – 38697,1; содержание – 6400,5; проверка смет -310,0 | 33161,38 из них: ремонт – 23096,63; содержание – 9981,25; проверка смет -83,5 | 27000,00из них: ремонт – 22000,0; содержание – 5000,0; проверка смет 0,000 | 29000,0 из них: ремонт – 24000,0; содержание – 5000,0 | 0,0000 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика существующего состояния  транспортной инфраструктуры муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

1.1. Анализ положения в структуре пространственной организациимуниципального района, анализ положения поселения, в структуре пространственной организации. Социально - экономическое состояние муниципального образования Северо-Западное

Суворовского района

Муниципальное образование Северо-Западное Суворовского района     расположено     на   территории  Суворовского районаТульской  области.  Центр  сельского  поселения  –  поселокЧерепеть,находящийся  в  96 км  от  г. Тулы.

В  состав  муниципального образования Северо-Западное Суворовского районавходят  83  населенных  пункта  (п.Аварийный,п.Агеево, д.Александрия, д.Александровка,д.Андроново, д.Анино,д.Балево, ст.Балево, д.Белое, д.Бобровка, д.Бойтово,д.Бойтово,д.Большая Алешня,д.Бряньково,д.Варушицы,д.Веретье,д.Герасимово,п.Глубоковский,д.Горки,д.Гущино,д.Добринка,с.Доброе,д.Дорофино,д.Желоба-1,д.Желоба-2,д.Жеремино,д.Западное,д.Збродово,п.Збродовский,д.Зеленая Роща,д.Зеленино,д.Зеленые Лужи,д.Знаменское,д.Зудкино,д.Ившино,д.Измайловка,д.Камышенка,с.Кипеть,д.Косолапово,д.Краинка,курорт Краинка,д.Крюковка,д.Курьяново,д.Лесная Сторожка,д.Лужки,п.Лужковский,д.Льшна,д.Малая Алешня,д.Малятино,с.Машковичи, д.Митинка,дом Мосевых,с.Мыжбор,д.Новая Слободка,п.НоваяЧерепеть,п.Новослободский,д.Острый Клин,д.Павловка,д.Переславичи,с.Песковатское,п.Песоченский,д.Песочня,д.Подгородняя Слободка,д.Покровское,д.Ржавец-1,д.Ржавец-2,д.Ржавец-3,д.Ржавец-4,д.Ржавец-5,с.Рождествено,д.Самарово,п.Северо-Агеевский,д.Селюково,д.Синюково,с.Тарасьево,д.Телятинки,п.Центральный,д.Цепинка,ст.Чекалин,п.Черепетская Коммуна,п.Черепеть,п.Шахтерский,д.Ширяево).

Площадь муниципального образования Северо-Западное Суворовского районасоставляет    41874 га,  численность населения  11987 человека.

Внешнее  сообщение  муниципального образования Северо-Западноес  областным  центром    осуществляется  автотранспортом      по   автодороге    общего    пользования   регионального   значения  «Суворов-Тула».

На территории  муниципального образования Северо-Западное имеется 4 общеобразовательных  учреждения и 7 детских садов.

В сфере здравоохранения  на территории муниципального образования имеется 2 амбулатории и 4 ФАП из   учреждений   культуры   имеются  5  домов культуры и 3 библиотеки.

Так же размещены  22  объекта  розничной  торговли.  Функционирует  2сельскохозяйственных  предприятия.

1.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка

транспортного спроса.

Транспортно-экономические  связи    муниципального образования  осуществляются автомобильным  видом транспорта.  Основным  видом  пассажирского транспорта   поселения    является   автобусное  сообщение.    На   территории    поселения   действуют    пассажирские    автотранспортные  маршруты.

Транспортное обслуживание населения осуществляется автотранспортом по автодорогам общего пользования регионального     значения «автоподъезд к шахтеПесоченская», «автодорога Черепеть-Доброе-Северо-Агеевский», «Суворов-Черепеть-Чекалин», «автоподъезд к н.п. Веретье», «автоподъезд к н.п. Селюково»,   «автоподъезд к н.п. Збродово», «автоподъезд к н.п. Гущино», «автоподъезд к н.п.Телятинки»,            «Головское-Суворов-Одоев», «автоподъезд к н.п. Кипеть»,«автоподъезд к н.п. Желоба-1» «автоподъезд к н.п. Краинка», «Черепеть-Мишнево», «автоподъезд к н.п. Машковичи» и  по  автодороге  общего  пользования  Федерального значенияР-92 «Калуга-Белев-Орел».

С  помощью  автомобильного  транспорта  осуществляются основные  пассажирские  и грузоперевозки,  а также осуществляется  связь с другими   муниципальными образованиями.

Транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры      муниципального образования, удовлетворяющая потребности  всех отраслей  экономики  и  населения  в  перевозках  грузов и пассажиров, перемещающая различные виды  продукции  между  производителями и  потребителями, осуществляющий  общедоступное    транспортное  обслуживание  населения.   Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является  необходимым  условием  для  полного  удовлетворения  потребностей  населения  в перевозках и успешной  работы всех предприятий  поселения.

Основным  видом  пассажирского транспорта муниципального образованияявляются    автобусы   и  автомобили,  находящиеся  в личном  пользовании.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортнойинфраструктуры по видам транспорта.

Транспортная     связь  с областным     центром    осуществляться  общественным     транспортом    (автобусное    сообщение,    маршрутное    такси).  Грузовой  транспорт    в   основном    представлен     промышленной и сельскохозяйственной     техникой.   В   основе  формирования      улично-дорожной    сети  населенных    пунктов   лежат:  основная    улица,  второстепенные улицы,  проезды.

1.4. Характеристика сети дорог муниципального образования, параметры дорожного движения(скорость,  плотность,  состав  иинтенсивность  движения потоков транспортных средств, коэффициент  загрузки  дорог    движением      и   иные     показатели, характеризующие  состояние дорожного  движения,  экологическую  нагрузку  наокружающую  среду  от  автомобильного  транспорта  и  экономические потери),оценка качества содержания дорог.

В   настоящее   время  основные грузовые   и   пассажирские   перевозки   на   территории  поселения  осуществляются  автомобильным  транспортом.

Перспективы     развития   транспортной    инфраструктуры        Суворовского района,  включая    муниципального образования Северо-Западное,  тесно  связаны  с  реконструкцией  и  модернизацией  транспорта,  как  в  областном  масштабе,  так  и  на муниципальном уровне,  вызванной недостаточной  протяженностью и низким  техническим  уровнем дорог.

Дорожная    сеть   общего   пользования   регионального значения   на   территории   муниципального образования Северо-Западное   находится   в  ведении   министерства  дорожного  хозяйства   Тульской   области. Дорожная   сеть   муниципального   значения   находится в   ведении  администрации  муниципального образования Суворовский район.

Дорожно-транспортная      сеть    муниципального образования Северо-Западное    состоит    из   дорог   V   категории,  предназначенных      не   для    скоростного    движения. Большинство     дорог    общего  пользования  местного  значения  имеют    грунтово-щебеночное  покрытие.  Содержание  и  ремонт     автомобильных      дорог     осуществляется     подрядной      организациями по  муниципальным   контрактам.   Проверка   качества   содержания   дорог  осуществляется  в  соответствии с установленными  критериями.

Муниципальное образование Северо-Западноенаходится  недалеко  от  областного  центра,  что  создает    оптимальные  условия  для перемещения сырья и готовых товаров.  Строительство     новых   автомобильных   дорог    не  производилось.  Сохранение  автодорожной  инфраструктуры  осуществляется  за  счет  содержания  дорог  местного,регионального и федерального значения.   В   условиях   ограниченного   финансирования   дорожных   работ   с  каждым годом увеличивается  протяженность  дорог требующих  ремонта.

Общая  протяженность  автодорог  общего  пользования  местного  значения  в  поселении  составляет  242  км.  Параметры  дорог  местного  значения  соответствуют  нормативам  IV-V  категории.  Существует  нехватка  средств  на  строительство,  реконструкцию,  ремонт  и содержание  дорог общего пользования  местного значения.

Перечисленные        проблемы       автодорожного        комплекса      ставят      в    число  первоочередных         задач     реализацию        проектов      по    улучшению       транспортно- эксплуатационного       состояния     существующей       сети   автомобильных       дорог    общего  пользования     и   сооружений    на   них,   приведение   технических   параметров   и   уровня  инженерного  оснащения  дорог  в  соответствие  с  достигнутыми размерами интенсивности  движения.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации

Автомобильный  парк  муниципальномобразовании Северо-Западноепреимущественно  состоит  из  легковых  автомобилей,      принадлежащих        частным      лицам.    Детальная      информация        видов  транспорта   отсутствует.   За   период   2015-2018 годы   отмечается   рост  транспортных

средств  рост  и  уровня  автомобилизации  населения.

Хранение транспортных  средств  осуществляется   на   придомовых   территориях.   Парковочные   места   имеются   у   всех  объектов   социальной   инфраструктуры   и   у   административных   зданий   хозяйствующих  организаций.

Оценка  уровня  автомобилизации  населения   на  территории  муниципальном образовании Северо-Западное:

| № п/п | Показатели | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 12106 | 11987 | 11699 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 2450 | 2600 | 2710 |

Сельское поселение  не располагает   автопредприятиями.

1.6.  Характеристика  работы  транспортных  средств  общего  пользования,включая анализ пассажиропотока.

Передвижение        по   территории      населенных      пунктов     сельского     поселения  осуществляется      с   использованием общественного транспорта,  личного транспорта, такси либо в пешем     порядке.

Автобусное движение между населенными   пунктами   организовано  в  соответствии  с  расписанием.

На территории поселения действуют 9пассажирских автотранспортных  маршрутов:

1.   г.Суворов  -  п.Центральный   (осуществляется  42  рейса  в  день);

2.   г.Суворов  -  п.Глубоковский  (осуществляется  3рейса  в  день);

3.   г.Суворов  -  с.Рождествено  (осуществляется 7рейсов  в  день);

4.   г.Суворов  -  п.Митин-Завод(осуществляется 2 рейса  в  день);

5.   г. Суворов  -  п. Староселье  (осуществляется 2 рейса  в  день);

6.   г. Суворов  -  д. Мишнево (осуществляется 2 рейса  в  день);

7.   г. Суворов  -  с. Доброе (осуществляется 2 рейса  в  день);

8.   г. Суворов  -  п. Северо-Агеевский  (осуществляется 2 рейса  в  день);

9.   г. Суворов  -  г. Чекалин (осуществляется 5 рейсов  в  день);

Автотранспортные  предприятия  на территории  сельского поселения      отсутствуют.

1.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов в населенных пунктах: п. Центральный, д. Зеленино, курорт Краинка, предусмотрены тротуары.  В местах   пересечения   тротуаров с проезжей    частью  оборудованы   нерегулируемые   пешеходные переходы.  Специализированные   дорожки  для   велосипедного    передвижения на территории  муниципального образования Северо-Западное    не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в   соответствии   с  требованиями  ПДД  по  дорогам общего  пользования.

1.8.   Характеристика   движения   грузовых   транспортных   средств,  оценку  работы  транспортных  средств  коммунальных  и  дорожных  служб,  состояния  инфраструктуры для данных транспортных средств.

Транспортных  организаций  осуществляющих  грузовые  перевозки  на  территории  сельского поселения  не имеется.

1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не  только  для  пассажиров,  но и для населения, проживающего в  зонах  транспортных  автомагистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся,      химические,   горючие,   взрывоопасные  и  другие вещества.

Из  всех  источников  опасности  на  автомобильном  транспорте  большую  угрозу  для  населения    представляют      дорожно-транспортные      происшествия. Основная часть происшествий  происходит  из-за  нарушения  правил дорожного движения,  превышения  скоростного режима и неудовлетворительного  качества дорожных покрытий.

Ситуация,    связанная    с  аварийностью     на   транспорте,   неизменно    сохраняет  актуальность    в   связи   с   несоответствием     дорожно-транспортно      инфраструктуры  потребностям     участников   дорожного    движения,    их   низко  дисциплиной,    а  также  недостаточной  эффективностью  функционирования  системы  обеспечения  безопасности  дорожного  движения.  В  настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности  дорожного  движения  является  одной  из  важнейших  задач.  Для  эффективного  решения  проблем,  связанных  с  дорожно-транспортно      аварийностью,  непрерывно  обеспечивать  системный  подход  к  реализации  мероприятий  по  повышению  безопасности  дорожного  движения.

1.10.    Оценка      уровня       негативного       воздействия       транспортной  инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Характерные факторы,   неблагоприятно    влияющие     на  окружающую     среду   и  здоровье:

Загрязнение  атмосферы.  Выброс  в  воздух  дыма  и  газообразных  загрязняющих  веществ  (диоксин  азота  и  серы,  озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но  и  к  вредным  проявлениям  для  здоровья,  особенно  к  распираторным  аллергическим  заболеваниям.

Воздействие     шума.    Приблизительно    30%    населения    России   подвергается  воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к  росту  сердечно-сосудистых  и  эндокринных  заболеваний.  Воздействие  шума  влияет  на  познавательные  способности  людей,  вызывает раздражительность.

Учитывая  сложившуюся  планировочную  структуру  муниципального образования  и  характер  дорожно-транспортной    сети  можно   сделать    вывод      о  сравнительно    благополучной    экологической  ситуации   в   части   воздействия   транспортно   инфраструктуры   на   окружающую   среду,  безопасность и здоровье человека.

1.11.   Характеристика   существующих   условий   и   перспектив   развития  и  размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Автомобильные дороги

Перечень автомобильных дорогФедерального значения,  расположенных на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района:

Таблица 1

| № п/ п | Наименование дороги | Протяженность, км | Тип покрытия | Катего Рия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р-92 «Калуга –Белев- Орел» | 210,0 | асфальтобетонное | II |

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Тульской  области, расположенных на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района:

Таблица 2

| № п/ п | Наименование дороги | Протяженность, км | Тип покрытия | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «автоподъезд к шахте Песоченская» | 12, 142 | асфальтобетонное | IV |
| 2 | «автодорога Черепеть-Доброе-Северо-Агеевский» | 13,2 | асфальтобетонное | IV |
| 3 | «Суворов-Черепеть-Чекалин» | 31,832 | асфальтобетонное | III |
| 4 | «автоподъезд к н.п. Веретье» | 1,96 | асфальтобетонное | IV |
| 5 | «автоподъезд к н.п. Селюково» | 4,9 | асфальтобетонное | IV |
| 6 | «автоподъезд к н.п. Збродово» | 0,63 | асфальтобетонное | IV |
| 7 | «автоподъезд к н.п. Гущино» | 4,3 | асфальтобетонное | IV |
| 8 | «автоподъезд к н.п.Телятинки» | 2,1 | асфальтобетонное | IV |
| 9 | «Головское-Суворов-Одоев» | 15,57 | асфальтобетонное | III |
| 10 | «автоподъезд к н.п. Кипеть» | 2,05 | асфальтобетонное | IV |
| 11 | «автоподъезд к н.п. Желоба-1» | 3,85 | асфальтобетонное | IV |
| 12 | «автоподъезд к н.п. Краинка» | 3,62 | асфальтобетонное | IV |
| 13 | «Черепеть-Мишнево» | 17,2 | асфальтобетонное | IV |
| 14 | «автоподъезд к н.п. Машковичи» | 8,4 | асфальтобетонное | IV |

Улично - дорожная сеть

Перечень   дорог   местного   значения, являющихся собственностью муниципального образования  Суворовский  район, расположенных на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района:

| № п/ п | Наименование дороги | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Асфальтобетонное покрытие |  |  |  |
| 1 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Варушицы |  | 2,461 |
| 2 | Тульская область, Суворовский район, п.Северо-Агеевский, ул.Пушкина |  | 0,196 |
| 3 | Тульская область, Суворовский район, п.Северо-Агеевский, ул. Советская |  | 0,252 |
| 4 | Тульская область, Суворовский район, п.Северо-Агеевский, ул. Ленина |  | 0,620 |
| 5 | Тульская область, Суворовский район, п.Северо-Агеевский, ул.Школьная |  | 0,714 |
| 6 | Тульская область, Суворовский район, п.Северо-Агеевский, ул.Пионерская |  | 0,167 |
| 7 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Западное |  | 3,235 |
| 8 | Тульская область, Суворовский район, дорога по с.Доброе |  | 2,060 |
| 9 | Тульская область, Суворовский район, п.Збродовский, ул.Полевая |  | 0,593 |
| 10 | Тульская область, Суворовский район,проездп.Лужковский, ул.Стадионная- ул.60 лет СССР |  | 1,660 |
| 11 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к п.Лужковский между д.41 и д.44 до дороги Суворов-Чекалин |  | 0,080 |
| 12 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к с.Жеремино |  | 6,936 |
| 13 | Тульская область, Суворовский район, п.Черепеть, ул.Мира |  | 0,440 |
| 14 | Тульская область, Суворовский район, п.Черепеть, ул.Механизаторов |  | 0,620 |
| 15 | Тульская область, Суворовский район, придомовая территория п.Лужковский дома № 5,7,9а,9 |  | 0,267 |
| 16 | Тульская область, Суворовский район, п.Лужковский, ул.60 лет СССР |  | 1,427 |
| 17 | Тульская область, Суворовский район, п.НоваяЧерепеть, ул. Ленина |  | 0,315 |
| 18 | Тульская область, Суворовский район, курорт Краинка автодорога к жилому дому № 16 |  | 0,097 |
| 19 | Тульская область, Суворовский район, курорт Краинка автодорога к жилым домам № 12,13,14,15 |  | 0,470 |
| 20 | Тульская область, Суворовский район, п.НоваяЧерепеть, ул.Железнодорожная |  | 1,669 |
| 21 | Тульская область, Суворовский район, Черепеть, автодорога по ул.Молодежная подъезд к жилым домам № 1,3,7,10,11,14, детскому саду – дом №2 и школе №4 |  | 1,376 |
| 22 | Тульская область, Суворовский район, п. Черепеть, ул.Октябрьская |  | 0,605 |
| 23 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, тротуар ул.Ленина |  | 1,418 |
| 24 | Тульская область, Суворовский район, пос.Шахтерский, ул.Чекалина |  | 1,000 |
| 25 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, ул.Ушатовская подстанция |  | 1,032 |
| 25 | Тульская область, Суворовский район,пос.Центральный, ул.Машиностроителей |  | 0,492 |
| 27 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, ул.Школьная |  | 0,580 |
| 28 | Тульская область, Суворовский район, МО р.п.Агеево, пос.Центральный, проезд по ул.Свободы |  | 0,748 |
| 29 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, ул.Пионерская |  | 0,252 |
| 30 | Тульская область, Суворовский район, пос.Шахтерский, тротуар ул.Победы |  | 0,563 |
| 31ё | Тульская область, Суворовский район,пос.Центральный, ул.Маяковского |  | 1,025 |
| 32 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, ул.Ерофеева |  | 0,208 |
| 33 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, ул.Сидорова |  | 0,394 |
| 34 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, тротуар ул.Маяковского |  | 0,293 |
| 35 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, ул.Садовая |  | 0,177 |
| 36 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, ул.Советская |  | 0,955 |
| 37 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, тротуар ул.Ленина |  | 1,221 |
| 38 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к пос. Новая Черепеть |  | 0,472 |
| 39 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к Свято-Покровскому Доброму монастырю, с. Доброе |  | 0,862 |
| 40 | Тульская область, Суворовский район, дорога по с. Рождествено |  | 4,720 |
| 41 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д. Крюковка, Горки |  | 3,100 |
|  | ИТОГО |  | 45,772 |
| Грунтовые дороги |  |  |  |
| 1 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Варушицы |  | 4,982 |
| 2 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Герасимово |  | 1,665 |
| 3 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Герасимово |  | 1,379 |
| 4 | Тульская область, Суворовский район, п.Северо-Агеевский, ул. Горького |  | 0,436 |
| 5 | Тульская область, Суворовский район, п.Северо-Агеевский, подъезд к ул. Пионерская |  | 0,625 |
| 6 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Острый Клин |  | 0,859 |
| 7 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Острый Клин |  | 1,528 |
| 8 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Ившино |  | 1,840 |
| 9 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Ившино |  | 0,050 |
| 10 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д..Западное |  | 2,357 |
| 11 | Тульская область, Суворовский район, дорога по п.Черепетская Коммуна |  | 0,779 |
| 12 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к п.Черепетская Коммуна |  | 1,184 |
| 13 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Болото |  | 0,998 |
| 14 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Гущино |  | 1,464 |
| 15 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Телятинки |  | 1,708 |
| 16 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Малая Алешня |  | 0,746 |
| 17 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Малая Алешня |  | 1,126 |
| 18 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Зеленая Роща |  | 1,338 |
| 19 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Зеленая Роща |  | 0,498 |
| 20 | Тульская область, Суворовский район,дорогад.Зеленая Роща- д.Малая Алешня |  | 1,824 |
| 21 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Дорофино |  | 0,898 |
| 22 | Тульская область, Суворовский район, дорога д.Дорофино – д.Зеленая Роща |  | 0,238 |
| 23 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Белое |  | 1,161 |
| 24 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Белое |  | 0,035 |
| 25 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Балево |  | 4,630 |
| 26 | Тульская область, Суворовский район, по ст.Балево |  | 0,316 |
| 27 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Большая Алешня |  | 1,160 |
| 28 | Тульская область, Суворовский район,подъезд к д.Большая Алешня со стороны дороги Калуга-Суворов |  | 3,234 |
| 29 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Большая Алешня со стороны дороги Суворов-Доброе |  | 3,126 |
| 30 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Зудкино |  | 0,549 |
| 31 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Зудкино |  | 2,892 |
| 32 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Бобровка |  | 0,946 |
| 33 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Бобровка |  | 1,419 |
| 34 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Знаменское |  | 2,293 |
| 35 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Лужки |  | 0,885 |
| 36 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Песочня |  | 2,187 |
| 37 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Песочня |  | 0,398 |
| 38 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Покровское |  | 0,984 |
| 39 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Покровское |  | 1,750 |
| 40 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Цепинка |  | 1,094 |
| 41 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Цепинка со стороны дороги Суворов –Северо-Агеевский |  | 1,070 |
| 42 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Цепинка со стороны п.Черепеть |  | 1,018 |
| 43 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Ширяево |  | 0,798 |
| 44 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Ширяево |  | 1,669 |
| 45 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Збродово |  | 1,140 |
| 46 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Горки |  | 2,557 |
| 47 | Тульская область, Суворовский район,дорога по п.Новослободский |  | 0,904 |
| 48 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к п.Новослободский |  | 3,101 |
| 49 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Курьяново |  | 0,762 |
| 50 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Курьяново |  | 0,203 |
| 51 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Подгородняя Слободка |  | 0,683 |
| 52 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Подгородняя Слободка |  | 1,748 |
| 53 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Александрия |  | 0,773 |
| 54 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Александрия |  | 0,936 |
| 55 | Тульская область, Суворовский район, дорога по с.Песковатское |  | 3,098 |
| 56 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Новая Слободка |  | 1,044 |
| 57 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Новая Слободка |  | 1,924 |
| 58 | Тульская область, Суворовский район, дорога по с.Кипеть |  | 6,095 |
| 59 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Измайловка |  | 0,463 |
| 60 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Измайловка |  | 2,858 |
| 61 | Тульская область, Суворовский район, дорога по п.Лихвинка |  | 0,373 |
| 62 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к п.Лихвинка |  | 1,199 |
| 63 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Косолапово |  | 3,322 |
| 64 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д.Косолапово |  | 0,624 |
| 65 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Желоба-1 |  | 2,182 |
| 66 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Желоба-2 |  | 0,824 |
| 67 | Тульская область, Суворовский район, подъезд к д. Желоба 2 |  | 3,116 |
| 68 | Тульская область, Суворовский район, дорога по с.Жеремино |  | 3,536 |
| 69 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Переславичи |  | 0,943 |
| 70 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Павловка |  | 0,913 |
| 71 | Тульская область, Суворовский район, дорога по д.Мыжбор |  | 1,725 |
| 72 | Тульская область, Суворовский район, п.Черепеть, ул.Комарова |  | 0,522 |
| 73 | Тульская область, Суворовский район, п.Черепеть, ул.Чекалина |  | 1,502 |
| 74 | Тульская область, Суворовский район, п.Черепеть, пер.Пролетарский |  | 0,393 |
| 75 | Тульская область, Суворовский район, п.Черепеть, ул.Пролетарская |  | 0,539 |
| 76 | Тульская область, Суворовский район, п.Черепеть, ул.Кооперативная |  | 0,306 |
| 77 | Тульская область, Суворовский район, п.Черепеть, ул.Горького |  | 0,309 |
| 78 | Тульская область, Суворовский район, п.Черепеть, ул.Пушкина |  | 0,334 |
| 79 | Тульская область, Суворовский район, п.Черепеть, ул.Первомайская |  | 0,706 |
| 80 | Тульская область, Суворовский район, п.Черепеть, пер.Первомайский |  | 0,306 |
| 81 | Тульская область, Суворовский район, п.Черепеть, ул.Ленинская |  | 0,391 |
| 82 | Тульская область, Суворовский район, пешеходная дорожка – п.Черепеть, между амбулаторией и ж/д переездом |  | 0,453 |
| 83 | Тульская область, Суворовский район, п.НоваяЧерепеть, ул.Локомативная |  | 1,324 |
| 84 | Тульская область, Суворовский район, п.НоваяЧерепеть, ул.Оборонная |  | 0,386 |
| 85 | Тульская область, Суворовский район, п.НоваяЧерепеть, пер.За Мир |  | 0,565 |
| 86 | Тульская область, Суворовский район, п.НоваяЧерепеть, ул.За Мир |  | 0,380 |
| 87 | Тульская область, Суворовский район, п.НоваяЧерепеть, ул.Дзержинского |  | 0,228 |
| 88 | Тульская область, Суворовский район, п.Лужковский, ул.Стадионная |  | 0,374 |
| 89 | Тульская область, Суворовский район, п.НоваяЧерепеть, ул.Октябрьская |  | 0,139 |
| 90 | Тульская область, Суворовский район, с.Машковичи |  | 4,958 |
| 91 | Тульская область, Суворовский район, д.Бряньково |  | 2,641 |
| 92 | Тульская область, Суворовский район, д.Зеленые Лужи |  | 0,806 |
| 93 | Тульская область, Суворовский район, ,с.Тарасьево |  | 1,147 |
| 94 | Тульская область, Суворовский район, д.Льшна |  | 0,507 |
| 95 | Тульская область, Суворовский район, д.Зеленино |  | 2,162 |
| 96 | Тульская область, Суворовский район, с.Бойтово |  | 3,593 |
| 97 | Тульская область, Суворовский район, д.Малятино |  | 0,983 |
| 98 | Тульская область, Суворовский район, д.Андроново |  | 1,050 |
| 99 | Тульская область, Суворовский район, д.Веретье |  | 3,705 |
| 100 | Тульская область, Суворовский район, п.Песоченский, ул.Футбольная |  | 1,776 |
| 101 | Тульская область, Суворовский район, п.Песоченский, ул.Парижской Коммуны |  | 1,371 |
| 102 | Тульская область, Суворовский район, п.Песоченский, ул.Калинина |  | 0,928 |
| 103 | Тульская область, Суворовский район, д.Ржавец 2-й, 3-й |  | 2,231 |
| 104 | Тульская область, Суворовский район, д.Ржавец 1-й |  | 2,264 |
| 105 | Тульская область, Суворовский район, д.Селюково |  | 2,189 |
| 106 | Тульская область, Суворовский район, д.Ржавец 4-й |  | 1,767 |
| 107 | Тульская область, Суворовский район, д.Ржавец 5-й |  | 1,372 |
| 108 | Тульская область, Суворовский район, пос.Песоченский, ул.Красная Звезда |  | 0,387 |
| 109 | Тульская область, Суворовский район, пос.Песоченский, ул.Первомайская |  | 0,571 |
| 110 | Тульская область, Суворовский район, пос.Песоченский, ул.Крупской |  | 0,789 |
| 111 | Тульская область, Суворовский район, пос.Песоченский, пер.Ленина |  | 0,622 |
| 112 | Тульская область, Суворовский район, пос.Песоченский, ул.Кирова |  | 1,192 |
| 113 | Тульская область, Суворовский район, пос.Песоченский, ул.Красная Заря |  | 0,442 |
| 114 | Тульская область, Суворовский район, пос.Песоченский, ул.Мира |  | 0,842 |
| 115 | Тульская область, Суворовский район, пос.Песоченский, ул.Коммунаров |  | 0,441 |
| 116 | Тульская область, Суворовский район, д.Добринка-д.Камышенка |  | 2,524 |
| 117 | Тульская область, Суворовский район, пос.Песоченский-д.Добринка |  | 5,021 |
| 118 | Тульская область, Суворовский район, д.Анино |  | 4,644 |
| 119 | Тульская область, Суворовский район, д.Самарово |  | 3,154 |
| 120 | Тульская область, Суворовский район, д.Митинка |  | 2,797 |
| 121 | Тульская область, Суворовский район, пос.Шахтерский, ул.Строителей |  | 0,197 |
| 122 | Тульская область, Суворовский район, пос.Шахтерский, проезд Набережный |  | 0,190 |
| 123 | Тульская область, Суворовский район, пос.Шахтерский, тротуар ул.Победы |  | 0,515 |
| 124 | Тульская область, Суворовский район, пос.Шахтерский, ул.Полевая |  | 0,722 |
| 125 | Тульская область, Суворовский район, пос.Шахтерский, ул.Садовая |  | 0,582 |
| 126 | Тульская область, Суворовский район, пос.Шахтерский, ул.Мелиораторов |  | 0,667 |
| 127 | Тульская область, Суворовский район, пос.Шахтерский, ул.Набережная |  | 0,852 |
| 128 | Тульская область, Суворовский район, пос.Шахтерский, ул.Тихая |  | 0,204 |
| 129 | Тульская область, Суворовский район, пос.Шахтерский, ул.Овражная |  | 1,562 |
| 130 | Тульская область, Суворовский район, пос.Агеево, ул.Первомайская |  | 0,480 |
| 131 | Тульская область, Суворовский район, пос.Агеево, ул.Колхозная |  | 1,000 |
| 132 | Тульская область, Суворовский район, пос.Агеево, ул.Агеевская |  | 0,609 |
| 133 | Тульская область, Суворовский район, пос.Агеево, ул.Трудовая |  | 0,330 |
| 134 | Тульская область, Суворовский район, пос.Агеево, ул.Комсомольская |  | 0,957 |
| 135 | Тульская область, Суворовский район, пос.Агеево, ул.Октябрьская |  | 0,901 |
| 136 | Тульская область, Суворовский район, пос.Агеево, ул.Советская |  | 0,379 |
| 137 | Тульская область, Суворовский район, пос.Агеево, ул.Новая |  | 0,878 |
| 138 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, ул.Нижняя |  | 0,499 |
| 139 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный ул.Трудовая |  | 0,304 |
| 140 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, ул.Ушатовская |  | 0,754 |
| 141 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, ул. 1-я Горняцкая |  | 0,493 |
| 142 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, ул.Новогодняя |  | 0,300 |
| 143 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, ул.Горького |  | 0,256 |
| 144 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный,1-й Горняцкий пр. |  | 0,172 |
| 145 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, ул.Тургенева |  | 0,163 |
| 146 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, ул.Октябрьская |  | 0,500 |
| 147 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный,2-й Горняцкий пр. |  | 0,150 |
| 148 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, ул.2-я Горняцкая |  | 0,588 |
| 149 | Тульская область, Суворовский район, пос.Центральный, ул.Кооперативная |  | 0,702 |
| 150 | Тульская область, Суворовский район, пос.Глубоковский, ул.Глубокая |  | 1,370 |
| 151 | Тульская область, Суворовский район, пос.Глубоковский, ул.Клубная |  | 0,350 |
| 152 | Тульская область, Суворовский район, пос.Глубоковский, ул.Кирова |  | 0,523 |
| 153 | Тульская область, Суворовский район, пос.Глубоковский, ул. Горького |  | 0,409 |
| 154 | Тульская область, Суворовский район, пос.Глубоковский, ул.Октябрьская |  | 0,417 |
|  | ИТОГО |  | 196,19 |

Улично-дорожная      сеть    населенных     пунктов    представляет     собой    систему  продольных  и  поперечных  улиц,  обеспечивающих  транспортную  связь  между  жилыми  и  иными     зонами,    и   обеспечивающих       выполнение      основной    работы     пассажирского  транспорта,  выход  на  внешние  автомобильные  дороги.  На  большинстве  улиц  нет тротуаров.  Необходимость  усовершенствования покрытия, параметры проезжей части, а  также    отсутствие  тротуаров  являются  основанием  для  реконструкции части  улиц в МО Северо-Западное.  Основные пути пешеходного движения направлены к объектам  социального,  культурно-бытового  и  транспортного  обслуживания  населения.    Внешние  транспортно-экономические   связи  муниципального образованияосуществляются  автомобильным  транспортом.

С  помощью  автомобильного  транспорта  осуществляются  основные  пассажирские  и  грузовые перевозки,  а  также  осуществляется  связь  с  другими   муниципальными образованиями.

Хранение  легкового  автотранспорта  осуществляется  на территории участков  усадебной  застройки, придомовой территории МКД и в частных гаражах.

Гаражно-строительных кооперативов в муниципальном образовании  нет.

1.12.     Оценка  нормативно-правовой  базы,  необходимой  для

функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными  документами,  определяющими  порядок  функционирования  и  развития  транспортной  инфраструктуры  являются:

1. Градостроительный  кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2.  Федеральный      закон    от  08.11.2007г.    №257-ФЗ     (ред.   от   15.02.2016г)   «Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  РФ  и  о  внесении  изменений  в  отдельные законодательные  акты Российской  Федерации»;

3.  Федеральный       закон   от   10.12.1995г.   №196-ФЗ      (ред.   от  28.11.2015г.)   «О  безопасности  дорожного движения»;

4.  Постановление  Правительства  РФ  от  23.10.1993г.  №1090  (ред.  от  21.01.2016г)  «О правилах  дорожного движения»;

5.  Постановление  Правительства  РФ  от  25.12.2015г.   №1440  «Об  утверждении требований     к   программам       комплексного     развития     транспортной     инфраструктуры поселений,  городских округов»;

6.  Генеральный  план  муниципального  образования  Северо-Западное Суворовского района.

Нормативно-правовая база  необходимая для функционирования и  развития  транспортной  инфраструктуры  сформирована.

2. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера

передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

2.1. Прогноз  социально-экономического развития муниципального образования.

В  период  реализации  программы  прогнозируется  тенденция  снижениячисленности   населения.

На   территории     поселения     расположено      83   населенных     пункта,    в  которых  проживает  11699  человек.  Причинами  снижения  численности  населения  являются отрицательные показатели  миграционного  прироста, и низкая рождаемость. Из  большего  числа  нормативных  критериев  (обеспеченность  школами,  детскими  дошкольными  учреждениями,  объектами  соцкультбыта,  инженерными  сетями,  дорогами  и  др.)  наиболее  приоритетным  является  обеспеченность  жителей  жильём,  состоянием  дорог большинства  населенных  пунктов,  газификация  населенных  пунктов.

Население  муниципального образования Северо-Западное,  в  основном,  имеет  благоприятные  условия  проживания  по  параметрам     жилищной    обеспеченности.   Поэтому    приоритетной   задачей   на   расчетный   срок   является   создание   комфортных  условий  с  точки  зрения обеспеченности  современными ихорошего качества дорогами.

2.2.  Прогноз   транспортного      спроса   поселения,     объемов характера

передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося натерритории поселения.

С    учетом    сложившейся     экономической     ситуации,   характер    и   объемы  передвижения  населения  и перевозки грузов практически  не изменяются.

2.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В  период    реализации   Программы     транспортная    инфраструктура    по   видам  транспорта   не   претерпит   существенных    изменений.   Основным    видом   транспорта  остается  автомобильный транспорт.  Транспортная  связь  с  областным центром и  населенными  пунктами  района будет  осуществляться  общественным  транспортом  (автобусное  сообщение),  внутри  населенных  пунктов  личным  транспортом  и  пешеходным  сообщением. Для целей обслуживания действующих сельскохозяйственных предприятий сохраняется  использование  грузового транспорта.

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными    направлениями     развития     дорожной    сети  поселения   в   период  реализации  Программы  будет  являться  сохранение протяженности,  соответствующим  нормативным  требованиям  автомобильных  дорог  общего  пользования  за  счет  текущего и  капитального  ремонта автомобильных  дорог,  поддержание  автомобильных  дорог  на  уровне   соответствующем   категории   дороги,   повышения  качества и безопасности дорожной  сети.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При  сохранившейся  тенденции  к  увеличению  уровня  автомобилизации  населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества  транспортных  средств,  без  изменения  пропускной  способности  дорог,  предполагается  повышение  интенсивности  движения  по  основным направлениям  к объектам тяготения.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается   незначительный   рост   аварийности.   Это   связано   с   увеличением   неисполнения  участниками  дорожного движения  правил дорожного движения.

Факторами,  влияющими  на  снижение  аварийности  станут  обеспечение  контроля  за  выполнением     мероприятий     по   обеспечению    безопасности     дорожного    движения,  развитие   систем   видеофиксации    нарушений   правил   дорожного   движения,   развитие  целевой  системы  воспитания  и  обучения  детей  безопасному  поведению  на  улицах  и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической  работы среди    населения  по  вопросам   обеспечения   безопасности    дорожного   движения    с  использованием  СМИ.

2.7.   Прогноз   негативного   воздействия   транспортной   инфраструктуры   наокружающую среду и здоровье человека.

В   период   действия    Программы,     не   предполагается     изменения    центров  транспортного  тяготения,  структуры,  маршрутов  и  объемов  грузовых  и  пассажирских  перевозок.   Причиной   увеличения   негативного   воздействия   на   окружающую   среду   и  здоровье  населения,  станет  рост  автомобилизации  населения  в  совокупности  с  ростом  его  численности  в  связи  с  чем,  усилится  загрязнение  атмосферы      выбросами  в  воздух  дыма   и   газообразных   загрязняющих   веществ   и   увеличением   воздействия   шума   на  здоровье человека.

3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и ихукрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развитиятранспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого креализации варианта.

Автомобильные      дороги   подвержены      влиянию    природной   окружающей   среды,  хозяйственной     деятельности     человека    и  постоянному     воздействию      транспортных  средств,    в  результате    чего    меняется    технико-эксплутационное      состояние    дорог.

Состояние     сети   дорог    определяется     своевременностью,      полнотой    и   качеством  выполнения  работ  по  содержанию,  текущему и  капитальному  ремонту  и  зависит  напрямую  от  объемов  финансирования.  В  условиях,  когда  объем  инвестиций  в дорожной комплекс  является   недостаточным,  а  рост  уровня  автомобилизации  значительно  опережает  темпы  роста  развития  дорожной  инфраструктуры  на  первый  план  выходят  работы  по  содержанию     и   эксплуатации    дорог.    Поэтому    в   Программевыбирается вариант  качественного содержания  и капитального  ремонта дорог.

Оценка мероприятий Программы будет осуществляться по целевым показателям (индикаторам), приведенным ниже.

1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям до 60% к 2029 г.: 2018 г. –13,5%,2019 г. - 17%, 2020-2021гг. - 25%, 2022-2023гг. – 33%, 2024 - 2029 гг. - 60%.

2. Довести протяженность отремонтированных автомобильных дорог и проездов на территории муниципального образования к 2029 г. –131,4 км: 2018 г. –32,6 км, 2019 г. –8,8 км, 2020-2021гг. –18км, 2022-2023гг. – 18км, 2024 - 2029 гг. –54км.

3. Снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта, до 50 тыс. м2: 2018 г. –757 м2, 2019 г. - 725 м2, 2020-2021гг. - 659 м2, 2022-2023гг. – 593 м2, 2024 - 2029 гг. - 529 м2.

| № п\п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 г. | 2019г. | 2020-2021г.г. | 2022-2023г.г. | 2024-2029г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего назначения, улично-дорожной сети муниципального образования | Км | 32,6 | 41,5 | 59,5 | 77,5 | 131,5 |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 13,7 | 17 | 25 | 33 | 60 |
| 4 | Площадь автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта | тыс. м2 | 757 | 725 | 659 | 593 | 529 |
| 8 | Социально-экономические показатели: - Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории муниципального образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Количество погибших и тяжело пострадавших в ДТП на территории муниципального образования | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.  Перечень  мероприятий  ремонту объектов транспортной инфраструктуры.

В  целях    повышения  качественного  уровня  дорожной  сети  муниципального образования,  снижения    уровня    аварийности,     связанной    с  состоянием     дорожного     покрытия    и  доступности  к  центрам  тяготения  и территориям  перспективной  застройки  предлагается  в   период   действия   Программы   реализовать   следующий   комплекс   мероприятий   по  развитию дорог населенных пунктов:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа ции | Ответственный за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.Маяковского п. Центральный | 2018 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Мира п. Черепеть | 2018 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия части дороги (автоподъезд) к д. Варушицы | 2018 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Пушкина п. Северо-Агеевский | 2018 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги к МКД № 12, 13, 14,15,16 курорта Краинка | 2018 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги от д. № 255 до ДК с. Рождествено | 2018 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия части дороги по ул. Чекалина п. Шахтерский | 2018 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия части дороги по д. Зелная Роща | 2018 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Пионераская п. Северо-Агеевский | 2018 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги от д. № 95 до д. №97с. Доброе | 2018 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия части дороги (автоподъезд) к д. Герасимово | 2018 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Текущий ямочный ремонт (отсыпка дорог щебнем): - п. Глубоковский, ул. Кирова; - автоподъезд к д. Мыжбор; - п. Северо-Агеевский ул. Горького; - п. Агеево, ул. Комсомольская; -п. Центральный, ул. Ленина д. №52 - автоподъезд к д. Андроново; - п. Агеево, ул.Овражная; - п. Черепеть, ул. Пролетарский; - п. Шахтерский, ул. Мелиораторов - п. Шахтерский, ул. Полевая; - автоподъезд к д. Н-Слободка; - д. Митинка. | 2018 | Администрация МО Суворовский район |
|  | - Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги в районе ДК в с. Рождествено | 2018 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Школьная п. Центральный | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Строителей п. Северо - Агеевский | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Ленина п. Северо-Агеевский | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Полевая п. Збродовский | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги (автоподъезд) к д. Варушицы | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Садовая п. Шахтерский | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги к д. Острый Клин | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги (автоподъезд) к д. Зеленая Роща | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги (автоподъезд) к д. Западное | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Овражная от д. № 27 до д. № 37 п. Шахтерский | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги от д. № 73 до д. № 85 д. Зеленино | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги в д. Горки | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги (автоподъезд) к д. Герасимово | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги к водозабору с. Доброе | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги в д. Андроново | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги в д. Болото от д. № 98 до д. № 113 | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги в д. Балево | 2019 | Администрация МО Суворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги (автоподъезд) к д. Дорофино | 2019 | Администрация МОСуворовский район |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги от д. № 113 до д. № 98А д. Болото | 2019 | Администрация МОСуворовский район |
|  | д. Зеленино | 2019 | Администрация МОСуворовский район |
|  | с. Доброе | 2019 | Администрация МОСуворовский район |
|  | п.Центральный ,ул.Ерофеева | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | п.Центральный , ул.Сидорова | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | п.Черепеть , ул.Комарова | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | д. Варушицы | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | п. Черепеть , ул. Пушкина | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | п. Черепеть , ул. Горького, | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | п.Черепеть ул. Кооперативная | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | д. Зеленая Роща | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | д. Дорофино | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | д. Черепетская Коммуна | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | д. Герасимово | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Д. Западное, | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | д. Бобровка | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | с.Рождествено от д. 161 до д.171 | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | д. Подгородняя Слободка | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Суворовский р-н, д. Подгородняя Слободка | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | с.Песковатское, от фед. дороги по д. 100 | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | с. Жеремино | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | с. Кипеть | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | д. Мыжбор | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | д.Желоба-2 | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | д. Александрия | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | д. Павловка | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | д. Добринка | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | с.Машковичи, от ДК до моста | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | д. Покровское, от д.16 до д.19 | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | п. Шахтерский, ул. Овражная на пересечении с ул. Чекалина от д. 6 до д.18 | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | п. Шахтерский ул. Полевая, от д. 1 до д.17 | 2020 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги в д.Герасимово | 2022 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги в д.Митинка | 2022 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги в д. Б. Алешня | 2022 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги вс. Машковичи | 2022 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги п. Песоченский пер. Ленина | 2022 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги в д. Зеленая Роща | 2022 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги п. Агеево, ул. Колхозная | 2022 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги п.Песоченскоеул.Ленина | 2022 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Железнодорожная п.НоваяЧерепеть | 2023 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (асфальтирование) участка дороги от рег. дороги до детского сада по ул. Молодежная п.Черепеть | 2023 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия участка дороги с. Кипеть | 2023 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия участка дороги в п. Черепеть (ж/д переезд) | 2023 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Мира п. Песоченский | 2023 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дорогикд. Добринка | 2023 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Ленина п. Песоченский | 2023 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Красная Заря п. Песоченский | 2023 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги в д. Ржавец - 2,3 | 2023 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия участок дороги от с. Доброе до кладбища | 2023 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия участока дороги в д. Лужки | 2023 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (асфальтирование) покрытия дороги к ФАП с. Песковатское | 2023 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги в д. Малая Алешня | 2023 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги вд. Машковичи | 2024 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги в д. Цепинка (автоподъезд от региональной дороги на с.Доброе) | 2024 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги в д. Цепинка | 2024 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги вс.Кипеть (автоподъезд к пожарному водоему) | 2024 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги вп. Песоченский (автоподъезд к ФАП) | 2024 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги вп. Северо-Агеевскийул. Школьная, ул. Пионерская | 2024 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дорогивс. Рождествено (от дома №221 до №234) | 2024 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги вд.Андроново (автоподъезд) | 2024 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги вс.Доброе (2 участка дороги) | 2024 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги вд.Варушицы (автоподъезд к кладбищу) | 2024 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги кс.Жеремино (автоподъезд к пожарному водоему) | 2024 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дорогивп. Глубоковский | 2024 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги к п. Лихвинка (автоподъезд) | 2024 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги кд. Измайловка (участок) | 2024 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги вд. Ширяево | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги кд. Курьяново | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги вд. Косолапово | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги кд. Косолапово | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги вд. Боборовка | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги вд. Знеаменское | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Пушкина п. Черепеть | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Горького п. Черепеть | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Комарово п. Черепеть | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Кр. Звезды п. Песоченский | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Первомайская п. Песоченский | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Крупская п. Песоченский | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Колхозная п. Агеево | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Красная Заря п. Песоченский | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Кирова п. Песоченский | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Дзержинского п. Н-Черепеть | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Обороннная п. Н-Черепеть | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Кооперативная п. Черепеть | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Чекалина п. Черепеть | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Калинина п. Песоченский | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Пролетарская п. Черепеть | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Тихая п. Шахтерский | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Первомайская п. Агеево | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |
|  | Ремонт (щебенение) покрытия дороги по ул. Трудовая п. Центральный | 2024-2029 | Администрация МО Северо-Западное Суворовского района |

Основной    целью    Программы      является    развитие   современной     транспортной  инфраструктуры,     обеспечивающей       повышение      доступности    и  безопасности     услуг  транспортного  комплекса для населения  муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

Для  достижения  основной  цели  программы  необходимо  решить  следующие  задачи:

-выполнение      комплекса     работ     по   поддержанию,       оценке    надлежащего  технического  состояния,  а  также по организации и обеспечению безопасности дорожного  движения  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования  и  искусственных  сооружений  на  них  (содержание  дорог  и  сооружений  на  них),  а  также  других  объектов  транспортной  инфраструктуры;

-выполнение  комплекса  работ  по  восстановлению  транспортно-эксплуатационных  характеристик    автомобильных      дорог,   при   выполнении    которых    не  затрагиваются  конструктивные  и иные характеристики  надежности  и безопасности  (ремонт дорог);

- выполнение  комплекса  работ  по  замене  или  восстановлению  конструктивных  элементов    автомобильных      дорог,  дорожных     сооружений    и  их   частей,   выполнение  которых  осуществляется  в  пределах  установленных  допустимых  значений  и  технических  характеристик   класса   и  категории  автомобильных  дорог  и  при  выполнении  которых  затрагиваются     конструктивные    и  иные    характеристики    надежности    и  безопасности  (капитальный  ремонт дорог и сооружений  на них);

-подготовка     проектно-сметной     документации      на    строительство, реконструкцию, капитальный, текущий ремонт    автомобильных     дорог    общего   пользования     и  искусственных  сооружений  на них;

- увеличение  протяженности,  изменение     параметров     автомобильных      дорог    общего    пользования,     ведущее    к изменению  класса  и  категории  автомобильной  дороги  (строительство  или  реконструкция  дорог и искусственных  сооружений  на них).

Поскольку   мероприятия   Программы,   связанные   с   содержанием,   текущим   и  капитальным  ремонтом,  носят  постоянный,  непрерывный  характер, а  мероприятия  по  реконструкции   и   строительству   дорог   имеют   длительный   производственный   цикл,   а  финансирование      мероприятий   Программы   зависит   от   возможности   бюджетов   всех  уровней,  то  в  пределах  срока  действия  Программы  этап  реализации  соответствует  одному  году.  Задачей  каждого  этапа  является  100-процентное  содержание  всей  сети  дорог  и  не  увеличение  показателя  «Доля  протяженности автомобильных дорог местного  значения,    не   отвечающих     нормативным      требованиям,     в   общей     протяженности

автомобильных  дорог местного значения».

- 5. Источники и объемы финансирования

мероприятий Программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета  муниципального образования Суворовский район, МО Северо-Западное Суворовского района (дорожный фонд) и внебюджетных средств (средств инвесторов).

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 375442,7 тыс. руб. в том числе:

| Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026-2029 г.г. |
| Всего: в том числе: | 19261,0 | 19480,0 | 38900,0 | 35742,8 | 45697,6 | 33161,3 | 38400,0 | 29000,0 | 115800,0 |
| Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО Суворовский район | 19261,0 | 19480,0 | 38900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО Северо-Западное Суворовского района | 0 | 0 | 0 | 35742,8 из них: ремонт – 31406,0; содержание – 4266,8; проверка смет -70,0 | 45697,6 из них: ремонт – 38697,1; содержание – 6400,5; проверка смет -310,0 | 33161,3 из них: ремонт – 23096,6; содержание – 9981,2; проверка смет -83.5,0 | 38400,0из них: ремонт – 28000,0; содержание – 10000,0; проверка смет - 400,0 | 29000,0 из них: ремонт – 24000,0; содержание – 5000,0; | 115800,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы  финансирования  мероприятий  из  регионального  бюджета  определяются  после  принятия  программ  и  подлежат  уточнению  после    формирования      бюджета     на  соответствующий      финансовый      год  с   учетом  результатов реализации  мероприятий  в предыдущем  финансовом году.

Транспортная  система  муниципального образования Северо-Западное Суворовского района  является  элементом  транспортной  системы  региона,  поэтому  решение  всех  задач,  связанных с оптимизацией  транспортной  инфраструктуры  на  территории,  не  может  быть  решено  только  в  рамках  полномочий  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования.  Данные  в  Программе  предложения       по     развитию       транспортной      инфраструктуры       предполагается  реализовывать      с  участием   бюджетов     всех   уровней.   Задачами    органов    местного  самоуправления        являются      организационные       мероприятия       по    обеспечению  взаимодействия     органов   государственной    власти   и   местного    самоуправления,  подготовка  инициативных  предложений  для органов  местного самоуправления и органов  государственной  власти Тульской  области  по развитию транспортной  инфраструктуры.

Ресурсное    обеспечение   реализации   муниципальной   программы   за   счет   всех  источников   финансирования,   планируемое   с  учетом  возможностей  ее  реализации,  с  учетом  действующих  расходных  обязательств  и  необходимых  дополнительных  средств  при   эффективном     взаимодействии    всех   участников   муниципальной     программы,  подлежит  ежегодному уточнению  в рамках бюджетного цикла.

Список  мероприятий  на  конкретном  объекте  детализируется  после  разработки  проектно-сметной  документации.

6.Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения      деятельности в  сфере  проектирования,  строительства, реконструкции       объектов     транспортно  инфраструктуры на территории поселения.

В   рамках   реализации   настоящей   Программы   не   предполагается   проведение  институциональных    преобразований,    структуры   управления    и взаимосвязей  при осуществлении  деятельности  в  сфере  проектирования,  строительства  и  реконструкции  объектов  транспортной  инфраструктуры.  Нормативно-правовая  база  для  Программы  сформирована и не изменяется.