АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СУВОРОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30июня 2020 года						 № 516

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Суворовский район от 31.07.2017

№ 680 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Суворовский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании абзаца 2 части 1 статьи 29 Устава муниципального образования Суворовский район администрация муниципального образования Суворовский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации муниципального образования Суворовский район от 31.07.2017 № 680 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» следующее изменение:

приложение изложить в новой редакции (приложение).

2.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Суворовский район.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Суворовский район | Г.В. Сорокин |
| --- | --- |

Исп.: Наумчева Светлана Александровна

Тел.: 8 (48763) 2-43-31

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Суворовский район

от «30» марта 2020 года № 362

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Суворовский район

от «31» июля 2017 г. № 680

Программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Суворовский район»

Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Суворовский район» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Суворовский район, Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования Суворовский район |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района; Администрация муниципального образования город Чекалин Суворовского района |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории г. Суворова, г. Чекалина, п. Черепеть, п. Рождествено, п. Центральный Суворовского района и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения, улучшения состояния учреждений культуры и памятников культуры на территории г. Суворова, г. Чекалина, п. Черепеть, п. Рождествено, п. Центральный Суворовского района. 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории г. Суворова, г. Чекалина, п. Черепеть, п. Рождествено, п. Центральный Суворовского района. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории г. Суворова, г. Чекалина, п. Черепеть, п. Рождествено, п. Центральный Суворовского района |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Площадь благоустроенных общественных территорий. 2. Количество благоустроенных общественных территорий. 3. Количество благоустроенных дворовых территорий. 4. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий. 5. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий. 6. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций. 7. Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды. 8. Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций. 9. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями. 10. Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 11. Доля реализованных дизайн проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений. 12. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовый территорий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа будет реализована в течение 2019-2024 годов |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы – 98361,042 тыс. руб., в том числе: по годам: 2019 – 65281,920 тыс. руб.; 2020– 33079,122 тыс. руб.; 2021 – 0,0 тыс. руб.; 2022 – 0,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тульской области –67839,687 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 – 50312,906 тыс. руб.; 2020– 17526,781 тыс. руб.; 2021 – 0,0 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета -25746,620 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 – 12794,279 тыс. руб.; 2020– 12952,341 тыс. руб.; 2021 – 0,0 тыс. руб.; 2022 – 0,0 тыс. руб. за счет средств бюджета МО Суворовский район – 4702,090 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 – 2148,959 тыс. руб.; 2020– 2553,131 тыс. руб.; 2021 – 0,0 тыс. руб.; 2022 –0,0 тыс. руб. за счет средств спонсоров и населения 72,645 тыс. руб., в том числе по годам: 2019-25,776 тыс. руб. 2020 – 46,869 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В ходе реализации отдельных основных мероприятий Программы предусматривается повышение качества и комфорта городской среды, создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения за счет увеличения: - доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий на 5%; - количества благоустроенных дворовых территорий на 2 ед.; - охвата населения благоустроенными и дворовыми территориями на 17%.; - доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 11%; - количества благоустроенных дворовых территорий на 203 ед. 1. Площадь благоустроенных общественных территорий. 2. Количество благоустроенных общественных территорий. 3. Количество благоустроенных дворовых территорий. 4. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий. 5. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий. 6. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций. 7. Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды. 8. Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций. 9. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями. 10. Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 11. Доля реализованных дизайн проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений. 12. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовый территорий. |

- Раздел 1. Характеристика сферы реализации

Программы, содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами.

Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 №10 утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) составляет  30 единиц с площадью 67,390  тыс. м2.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 46,57 %.

Доля населения (охват), проживающего в жилом фонде с благоустроенными территориями от общей численности составляет 46,2 %

Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) – 6 единиц с площадью 17,115 тыс. м2

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации – 97,16 %. Под удобным пешеходным доступом по смыслу настоящих Методических рекомендаций понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

Общее количество общественных территорий муниципального образования составляет 9 единиц.

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий составляет 66 % с площадью 322,138 тыс. м2. 7

Доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве - 34 % с площадью 32,676  тыс м2.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – 0,01829  тыс. м2. 7

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

Анализ сферы благоустройства г. Суворова, г. Чекалина, п. Черепеть, п. Рождествено, п. Центральный Суворовского района показал, что в последние годы в Суворовском районе проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства населенных пунктов в Суворовском районе имеется ряд проблем: недостаточно высокий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов.

Так, в Суворовском районе имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- благоустройство территорий общего пользования.

Под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения, предназначенная преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения, а также объектов административного, делового назначения и являющаяся общедоступной (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).

- благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

2.1. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора

- ремонт подходов к подъездам и существующих пешеходных дорожек, проложенных вдоль дворовых проездов.

2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- устройство новых и ремонт существующих парковочных карманов (асфальтобетонные, щебеночные покрытия и экопарковка);

- устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство новых асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- ремонт существующих асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- установку бордюрного камня при устройстве новых асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- отсыпку растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем;

- окраску бордюрного камня;

- установку детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- установку ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпку, планировку и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установку ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установку вазонов, цветочниц;

- ремонт отмосток многоквартирных домов;

- установку арт-фигур, входных арок и декоративных композиций, не относящихся к элементам детского игрового и спортивного оборудования;

- устройство новых и ремонт существующих разворотных колец и пожарных разъездов.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Работы проводятся при обязательном трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ

(земляные работы, демонтаж старого оборудования), уборка мусора после производства работ, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.) и иные виды работ.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории Суворовского района, в том числе выполнить работы по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Суворовского района необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории г. Суворова, г. Чекалина, п. Черепеть, п. Рождествено, п. Центральный Суворовского района, на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годах в соответствии с Порядко10м представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории г. Суворова, г. Чекалина, п. Черепеть, п. Рождествено,                              п. Центральный Суворовского района в программу «Формирование современной городской среды».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на г. Суворова, г. Чекалина, п. Черепеть, п. Рождествено, п. Центральный Суворовского района, на которых планируется благоустройство, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в программу «Формирование современной городской среды» без решения заинтересованных лиц не допускается. Адресный перечень объектов, планируемых к благоустройству, утверждается распоряжением администрации муниципального образования Суворовский район.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории г. Суворова, г. Чекалина, п. Черепеть, п. Рождествено, п. Центральный Суворовского района и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения, улучшения состояния учреждений культуры и памятников культуры на территории г. Суворова, г. Чекалина, п. Черепеть, п. Рождествено, п. Центральный Суворовского района.

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории г. Суворова, г. Чекалина, п. Черепеть, п. Рождествено, п. Центральный Суворовского района.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории г. Суворова, г. Чекалина, п. Черепеть, п. Рождествено, п. Центральный Суворовского района

- Раздел 3. Основные меры правового регулирования Программы

В целях реализации муниципальной программы предусматривается принятие следующих муниципальных нормативных правовых актов:

а) об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной и дворовой территории в муниципальную программу;

б) об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы, предусматривающий в том числе, формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке;

в) об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу общественной территории, подлежащей обязательному благоустройству.

- Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

При реализации программ предусматривается:

а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций, при этом реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не менее 1,0 % от общей стоимости таких работ.

Трудовое участие предусматривается при выполнении и минимального и дополнительного перечней работ и может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования), уборка мусора после производства работ, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее – инициативная группа).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном администрацией МО Суворовский район, или копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленный муниципальным образованием.

б) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

в) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);

г) синхронизация с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов, в том числе с приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги»;

д) типовая визуализация образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территорий из минимального перечня работ;

е) указание нормативной стоимости по всем видам работ, которые входят в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству территорий;

ж) осуществление общественного контроля;

Условие о проведении работ по благоустройству в части

обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобилъными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальных программ на 2018-2024 годы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций.

Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных организаций к обсуждению проекта муниципальной программы включают в себя следующие мероприятия:

- в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

- все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования;

- вовлечение школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к развитию муниципального образования.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем.

Включение дворовой территории в адресный перечень Программы без решения заинтересованных лиц не допускается.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизма контроля за их расходованием

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, иные организации.

Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере установленным протоколом собрания собственников помещений в многоквартирных домах, но не ниже процента софинансирования, утвержденного муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию муниципального образования.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящими рекомендациями.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, финансируемый за счет средств заинтересованных лиц, утвержден постановлением правительства Тульской области от 09.10.2017 №457 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среда в Тульской области на 2018-2024 годы».

В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный программой муниципального образования, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования – администрация муниципального образования. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт администрацией муниципального образования в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

После разработки дизайн-проекта и его согласования общественной муниципальной комиссией с представителями заинтересованных лиц, администрация муниципального образования заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, Договор пожертвования (Приложение №1), в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных Договором.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с локально- сметной документацией и составляет не менее 1% от стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня, не более 15 % на минимальный перечень, не более 50 % на дополнительный.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, подлежит изменению по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ в соответствии с КС-2.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется с момента подписания Договором.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в указанный срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования с момента их зачисления на лицевой счет администрации.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию муниципального образования не позднее 2-х дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных программой.

Администрация муниципального образования осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация муниципального образования направляет данные о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовых территорий, которые подлежат благоустройству, в адрес муниципальной общественной комиссии, созданной для контроля и реализации программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией муниципального образования на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовой территории и согласованным с представителем заинтересованных лиц.

Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

Оплата выполненных работ осуществляется администрацией муниципального образования после подтверждения факта выполнения работ и их соответствующим утвержденный дизайн-проектом заинтересованными лицами посредствам подписи акта комиссионной приемки объекта.

Администрация муниципального образования обеспечивает возврат представителям заинтересованных лиц аккумулированных денежных средств при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур.

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации.

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого места общего пользования и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей виды работ;

- план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

- листа согласования дизайн – проекта.

Лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов на общественном обсуждении и утверждается протоколом Общественного обсуждения.

Дизайн-проект согласуется с жителями и заинтересованными лицами.

Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования подписывается представителями общественных организаций, представителем администрации МО.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение следующих мероприятий:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования учреждений культуры и памятников культуры на территории г. Суворова, г. Чекалина, п. Черепеть, п. Рождествено, п. Центральный Суворовского района	Основное мероприятие Программы направлено на решение основных задач Программы.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Программа будет реализована в течение 2019-2024 гг.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий по реализации Программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Суворовский район»

| Наименование мероприятий | Год | Ответственный исполнитель | Всего | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовский район | Средства населения и спонсоров |
| Благоустройство придомовых территорий , в том числе | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 13081,120 | 8088,363 | 3129,730 | 1837,251 | 25,776 |
| Ремонт придомовой территории д.1 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 142,297 | 128,682 | 5,362 | 8,253 | 0,0 |
| Ремонт придомовой территории д.3 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 105,848 | 95,721 | 3,988 | 6,139 | 0,0 |
| Ремонт придомовой территории д.5 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 105,224 | 95,157 | 3,964 | 6,103 | 0,0 |
| Ремонт придомовой территории д.7 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 121,866 | 110,206 | 4,592 | 7,068 | 0,0 |
| Ремонт придомовой территории д.9 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 986,180 | 891,822 | 37,159 | 57,199 | 0,0 |
| Ремонт придомовой территории д.11 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 145,324 | 131,420 | 5,475 | 8,429 | 0,0 |
| Ремонт придомовой территории д.13 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 108,287 | 97,926 | 4,080 | 6,281 | 0,0 |
| Ремонт придомовой территории д.15 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 46,103 | 41,692 | 1,737 | 2,674 | 0,0 |
| Ремонт придомовой территории д.17 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 89,261 | 80,721 | 3,363 | 5,177 | 0,0 |
| Ремонт придомовой территории д.19 по пр.Мира с проездом в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 764,214 | 691,094 | 28,796 | 44,324 | 0,0 |
| Устройство пешеходных дорожек к д.1 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 98,792 | 89,340 | 3,722 | 4,742 | 0,988 |
| Устройство пешеходных дорожек к д.3 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 97,081 | 87,792 | 3,658 | 4,660 | 0,971 |
| Устройство пешеходных дорожек к д.5 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 84,460 | 76,380 | 3,182 | 4,053 | 0,845 |
| Устройство пешеходных дорожек к д.7 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 84,373 | 76,300 | 3,179 | 4,050 | 0,844 |
| Устройство пешеходных дорожек к д.9 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 20,201 | 18,268 | 0,761 | 0,969 | 0,203 |
| Устройство пешеходных дорожек к д.11 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 90,579 | 81,913 | 3,413 | 4,347 | 0,906 |
| Устройство пешеходных дорожек к д.15 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 94,278 | 85,258 | 3,552 | 4,525 | 0,943 |
| Устройство пешеходных дорожек к д.19 по пр.Мира в г.Суворове Тульской обл. | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 213,869 | 193,406 | 8,059 | 10,265 | 2,139 |
| Ремонт подходов к подъездам д. №8 по ул. Гагарина в г. Суворове | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 124,431 | 112,526 | 4,688 | 7,217 | 0,0 |
| Устройство тротуаров, парковки, проезда по ул. Тульская, д. 7А-7Б в г. Суворове | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 1052,530 | 951,824 | 39,659 | 50,515 | 0,0 |
| Ремонт придомовой территории д. 7а, 7б по ул. Тульской в г. Суворове | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 386,574 | 349,587 | 14,566 | 22,421 | 0,0 |
| Устройство детской площадки во дворе домов 7а-7б в г. Суворове Тульской области | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 539,532 | 241,393 | 10,058 | 282,685 | 5,396 |
| Устройство детской площадки рядом с д. 15 по пр. Мира в г. Суворове | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 201,418 | 182,147 | 7,589 | 4,271 | 2,015 |
| Благоустройство придомовой территории д. 3 по ул. Молодежная п. Черепеть Суворовского района | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 1147,033 | 1037,285 | 43,220 | 66,528 | 0,0 |
| Благоустройство придомовой территории д. 11 по ул. Молодежная п. Черепеть Суворовского района | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 1027,739 | 929,405 | 38,725 | 59,609 | 0,0 |
| Благоустройство придомовой территории по адресу: Тульская область, Суворовский район, с.Рождествено, д. №№ 249, 250, 251, 252 | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 1476,783 | 0,0 | 1391,129 | 85,654 | 0,0 |
| Благоустройство придомовой территории по адресу: Тульская область, Суворовский район, с.Рождествено, д. №№ 253, 254, 255, 256 | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 1341,337 | 1211,097 | 50,477 | 79,763 | 0,0 |
| Благоустройство придомовой территории по адресу: Тульская обл., Суворовский район, п. Центральный, ул. Ленина, д. 22 | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 317,130 | 0,0 | 298,736 | 18,394 | 0,0 |
| Благоустройство придомовой территории по адресу: Тульская обл., Суворовский район, п. Центральный, ул. Ленина, д. 24 | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 352,554 | 0,0 | 332,106 | 20,448 | 0,0 |
| Благоустройство придомовой территории по адресу: Тульская обл., Суворовский район, п. Черепеть, ул. Молодежная, д. 7 | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 818,190 | 0,0 | 770,736 | 47,454 | 0,0 |
| Устройство подходов к дому 16-а по ул. Фрунзе в г. Суворове Тульской области | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 76,626 | 0,0 | 0,0 | 76,626 | 0,0 |
| Устройство подходов к дому 18 по ул. Фрунзе в г. Суворове | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 86,864 | 0,0 | 0,0 | 86,864 | 0,0 |
| Устройство парковки по ул. Фрунзе д.18 в г. Суворове Тульской области | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 71,659 | 0,0 | 0,0 | 71,659 | 0,0 |
| Обустройство парковки по ул. Фрунзе д. 16 в г. Суворове Тульской области | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 45,156 | 0,0 | 0,0 | 45,156 | 0,0 |
| Устройство парковки по ул. Фрунзе д. 14 в г. Суворове Тульской области | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 219,055 | 0,0 | 0,0 | 219,055 | 0,0 |
| Устройство подходов к дому 16 по ул. Фрунзе в г. Суворове Тульской области | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 80,339 | 0,0 | 0,0 | 80,339 | 0,0 |
| Устройство подходов к дому 14 по ул. Фрунзе в г. Суворове Тульской области | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 176,500 | 0,0 | 0,0 | 176,500 | 0,0 |
| Благоустройство территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов | 2019 | Администрация МО Суворовский район | 146,835 | 0,0 | 0,0 | 146,835 | 0,0 |

| Наименование мероприятий |  | 2019 |  | Ответственный исполнитель |  |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) В том числе за счет средств: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» |  | 2019 |  | Администрация МО город Чекалин Суворовского района, |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовского района | Средства населения и спонсоров |
|  |  |  |  |  |  | 46987,100 | 0,0 | 46987,100 | 0,0 | 0,0 |
| Проект парковой зоны на территории г. Чекалина Суворовского района – «Чекалин – маленький центр большого отдыха» |  | 2019 |  | Администрация МО город Чекалин Суворовского района, администрация МО Северо-Западное Суворовского района |  | 30000,000 | 0,0 | 30000,000 | 0,0 | 0,0 |
| Проект «Чекалин-маленький центр большого отдыха. Комплексное благоустройство исторической части города в проекте создания комфортной городской среды малого города Чекалина» |  | 2019 |  | Администрация МО город Чекалин Суворовского района, администрация МО Северо-Западное Суворовского района |  | 16987,100 | 0,0 | 16987,100 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование мероприятий 2019 |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Всего | Объемы финансирования (тыс. руб.) В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовского района | Средства населения и спонсоров |
| Благоустройство территорий общего пользования |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 5213,700 | 4705,917 | 196,075 | 311,708 | 0,0 |
| Монтаж всесезонных беседок для детского парка по ул. Ленина г. Суворов Тульской области |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 271,283 | 245,327 | 10,222 | 15,734 | 0,0 |
| Монтаж уличного освещения в детском парке по ул. Ленина в г. Суворов Тульской обл. |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 152,511 | 138,385 | 5,766 | 8,360 | 0,0 |
| Установка ограждений из секций на территории детского парка по ул.Ленина, в г.Суворове, |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 1245,158 | 1126,022 | 46,917 | 72,219 | 0,0 |
| Демонтаж фонтана и устройство покрытия из тротуарной плитки в парке г.Суворов Тульской области |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 86,88 | 78,568 | 3,273 | 5,039 | 0,0 |
| Установка скамеек и урн в детском парке по ул.Ленина, в г.Суворове, Тульской обл., |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 565,295 | 501,799 | 20,908 | 42,588 | 0,0 |
| Монтаж элементов оборудования для занятия воркаутом, в детском парке по ул. Ленина г. Суворов Тульской |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 270,413 | 244,540 | 10,189 | 15,684 | 0,0 |
| Монтаж ограждения в виде карандашей в детском парке по ул.Ленина, в г.Суворове, Тульской области, |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 235,976 | 213,398 | 8,891 | 13,687 | 0,0 |
| Установка тематических фигур в детском парке по ул. Ленина в г. Суворове |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 412,388 | 372,932 | 15,538 | 23,918 | 0,0 |
| Монтаж беседки для парка МКУК «ПКиО г.Суворова» по адресу: г. Суворов, ул. Парковая, 12а |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 356,217 | 322,135 | 13,422 | 20,660 | 0,0 |
| Установка металлической декоративной кареты и мостик-кареты (беседка) в МКУК «ПКиО г.Суворова» по адресу: г. Суворов, ул. Парковая, 12а |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 227,539 | 205,768 | 8,574 | 13,197 | 0,0 |
| Монтаж оборудования для скейт парка в МКУК «ПКиО г.Суворова» по адресу: г. Суворов, ул. Парковая, 12а |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 743,097 | 671,998 | 27,999 | 43,099 | 0,0 |
| Монтаж детских игровых модулей в МКУК «ПКиО г.Суворова» по адресу: г. Суворов, ул. Парковая, 12а |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 510,456 | 461,616 | 19,234 | 29,606 | 0,0 |
| Установка 5 уличных скамеек без спинок в МКУК «ПКиО г.Суворова» по адресу: г. Суворов, ул. Парковая, 12а |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 28,396 | 25,679 | 1,070 | 1,647 | 0,0 |
| Установка 4 уличных урн в МКУК «ПКиО г.Суворова» по адресу: г. Суворов, ул. Парковая, 12а |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 11,292 | 10,212 | 0,425 | 0,655 | 0,0 |
| Приобретение мобильных туалетных кабин "Стандарт" в количестве 4 шт. |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 96,8 | 87,538 | 3,647 | 5,615 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 2019 |  | Администрация МО Суворовский район |  | 65281,920 | 12794,279 | 50312,906 | 2148,959 | 25,776 |

| Наименование мероприятий | 2020 | Ответственный исполнитель | Всего | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовский район | Средства населения и спонсоров |
| Благоустройство придомовых территорий , в том числе | 2020 | Администрация МО Суворовский район, администрация МО Северо-Западное Суворовского района | 14 322,741 | 12952,341 | 539,681 | 783,850 | 46,869 |
| Благоустройство придомовой территории д. 2 по пр. Мира в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Админис трация МО Суворовский район | 112,256 | 101,515 | 4,230 | 6,511 | 0,0 |
| Обустройство пешеходной дорожки к д. 2 по пр. Мира в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 93,711 | 84,745 | 3,531 | 4,186 | 1,249 |
| Благоустройство придомовой территории д. 4 по пр. Мира в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 109,135 | 98,693 | 4,112 | 6,330 | 0,0 |
| Обустройство пешеходной дорожки к д.4 по пр. Мира в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 95,825 | 86,656 | 3,611 | 4,493 | 1,065 |
| Благоустройство придомовой территории д. 6 по пр. Мира в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 119,642 | 108,195 | 4,508 | 6,939 | 0,0 |
| Обустройство пешеходной дорожки к д. 6 по пр. Мира в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 107,492 | 97,207 | 4,050 | 5,040 | 1,195 |
| Благоустройство придомовой территории д. 8 по пр. Мира в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 148,506 | 134,297 | 5,596 | 8,613 | 0,0 |
| Обустройство пешеходной дорожки к д.8 по пр. Мира в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 99,374 | 89,866 | 3,744 | 4,659 | 1,105 |
| Благоустройство придомовой территории д. 10 по пр. Мира в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 1091,831 | 990,078 | 41,253 | 63,500 | 0,0 |
| Обустройство пешеходной дорожки к д. 10 по пр. Мира в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 19,403 | 17,547 | 0,731 | 0,909 | 0,216 |
| Благоустройство придомовой территории д. 12 по пр. Мира в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 101,744 | 92,009 | 3,834 | 4,693 | 1,208 |
| Устройство пешеходных дорожек к д. 12 по пр. Мира в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 94,095 | 85,092 | 3,545 | 5,411 | 1,047 |
| Благоустройство придомовой территории д. 14 по пр. Мира в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 99,464 | 89,947 | 3,748 | 5,769 | 0,0 |
| Устройство пешеходной дорожки к д. 14 по пр. Мира в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 29,070 | 26,289 | 1,095 | 1,363 | 0,323 |
| Благоустройство придомовой территории по пр. Мира д. 16 в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 682,776 | 617,448 | 25,727 | 39,601 | 0,0 |
| Устройство пешеходной дорожки к д. 16 по пр. Мира в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 72,803 | 65,837 | 2,743 | 3,414 | 0,809 |
| Благоустройство придомовой территори по ул. Космонавтов д.16 г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 62,616 | 56,625 | 2,359 | 3,632 | 0,0 |
| Устройство ограждения на придомовой территории по ул.Космонавтов д. 16 г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 185,150 | 167,435 | 6,976 | 9,060 | 1,679 |
| Устройство ограждения на придомовой территории по ул. Тульская 1А в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 312,489 | 282,590 | 11,775 | 18,124 | 0,00 |
| Ремонт придомовой территории по ул. Тульская д.1а г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 1286,756 | 1163,639 | 48,485 | 74,632 | 0,0 |
| Обустройство парковки на придомовой территории по ул. Тульская д. 1а в г. Суворове Тульской области | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 1669,356 | 1509,632 | 62,901 | 73,941 | 22,882 |
| Благоустройство придомовой территории по ул. Тульская д. 2а г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 1517,570 | 1372,369 | 57,182 | 88,019 | 0,0 |
| Ремонт парковок на придомовой территории по ул.Тульская д. 2а г Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 800,560 | 723,963 | 30,165 | 37,549 | 8,883 |
| Благоустройство придомовой территории по ул. Тульская д. 14 г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 529,512 | 478,848 | 19,952 | 30,712 | 0,0 |
| Устройство детской площадки по ул. Фрунзе д. 16а в г. Суворове Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 457,518 | 413,743 | 17,239 | 21,328 | 5,208 |
| Благоустройство придомовой территории по ул. Ленина д. 19 в п. Центральный Суворовского района Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 471,357 | 426,257 | 17,761 | 27,338 | 0,0 |
| Благоустройство придомовой территории по ул. Ленина д.23 в п. Центральный Суворовского района Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район, | 405,630 | 366,819 | 15,284 | 23,526 | 0,0 |
| Благоустройство придомовой территории по ул. Машиностроителей д. 2 в п. Центральный Суворовского района Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район, | 873,063 | 789,528 | 32,897 | 50,638 | 0,0 |
| Благоустройство придомовой территории по ул. Маяковского д.7 в п. Центральный Суворовского района Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район, | 1162,611 | 1051,373 | 43,807 | 67,431 | 0,0 |
| Благоустройство придомовой территории по ул. Механизаторов д.2 в п. Черепеть Суворовского района Тульской обл. | 2020 | Администрация МО Суворовский район, | 1508,427 | 1364,101 | 56,838 | 87,489 | 0,0 |
| Наименование мероприятий | 2020 | Ответственный исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) В том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | 2020 | Администрация МО город Чекалин Суворовского района | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовского района | Средства населения и спонсоров |
| Проект «Чекалин-маленький центр большого отдыха. Комплексное благоустройство исторической части города в проекте создания комфортной городской среды малого города Чекалина» | 2020 | Администрация МО город Чекалин Суворовского района, администрация МО Северо-Западное Суворовского района | 16987,100 | 0,0 | 16987,100 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование мероприятий | 2020 | Ответственный исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) В том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| Благоустройство территорий общего пользования | 2020 | Администрация МО Суворовский район, | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Суворовского района | Средства населения и спонсоров |
| Благоустройство общественной территории «Площадь Победы» в г. Суворов, Тульской области | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 1769,281 | 0,0 | 0,0 | 1769,281 | 0,0 |
| ИТОГО | 2020 | Администрация МО Суворовский район | 33079,122 | 12952,341 | 17526,780 | 2553,131 | 48,869 |
| Благоустройство придомовых территорий | 2021 | Администрация МО Суворовский район, администрация МО город Чекалин Суворовского района, администрация МО Северо-Западное Суворовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территорий общего пользования | 2021 | Администрация МО Суворовский район, администрация МО город Чекалин Суворовского района, администрация МО Северо-Западное Суворовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство придомовых территорий | 2022 | Администрация МО Суворовский район, администрация МО город Чекалин Суворовского района, администрация МО Северо-Западное Суворовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территорий общего пользования | 2022 | Администрация МО Суворовский район, администрация МО город Чекалин Суворовского района, администрация МО Северо-Западное Суворовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство придомовых территорий | 2023 | Администрация МО Суворовский район, администрация МО город Чекалин Суворовского района, администрация МО Северо-Западное Суворовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территорий общего пользования | 2023 | Администрация МО Суворовский район, администрация МО город Чекалин Суворовского района, администрация МО Северо-Западное Суворовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство придомовых территорий | 2024 | Администрация МО Суворовский район, администрация МО город Чекалин Суворовского района, администрация МО Северо-Западное Суворовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территорий общего пользования | 2024 | Администрация МО Суворовский район, администрация МО город Чекалин Суворовского района, администрация МО Северо-Западное Суворовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень показателей результативности выполнения Программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Суворовский район»

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1.1 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м | 32676,0 |  | 5860,0 | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 |  | 1 | - | - | - | - |
| 1.3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 25 |  | 17 | 30 | 27 | 32 | 34 |
| 1.4 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | кв. м | 4322,65 |  | 36409,0 | - | - | - | - |
| 1.5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 60 |  | 66 | 85 | 97 | 98 | 100 |
| 1.6 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды | Единица | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.8 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций | % | 40,74 |  | 76,47 | - | - | - | - |
| 1.9 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 35,8 |  | 46,2 | 78 | 85 | 93 | 100 |
| 1.10 | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | % | 100 |  | 100 | - | - | - | - |
| 1.11 | Доля реализованных дизайн проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений | % | 100 |  | 100 | - | - | - | - |
| 1.12 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовый территорий | % | 46,57 |  | 67 | 73 | 81 | 94 | 100 |

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Суворовский район»

| Наименование ресурсов | Ед. измерения | Потребность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 25746,620 | 12794,279 | 12952,341 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 67839,687 | 50312,906 | 17526,781 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО город Суворов Суворовского района | тыс. руб. | 4702,090 | 2148,959 | 2553,131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства населения | тыс. руб. | 72,645 | 25,776 | 46,869 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | тыс. руб. | 98361,042 | 65281,920 | 33079,122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 7. Обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию Программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Суворовский район»

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Суворов Суворовского района, бюджета муниципального образования Суворовский район бюджета муниципального образования г. Чекалин Суворовского района, бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, федерального бюджета и бюджета Тульской области.

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в соответствии с решениями органов государственной власти Тульской области и органов местного самоуправления.

Раздел 8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

Реализация программы сопряжена с определенными рисками, среди которых можно выделить следующие:

-   финансово-экономические риски;

-   социальные риски;

-   управленческие риски;

-   изменение федерального и регионального законодательства;

-   природно-климатические факторы.

Финансово-экономические риски связаны с незапланированным сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных объемов финансирования. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и задач Программы. Сокращение финансирования негативным образом скажется на показателях Программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Программы в улучшение качества жизни населения, развитии социальной сферы населенных пунктов Суворовского района.

Социальные риски могут быть связаны с отсутствием заявок на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и низкой социальной активностью населения в выборе муниципальной территории общего пользования, приоритетной для благоустройства, а также видов работ и согласовании проектных решений.

Управленческие риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией Программы.

Основными мерами управления и минимизации влияния указанных рисков на достижение целей Программы являются:

-  регулярный мониторинг реализации мероприятий Программы;

-  открытость и подотчетность;

-  методическое и экспертно-аналитическое сопровождение.

Раздел 10. Осуществление контроля и координации за ходом выполнения Программы

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.

Общественный контроль за формированием и реализацией Программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы и обсуждения дизайн-проектов.

Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляется министерством - главным распорядителем средств бюджета области и органами государственного финансового надзора.

Раздел 11.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

- Уличный фонарь

- Скамья

- Урна

- Асфальтирование

Раздел 12. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ.

| п/п | Наименование работ с материалами | Единица измерения | Сметная стоимость единицы измерения, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов и территорий общего пользования населения (асфальтирование) | 1 м2 | 976,39 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий и территорий общего пользования | 1 шт. | 13934,9 |
| 3 | Установка лавочек (скамеек) | 1 шт. | 8313,7 |
| 4 | Установка урн для мусора | 1 шт. | 3508,0 |

________________

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, включенных в программы формирования современной городской среды и планируемых к благоустройству в 2019-2024 гг.

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование дворовой/ общественной территории | Планируемое благоустройство |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Суворовский район | г. Суворов, пл. Макарова, д. 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 1 | + |  |  |  |  |  |
| 3 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 10 |  | + |  |  |  |  |
| 4 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 11 | + |  |  |  |  |  |
| 5 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 12 |  | + |  |  |  |  |
| 6 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 13 | + |  |  |  |  |  |
| 7 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 14 |  | + |  |  |  |  |
| 8 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 15 | + |  |  |  |  |  |
| 9 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 16 |  | + |  |  |  |  |
| 10 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 17 | + |  |  |  |  |  |
| 11 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 19 | + |  |  |  |  |  |
| 12 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 2 |  | + |  |  |  |  |
| 13 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 3 | + |  |  |  |  |  |
| 15 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 4 |  | + |  |  |  |  |
| 18 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 5 | + |  |  |  |  |  |
| 19 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 6 |  | + |  |  |  |  |
| 20 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 8 |  | + |  |  |  |  |
| 21 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 9 | + |  |  |  |  |  |
| 22 | Суворовский район | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 7 | + |  |  |  |  |  |
| 23 | Суворовский район | Г. Суворов, ул. Кирова, д.11 |  |  | + |  |  |  |
| 24 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Фрунзе, д. 16, секц. А |  | + |  |  |  |  |
| 25 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Гагарина, д. 8 | + |  |  |  |  |  |
| 26 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Гагарина, д. 8А |  |  | + |  |  |  |
| 27 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Горького, д. 5 |  |  | + |  |  |  |
| 28 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Горького, д. 5а |  |  | + |  |  |  |
| 29 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Космонавтов, д. 12 |  |  |  |  |  | + |
| 30 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Космонавтов, д. 12А |  |  |  |  |  | + |
| 31 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Космонавтов, д. 12Б |  |  |  |  |  | + |
| 32 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Космонавтов, д. 16 |  | + |  |  |  |  |
| 33 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 19 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 2А |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 4 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Пионерская, д. 3 |  |  |  | + | + |  |
| 37 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Привокзальная, д. 3 |  |  |  | + |  |  |
| 38 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Привокзальная, д. 4 |  |  |  | + |  |  |
| 39 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Пушкина, д. 21 |  |  |  | + |  |  |
| 40 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Садовая, д. 1 |  |  | + |  |  |  |
| 41 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Садовая, д. 10А |  |  | + |  |  |  |
| 42 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Садовая, д. 12 |  |  | + |  |  |  |
| 43 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Садовая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Садовая, д. 5 |  |  | + |  |  |  |
| 45 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Садовая, д. 5А |  |  | + |  |  |  |
| 46 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Садовая, д. 7 |  |  | + |  |  |  |
| 47 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Садовая, д. 7 А |  |  | + |  |  |  |
| 48 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Строителей, д. 11 |  |  |  |  | + |  |
| 49 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Строителей, д. 7 |  |  |  |  | + |  |
| 50 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Строителей, д. 9 |  |  |  |  | + |  |
| 51 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Суворова, д.29 |  |  |  |  |  | + |
| 52 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Суворова, д. 31 |  |  |  |  |  | + |
| 53 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Тульская, д. 1А |  | + |  |  |  |  |
| 54 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Тульская, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Тульская, д. 14 |  | + |  |  |  |  |
| 56 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Тульская, д. 19 |  |  |  | + |  |  |
| 57 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Тульская, д. 2 А |  | + |  |  |  |  |
| 58 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Тульская, д. 7А |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Тульская, д. 7 Б |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Тульская, д. 10 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Суворовский район | г. Суворов, МБУ ДО «ДЮСШ» |  |  | + |  |  |  |
| 63 | Суворовский район | г. Суворов, пл. Макарова |  |  | + |  |  |  |
| 64 | Суворовский район | г. Суворов, Городской парк |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Суворовский район | г. Суворов, ул. Тульская, д. 2г,12,13,15 |  | + |  |  |  |  |
| 66 | Северо-Западное Суворовского района | п. Черепеть, ул. Молодежная д. №3 | + |  |  |  |  |  |
| 67 | Северо-Западное Суворовского района | п. Черепеть, ул. Механизаторов д. №2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Северо-Западное Суворовского района | п. Черепеть, ул. Молодежная д. №11 | + |  |  |  |  |  |
| 69 | Северо-Западное Суворовского района | с. Рождествено, д. №№ 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 | + |  |  |  |  |  |
| 70 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 19 |  | + |  |  |  |  |
| 71 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 22 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 24 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 23 |  | + |  |  |  |  |
| 74 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный, ул. Машиностроителей, д. № 2 |  | + |  |  |  |  |
| 75 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный, ул. Маяковского № 7 |  | + |  |  |  |  |
| 76 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 26 |  |  | + |  |  |  |
| 77 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 27 |  |  | + |  |  |  |
| 78 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 28 |  |  | + |  |  |  |
| 79 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 29 |  |  | + |  |  |  |
| 80 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 31 |  |  | + |  |  |  |
| 81 | Северо-Западное Суворовского района | с. Рождествено СЦК и Д |  |  | + |  |  |  |
| 82 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный, ул. Машиностроителей д. № 5-а |  |  |  | + |  |  |
| 83 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный, ул. Машиностроителей д. № 4 |  |  |  | + |  |  |
| 84 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный, ул. Маяковского д. № 1 |  |  |  | + |  |  |
| 85 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный, ул. Маяковского д. № 3 |  |  |  | + |  |  |
| 86 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный, ул. Маяковского д. № 5 |  |  |  | + |  |  |
| 87 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный, ул. Маяковского д. № 2 |  |  |  | + |  |  |
| 88 | Северо-Западное Суворовского района | п. Черепеть, ул. Молодежная д. № 7 |  |  |  | + |  |  |
| 89 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина (тротуар) |  |  |  | + |  |  |
| 90 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный, ул. Сидорова, д. № 24 |  |  |  |  | + |  |
| 91 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный, ул. Советская, д. № 1 |  |  |  |  | + |  |
| 92 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 33 |  |  |  |  | + |  |
| 93 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 39 |  |  |  |  | + |  |
| 94 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 41 |  |  |  |  | + |  |
| 95 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 43 |  |  |  |  | + |  |
| 96 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 45 |  |  |  |  | + |  |
| 97 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 46 |  |  |  |  | + |  |
| 98 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 54 |  |  |  |  | + |  |
| 99 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 48 |  |  |  |  |  | + |
| 100 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 50 |  |  |  |  |  | + |
| 101 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 52 |  |  |  |  |  | + |
| 102 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 56-а |  |  |  |  |  | + |
| 103 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина д. № 56-б |  |  |  |  |  | + |
| 104 | Северо-Западное Суворовского района | п. Черепеть, ул. Ленинская, д. № 126; |  |  |  |  |  | + |
| 105 | Северо-Западное Суворовского района | п. Черепеть, ул. Механизаторов, д. № 1 |  |  |  |  |  | + |
| 106 | Северо-Западное Суворовского района | п. Черепеть, ул. Механизаторов, д. № 2 |  |  |  |  |  | + |
| 107 | Северо-Западное Суворовского района | п. Черепеть, ул. Механизаторов, д. № 14 |  |  |  |  |  | + |
| 108 | Северо-Западное Суворовского района | п. Черепеть, ул. Механизаторов, д. № 7 |  |  |  |  |  | + |
| 109 | Северо-Западное Суворовского района | п. Центральный ул. Ленина (сквер и обелиск) |  |  |  |  |  | + |
| 110 | г. Чекалин Суворовского района | Проект парковой зоны на территории г. Чекалина Суворовского района – «Чекалин – маленький центр большого отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Чекалин Суворовского района | г. Чекалин, ул. Калужская, д.39 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г. Чекалин Суворовского района | г. Чекалин, ул. Калужская, д.39а |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г. Чекалин Суворовского района | г. Чекалин, ул. Калужская, д.28 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г. Чекалин Суворовского района | г. Чекалин, ул. Калужская, д.28а |  |  |  |  |  |  |
| 115 | г. Чекалин Суворовского района | г. Чекалин, ул. Ленина , д.3а |  |  |  |  |  |  |
| 116 | г. Чекалин Суворовского района | г. Чекалин, ул.Чекалина, д.23 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г. Чекалин Суворовского района | г. Чекалин, ул. Чекалина, д.19-21 |  |  |  |  |  |  |

ДОГОВОР № ____

пожертвования денежных средств

«____» ______________ г.

_________________________________________, именуем ___ в дальнейшем «Жертвователь», в лице _________________________________________, действующий (ая) на основании _________________

_________________, с одной стороны, и ____________________________ (администрация муниципального образования), именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице_______________________________________________., действующего на основании Договора, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Жертвователь передает (обязуется передать) в собственность Одаряемому денежные средства в размере: ____________________________________________________

2. Одаряемый обязан использовать пожертвованные денежные средства на следующие цели (объект благоустройства, виды работ: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Денежные средства в полном объеме перечисляются Жертвователем на расчетный счет Одаряемого, указанный в п. 13 настоящего Договора. Денежные средства по настоящему Договору считаются переданными, а Договор считается исполненным Сторонами с момента зачисления денежных средств в указанной в  п.1 настоящего Договора сумме на счет Одаряемого.

4. Одаряемый принимает пожертвование по настоящему Договору и обязуется использовать его в соответствии с целями, указанными в п. 2 настоящего Договора.

5. Одаряемый обязан по требованию Жертвователя предоставлять последнему всю необходимую информацию о целевом использовании денежный средств, переданных по настоящему Договору в виде отчета в произвольной форме.

6. Жертвователь вправе проверять целевое использование денежных средств, переданных Одаряемому по настоящему Договору.

7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

8. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

10.Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и приему пожертвованного имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

12.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой.

13.Реквизиты и подписи Сторон.

| Жертвователь | Одаряемый |
| --- | --- |
| ___________________________ ___________________________ ___________________________ _____________/_______________/ (подпись) Ф.И.О. | ___________________________ ___________________________ ___________________________ ______________/_______________/ (подпись) Ф.И.О. |

____________________