| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| --- | --- |
| ЮГО-ВОСТОЧНОЕ СУВОРОВСКОГО РАЙОНА |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| От 01 апреля 2025 г. | № 16 |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района от 19.09.2014 г. № 198 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района»

На основании статьи 46 Устава муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района от 19.09.2014 г. № 198 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района» следующие изменения:

- таблицы «Система мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Юго-Восточное Суворовского района" в сфере водоснабжение, водоотведения и газоснабжения изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать и разместить на сайте муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района в сети интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района | О.А. Грибкова |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

от 01 апреля 2025г. года № 16

Система мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | В сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт водопроводных сетей с.Берёзово | км | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  | 80,00 |  | 50,00000 |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | км | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |  |  |  | 900,00000 |  |
| 1.3 | Текущий ремонт водопроводных сетей д. Желтиково | км | Реконструкция водопроводных сооружений | 19,289 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт водопроводных сетей д. Малиновка (по программе «Чистая вода) | км | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 1016,214 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт водопровода пос. Первомайский Суворовский район | км | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 51,349 | 90,00 | 150,00000 | 350,00000 | 159,75580 |  |  |
| 1.6 | Обустройство узла учета холодной воды пос. Первомайский | км | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 92,812 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Замена водонапорной башни д. Борисово,V = 15м3 | ед. | Реконструкция водопроводных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт водопровода д. Желтиково (по программе «Чистая вода) | км | Реконструкция водопроводных сооружений | 296,397 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Ремонт водопровода в с. Кулешово по программе «Чистая вода (кредиторская задолженность) | км | Реконструкция водопроводных сооружений | 8756,964 |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Приобретение насосов | ед | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением | 238,140 | 240,00 | 160,00000 | 140,40000 | 320,64500 | 350,00000 |  |
| 2.1 | Приобретение глубинных (скважинных) насосов: Тип ЭЦВ-6-10-100 д.Безово, с.Мишнево | ед | Приобретение глубинных (скважинных) насосов: Тип ЭЦВ-6-10-100 д.Безово, с.Мишнево |  |  | 90,00000 |  |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение глубинных насосов: Тип ЭЦВ-8-25-100 с.Березово | км | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  | 60,00000 |  |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение глубинного насоса: SPS 2521 п.Михайловский | км | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  | 60,00000 |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт аварийных участков водопровода | км | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением | 16,800 | 150,00 | 88,50512 | 1037,96928 | 746,02644 | 450,00000 |  |
| 2.5 | Проведение проектных работ на бурение скважины и строительство водопроводных сетей в д.Михайловка, д.Платово С.Шмарово | км | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  | 100,00000 |  |  |  |  |
| 2.6 | Проведение анализов воды с артезианских скважин и колодцев | км | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  | 95,838 | 80,29000 | 2,45719 |  | 150,00000 |  |
| 2.7 | Оказание услуги по проверке сметной документации | ед | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  | 35,24700 | 50,00000 |  |  |  |
| 2.8 | Разработка ПСД «Организация водоснабжения в н.п. Новоалександровка | ед | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  | 200,08720 |  |  |  |  |
| 2.9 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения в д.Желтиково, д.1в | км | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  | 37,94221 |  |  |  |  |
| 3.0 | Услуги по техническому обследованию систем холодного водоснабжения д.Желтиково, п.Первомайский | ед | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  | 84.16200 |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническое обследование систем холодного водоснабжения и разработка и выдача заключения по технической связи объектов водоснабжения в п.Первомайский, д.Желтиково. | ед | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  | 84,162 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Ремонт водопровода с.Березово ул.Романова Суворовского района Тульской области Мероприятие «Чистая вода Тульской области» | км | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  | 2353,97921 |  |  |  |  |
| 3.3 | Замена водонапорной башни в с.Березово Суворовского района Тульской области Мероприятие «Чистая вода Тульской области» | ед. | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  | 1024,60498 |  |  |  |  |
| 3.4 | Ремонт с заменой на пластиковую, участка водопроводной трубы в д.Колонтаево | км | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  | 140,00000 |  |  |  |  |
| 3.5 | Бурение скважины в н.п. Новоалександровка Суворовского района Тульской области Мероприятие «Чистая вода Тульской области» | ед | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  |  | 1818,21120 |  |  |  |
| 3.6 | Ремонт водопровода в п.Ханино ул.Свободы Суворовского района Тульской области Мероприятие «Чистая вода Тульской области» | км | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  |  | 801,27602 |  |  |  |
| 3.7 | Замена водонапорной башни в п.Ханино Суворовского района Тульской области Мероприятие «Чистая вода Тульской области | ед | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  |  |  | 1614,95741 |  |  |
| 3.8 | Текущий ремонт водопроводных сетей с.Богданово | км | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  |  | 350,00000 |  |  |  |
| 3.9 | Закупка манометров и таймеров | ед | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  |  | 100,0000 |  |  |  |
| 4.0 | Ремонт и установка запорной арматуры водопровода с.Марково | ед | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  |  | 190,00000 |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт колодца в д.Бутырки | ед | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  |  | 50,00000 |  |  |  |
| 4.2 | Ремонт колодца в с.Мишнево | ед | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  |  | 50,00000 |  |  |  |
| 4.3 | Поставка и выполнение работ по устройству пожарных врезок в водонапорные башни |  | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  |  |  | 435,08372 |  |  |
| 4.4 | Предоставление спец. Техники для замены насосов |  | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением |  |  |  |  | 126,68904 |  |  |
| 4.5 | Поставка и настройка шкафа управления насосом и датчика давления |  |  |  |  |  |  | 151,80000 |  |  |
| 4.6 | Строительный контроль за выполнением работ по установке водонапорной башни в п.Ханино Суворовского района Тульской области Мероприятие «Чистая вода Тульской области |  |  |  |  |  |  | 30,00000 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 10487,965 | 740,000 | 4664,81772 | 4635,55795 | 3584,95741 | 1850,00000 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | В сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и получение проекта на строительство наружных инженерных сетей канализации ул. Чекалина в п. Ханино |  |  | 356,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектной документации по объекту: «Сеть хозяйственно-бытовой канализации, насосная перекачки бытовых стоков и очистных сооружения в н.п. Ханино» Суворовского района |  |  |  | 593,5 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение экспертизы по объекту: «Сеть хозяйственно-бытовой канализации, насосная перекачки бытовых стоков и очистных сооружения в н.п. Ханино» Суворовского района |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт канализационных сетей в п.Первомайский |  |  |  | 150,0 | 200,0 | 300,0 |  | 150,00000 |  |
| 1.5 | Ремонт канализационных сетей с.Богданово |  |  |  | 300,0 | 150,0 | 100,0 |  | 100,00000 |  |
| 1.6 | Строительство по объекту «Сеть хозяйственно-бытовой канализации насосная перекачки бытовых стоков и очистных сооружений п.Ханино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт канализационных сетей п.Ханино, п.Ст.Ханино |  |  |  |  | 150,0 | 200,0 |  | 200,00000 |  |
| 1.8 | Ремонт канализационных сетей с.Березово |  |  |  |  |  |  |  | 100,00000 |  |
| 1.9 | Разработка проекта межевания для размещения линейного объекта «Сеть хозяйственно-бытовой канализации и насосная станция перекачки бытовых стоков н.п.Ханино |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |
| 2.0 | Приобретение расходных материалов (лопатки для компрессора) для ремонта оборудования очистных сооружений в п.Первомайский |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 |  | 200,00000 |  |
| 2.1 | Регламентные работы с привлечением спец. Техники по откачиванию и промывке оборудования на рчистных сооружениях п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |  | 100,00000 |  |
| 2.2 | Изготовление проектной документации «Строительство коллектора канализационной сети очистных сооружений в п.Первомайский» (по исполнению судебного решения) |  |  |  |  |  | 2700,00 | 1500,00000 | 2621,39000 |  |
|  | Итого |  |  | 356,0 | 1343,5 | 1000,0 | 3422,0 | 1500,00000 | 3471,39000 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | В сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание и техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов МО Юго-Восточное Суворовского района | км | Обеспечение населения газом | 912,593 | 3000,000 | 3402,69767 | 5000,00000 | 3168,21468 | 3781,02839 |  |
| 2 | Газификация п. Ханино - д. Богданово (5,935 км) | км | Обеспечение населения газом |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство газопровода «Газификация с.Березово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом |  | 34514,75088 | 29112,01367 |  |  |  |  |
| 4 | Авторский надзор за строительством объекта «Газификация с.Березово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом |  | 112,26631 |  |  |  |  |  |
| 5 | Технический надзор за строительством объекта «Газификация с.Березово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом |  | 1727,13716 |  |  |  |  |  |
| 6 | Пусконаладочные работы оборудования телеметрии на объекте «Газификация п. Ханино ул. Больничная, ул. Набережная, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул. Луговая, ул.Зеленая» | км | Обеспечение населения газом |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Врезка и пуск газа по объекту «Газификация п. Ханино ул. Больничная, ул. Набережная, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул. Луговая, ул. Зеленая, ул. Чекалина» | км | Обеспечение населения газом | 19,899 | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Покраска газопровода | км | Обеспечение населения газом | 116,697 | 500,00 | 364,99992 | 600,00000 |  |  |  |
| 9 | Изготовление ПСД но н.п. Богданово Суворовского района | км | Обеспечение населения газом |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение государственной экспертизы ПСД по объекту «Газификация с. Богданово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом | 115,900 | 534,99331 |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства объекта «Газификация с. Богданово Суворовского района Тульской области» |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Получение технических условий на подключение к газопроводу сети газопотребления объекта газификации с. Богданово Суворовского района |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Изготовление ПСД по объекту «Газификация с. Богданово Суворовского района Тульской области» |  |  | 175,395 | 2349,04445 |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведение инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий по объекту «Газификация с. Богданово Суворовского района Тульской области» |  |  | 290,000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Оценка рыбохозяйственного значения водного объекта с. Богданово Суворовского района |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Подготовка документации по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства объекта-газопровода по адресу: с. Богданово Суворовского района Тульской области |  |  | 78,500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пусконаладочные работы оборудования телеметрии на объекте «Газоснабжение д.Андреевка Суворовского района Тульской области (корректировка)» | км | Обеспечение населения газом |  | 210,50322 |  |  |  |  |  |
| 18 | Изготовление ПСД по н.п. Шмарово Суворовского района | км | Обеспечение населения газом |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство газопровода «Газификация д.Борисово Суворовского района Тульской области» | Км | Обеспечение населения газом |  |  |  | 2995,2656 |  |  |  |
| 20 | Авторский надзор за строительством газопровода «Газификация д.Борисово Суворовского района Тульской области» |  |  |  |  |  | 11,97174 |  |  |  |
| 21 | Технический надзор за строительством газопровода «Газификация д.Борисово Суворовского района Тульской области» |  |  |  |  |  | 250,00000 |  |  |  |
| 22 | Врезка и пуск газа по объекту: «Газификация д.Борисово Суворовского района Тульской области» |  |  |  |  |  | 160,00000 |  |  |  |
| 23 | Выполнение маркшейдерских работ по составлению совмещенного плана поверхности и месторождений угля с выдачей заключения о наличии или отсутствии горных разработок на территории проектируемого газопровода по объекту «Газификация д. Борисово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом | 44,699 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Расчет максимального часового расхода газа для домовладений д.Борисово Суворовского района | Км | Обеспечение населения газом | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Получение технических условий на подключение к газопроводу сети газопотребления объекта газификации д.Борисово Суворовского района | Км | Обеспечение населения газом | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Оказание услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосфере) д.Борисово Суворовского района | км | Обеспечение населения газом | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Проведение инженерно-гидрометеорологических,инженерно-экологических, инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий по объекту «Газификация д. Борисово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом | 480,000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Изготовление ПСД по объекту «Газификация д. Борисово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом | 489,284 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Строительство объекта «Газификация д.Безово Суворовского района Тульской области» | Км | Обеспечение населения газом |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Строительство объекта «Газификация с.Богданово Суворовского района Тульской области» | Км | Обеспечение населения газом |  |  | 6730,12338 |  |  |  |  |
| 31 | Строительство объекта «Газификация д.Своино Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Подготовка документации по проектам планировки и межевания территории для строительства объекта «Газификация н.п. Своино Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом | 108,698 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Проведение корректировки ПСД по объекту «Газификация в н.п. Своино Суворовского района Тульской области | км | Обеспечение населения газом | 200,000 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Софинансирование строительства объекта «Газификация с. Кулешово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом | 40055,035 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Авторский надзор за строительством по объекту «Газификация с. Кулешово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом | 91,000 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Технический надзор за строительством по объекту «Газификация с. Кулешово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом | 690,630 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Пусконаладочные работы по объекту «Газификация с. Кулешово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом | 184,100 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Пуск газа с.Кулешово Суворовского района | км | Обеспечение населения газом | 86,300 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Проведение экспертизы промышленной безопасности на ГРПШ, расположенного по адресу: с. Кулешово Суворовского района Тульской области | км | Обеспечение населения газом | 50,716 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Выполнение работ по техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию, ремонту и технической эксплуатации газового оборудования и газопровода по объекту «Газификация с. Кулешово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом | 27,603 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Получение отчета об отсутствии на проектируемом участке объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия | км | Обеспечение населения газом | 25,407 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Выполнение работ по корректировке сметной стоимости строительства объекта: «Газификация с.Богданово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом |  | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 43 | Проведение государственной экспертизы сметной стоимости строительства объекта: «Газификация с.Богданово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 44 | Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания) линейного объекта «Газификация д.Безово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом |  | 87,50 |  |  |  |  |  |
| 45 | Выполнение работ по разработке документации по планировки территории (проект планировки, проект межевания) линейного объекта «Газификация с.Борисово Суворовского района Тульской области | км | Обеспечение населения газом |  | 52,50 |  |  |  |  |  |
| 46 | Строительство газопровода по объекту «Газификация д.Борисово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом |  |  | 4889,43722 |  |  |  |  |
| 47 | Строительство газопровода по объекту «Газификация с.Березово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом |  |  | 1388,60315 |  |  |  |  |
| 48 | Авторский надзор за строительством объекта «Газификация с.Березово Суворовского района Тульской области» | Км | Обеспечение населения газом |  |  | 112,26631 |  |  |  |  |
| 49 | Технический надзор за объектом «Газификация с.Березово Суворовского района Тульской области» | Км | Обеспечение населения газом |  |  | 384,27865 |  |  |  |  |
| 50 | Пусконаладочные работы оборудования телеметрии по объекту «Газификация с.Березово Суворовского района Тульской области» | Км | Обеспечение населения газом |  |  | 250,00000 |  |  |  |  |
| 51 | Врезка и пуск газа по объекту «Газификация с.Березово Суворовского района Тульской области» | Км | Обеспечение населения газом |  |  | 500,00000 |  |  |  |  |
| 52 | Корректировка сметной документации по объекту «Газификация д.Борисово Суворовского района Тульской области» | Км | Обеспечение населения газом |  |  | 70,00000 |  |  |  |  |
| 53 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Газификация д.Борисово Суворовского района Тульской области» | Км | Обеспечение населения газом |  |  | 550,00000 |  |  |  |  |
| 54 | Технический надзор за строительством газопровода по объекту «Газификация д.Борисово Суворовского района Тульской области» | Км | Обеспечение населения газом |  |  | 170,00000 |  |  |  |  |
| 55 | Авторский надзор за строительством газопровода по объекту «Газификация д.Борисово Суворовского района Тульской области» | Км | Обеспечение населения газом |  |  | 70,00000 |  |  |  |  |
| 56 | Пусконаладочные работы оборудования телеметрии газопровода по объекту «Газификация д.Борисово Суворовского района Тульской области» | Км | Обеспечение населения газом |  |  | 70,00000 |  |  |  |  |
| 57 | Врезка и пуск газа по объекту «Газификация д.Борисово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом |  |  | 162,00000 |  |  |  |  |
| 58 | Технический надзор за строительством газопровода по объекту «Газификация с.Богданово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом |  |  | 173,00000 |  |  |  |  |
| 59 | Авторский надзор за строительством газопровода по объекту «Газификация с.Богданово Суворовского района Тульской области» |  | Обеспечение населения газом |  |  | 20,00000 |  |  |  |  |
| 60 | Врезка и пуск газа по объекту «газификация с.Богданово Суворовского района Тульской области» |  | Обеспечение населения газом |  |  | 200,00000 |  |  |  |  |
| 61 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Газификация с.Богданово Суворовского района Тульской области» | км | Обеспечение населения газом |  |  | 74,89906 |  |  |  |  |
| 62 | Аварийный ремонт газопровода | км | Обеспечение населения газом |  |  | 185,00000 |  |  | 831,78532 |  |
| 63 | Оценка вертикальных сдвижений земной поверхности под влиянием подземных горных работ на участке газификации д.Борисово Суворовского района | Км | Обеспечение населения газом |  |  | 185,00000 |  |  |  |  |
| 64 | Оценка необходимости проведения инженерно-геофизических работ на исследуемом участке газификации д.Борисово Суворовского района для определения возможного резуплотнения пород | км | Обеспечение населения газом |  |  | 98,00000 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 44332,456 | 43848,696 | 45759,62136 | 90012,23734 | 3168,21468 | 4612,81371 |  |