**ОТЧЕТ**

**по результатам контрольного мероприятия**

**«Исполнение муниципальных контрактов на оказание услуг по окосу газонов,**

**обрезке кустарников в г. Суворове в 2024 году»**

**1.Основание для проведения контрольного мероприятия**: пункт 4.5 плана работы Ревизионной комиссии муниципального образования Суворовский район на 2024 год, распоряжение Ревизионной комиссии муниципального образования Суворовский район № 11-к от 12.12.2024 года.

**2.Цель контрольного мероприятия:** предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность проверяемого объекта, установить степень достижения целей и задач муниципальной программы, проверка целевого и эффективного использования органами местного самоуправления бюджетных средств направленных на благоустройство территории муниципального образования город Суворов Суворовского района, выполнение требований федерального законодательства при осуществлении закупок, анализ достижения показателей, установленных муниципальной программой, достоверности отчетной документации.

**3.Предмет контрольного мероприятия:** процессы, связанные с предоставлением бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Организация благоустройства и содержание территории муниципального образования город Суворов Суворовского района» и деятельностью органов местного самоуправления по их использованию, бюджетные средства, направленные на реализацию программных мероприятий, нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами.

**4.Объект проверки**: администрация муниципального образования Суворовский район.

**5. Проверяемый период**: 2024 год.

**6. Срок проведения контрольного мероприятия**: «17» декабря 2024 по «27» декабря 2024г.

**7. Способ проведения проверки**: комбинированная.

**8. Общая сумма проверенных средств составила – 1 031 773**рубля **33** копейки.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

К проверке утвержденный паспорт структурных элементов муниципальной программы «Организация благоустройства и содержание территории муниципального образования город Суворов Суворовского района» в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Суворов Суворовского района утвержденного постановлением администрации муниципального образования Суворовский район № 889 от 02.11.2020 (в редакции № 284 от 20.03.2024) не предоставлен, в связи, с чем нет возможности проверить выполнение показателей муниципальной программы.

Общий объем проверенных средств, в результате проведения контрольного мероприятия составил **1 031 773 (один миллион тридцать одна тысяча семьсот семьдесят три)** рубля **33** копейки. Объявлены два аукциона. Проведенный анализ показывает, что при проведении аукциона **начальная (максимальная) цена** контракта **не изменялась**. Экономия от проведенных конкурсных процедур отсутствует.

В ходе проверки исполнения муниципальных контрактов установлено нарушение пункта 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части своевременной оплаты заказчиком Администрацией муниципального образования Суворовский район оказанных услуг. Сумма нарушений равна 1 022 215,60 рублей.

Администрация муниципального образования Суворовский район по вышеуказанным контрактам проводила экспертизу своими силами, без привлечения экспертов или экспертных организаций.

В ходе контрольного мероприятия выявлено, что по определенным объектам временной промежуток по окосу газонов составлял от 7 календарных дней до 14 календарных дней.

На 11 объектах услуга по окосу газонов не производилась, что составило 17 677 кв.м. (Приложение 1 к Акту).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, о низком качестве контроля за исполнением муниципального контракта со стороны администрации муниципального образования Суворовский район.

Ревизионная комиссия муниципального образования Суворовский район рекомендует принять к сведению замечания указанные в данном акте контрольного мероприятия, при исполнении муниципальных контрактов по благоустройству в 2025 году усилить контроль за качеством исполнения предоставляемых услуг.

Отчет по проведенному контрольному мероприятию направить Исполнителю муниципального контракта.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_